| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ПРОТВИНО |
| --- |
| 142280, г.Протвино Московской области, ул. Московская, д.5 | Тел.: 8 (4967) 34-17-58 8 (915) 018-97-33 E-mail:kspprotvino@mail.ru |

17 декабря 2015

# Заключение

### на проект решения Совета депутатов города Протвино «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.05.2013 № 400/63 «О Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы» (с изменениями от 18.09.2013 № 421/66,  от 04.08.2014 № 537/84, от  17.10.2014 № 7/2, от 16.02.2015 № 26/9, от 06.05.2015 № 45/12, от 29.06.2015 № 70/14, от 14.10.2015 № 95/20, от  18.11.2015 № 109/22)

В соответствии с п.8 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате города Протвино, утвержденного решением Совета депутатов города Протвино от 28.09.2015 № 94/19, Контрольно-счетной палатой города Протвино (далее - Контрольно-счетная палата) проведена финансово-экономическая экспертиза поступившего Проекта.

Проект подготовлен и направлен в Контрольно-счетную палату 16.12.2015 заместителем руководителя Администрации города Протвино Клименко Е.Б. с сопроводительным письмом от 15.12.2015 № 1758/10-10 и обосновывающими материалами.

Проект решения вносит руководитель Администрации города Протвино Мущак Г.П.

1.  Проектом предлагается:

1.1. Утвердить в новой редакции Перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации» на 2014.

В целях перераспределения экономии средств по результатам конкурсных процедур, перечень мероприятий на 2014 год был пересмотрен администрацией в октябре 2015 года и утвержден решением Совета депутатов  от 14.10.2015 № 95/20. Однако документ не прошел согласование в Министерстве финансов РФ по причине недопустимости внесения изменений в плановые показатели завершенного финансового года.

Таким образом, перечень мероприятий предлагается вернуть к его редакции утвержденной решением Совета депутатов от 17.10.2014 № 7/2.

Плановые объемы финансирования на исполнение перечня мероприятий 2014 года остались прежними в сумме 19 135,7 тыс. рублей, контрактов заключено на сумму 16 734,7 тыс. рублей, экономия сложилась в сумме 2 401,0 тыс. рублей или 12,5%.

Перечень мероприятий на 2015 год так же был пересмотрен администрацией в октябре 2015 года, утвержден решением Совета депутатов  от 14.10.2015 № 95/20,  прошел все необходимые согласования.

Плановые объемы финансирования на исполнение перечня мероприятий 2015 года составляют сумму 17 045,0 тыс. рублей, в том числе:

- на капитальный  ремонт помещений МБОУ «Лицей» в сумме 7 281,0 тыс. рублей, контрактов заключено на сумму 6407,0 тыс. рублей, экономия сложилась в сумме 874,0 тыс. рублей или 12,0%;

- на капитальный  ремонт здания МБОУ «Гимназия» (замена окон ПВХ) в сумме 9 350,0 тыс. рублей, контрактов заключено на сумму 5 051,3 тыс. рублей, экономия сложилась в сумме 4 298,7 тыс. рублей или 46,0%;

- на приобретение оборудования и мебели  МБОУ «Лицей» в сумме 414,0 тыс. рублей, контрактов заключено на эту же сумму.

Таким образом, объем не распределенной экономии по итогам исполнения перечня мероприятий 2015 года составит сумму 5 172,8 тыс. рублей или 30,3%.

1.2.  Утвердить Перечень мероприятий на 2016 год в соответствии с законом «О федеральном бюджете на 2016 год» на сумму 15 991,6 тыс. рублей, в том числе:

- проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях для организации доступной среды для инвалидов на сумму 3891,6 тыс. рублей;

- приобретение специализированной техники для МУП «УЖКХ» на сумму 12100,0 тыс. рублей.

2.  Рассмотрев представленный Проект, Контрольно-счетная палата отмечает следующее:

2.1. Изменения в муниципальную программу вносятся девятый раз за два года реализации программы.

2.2. Обоснования к перечню мероприятий 2016 года (сметы, виды работ, техники) не представлены.

2.3. Объемы финансирования муниципальной программы на 2017 год в части местного бюджета не соответствует решению о бюджете на 2016 год  и плановый период 2017 и 2018 годов от 30.11.2015 № 112/23 на сумму 204, 0 тыс. рублей (730,0-526,0 =204,0), на 2018 год на сумму 792,2 тыс. рублей (в бюджете 2018 года средства местного бюджета не предусмотрены). В части федерального бюджета отклонение имеет место в 2018 году на сумму 544,5 тыс. рублей (19135,7- 18591,2=544,5).

2.4. В приложении № 2 к Проекту муниципальная программа на период 2016-2018 годов по мероприятиям не детализирована, на что Контрольно-счетная палата неоднократно указывала ранее.

Строка с наименованием «в т.ч. приобретение специализированной техники для МУП «УЖКХ» нулевая по всем годам реализации, строка с наименованием «проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях для организации доступной среды для инвалидов» в представленном проекте отсутствует при запланированных объемах финансирования на 2016 год.

По существу  раздел 4 приложения № 2 к муниципальной программе является отчетной формой об исполнении расходов за истекшие периоды реализации программы, так как показателей на плановый период не содержит.

2.5. В преамбуле к Проекту технически не нашли отражения два последних уточнения к муниципальной программе - от 14.10.2015 № 95/20 и от  18.11.2015         № 109/22. Предлагаем исправить опечатку.

### 3. Вывод:

Принятие Проекта предполагает внесение изменений в  доходную и расходную части бюджета  2016 года, а так же в показатели планового периода 2017 и 2018 годов.

Проект сохраняет все существенные недостатки, изложенные ранее в заключениях Контрольно-счетной палаты по проектам внесения изменений в наукоградскую программу.

Контрольно-счетная палата рекомендует проект доработать.

Председатель

Контрольно-счетной

палаты города Протвино                                               	      Т.Е. Власовец

# Footnotes

далее - Проект, муниципальная программа

далее – Перечень мероприятий

# Text boxes

№ 62