Отчет об исполнении

«Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации

на 2014-2018 годы» за 2017 год

Реализация «Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы» в 2017 году проходила за счет четырех источников финансирования:

- Средства Федерального бюджета.

  - Средства, выделяемые городу Протвино как наукограду РФ на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города.

  - Средства, выделяемые на развитие предприятий НПК города.

- Средства Бюджета Московской области – софинансирование средств федерального бюджета, выделяемых городу как наукограду РФ.

- Средства  Бюджета городского округа Протвино.

3.1. Средства, направленные на софинансирование субсидии.

3.2. Средства, направленные для обеспечения освоения средств, выделенных городу как наукограду.

- Внебюджетные источники. Собственные средства предприятий города.

По п.1.1., 2., 3.1. из средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета г.о. Протвино в рамках реализации Соглашения 55/08-17 между Министерством инвестиций и инноваций Московской области и Администрацией города на осуществление мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, заключенного 31.08.2017 г., были выделены 11126,83 тыс. руб. (в т.ч.: из федерального бюджета – 10059,16 тыс. руб., из областного бюджета – 529,61 тыс. руб., из местного бюджета – 538,06 тыс. руб.)  и исполнены следующие мероприятия:

- Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации для реконструкции муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Протон» по адресу: г. Протвино, ул. Ленина, д.8. Данное мероприятие реализовывалось по трем муниципальным контрактам. Общая стоимость мероприятия составила  3531,97 тыс. руб. В результате была разработана проектная и рабочая документация для проведения реконструкции здания МАУК «КДЦ «Протон» по адресу: ул. Ленина, д.8, получено заключение ГАУ МО «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» на разработанную проектную документацию. Также было получено свидетельство о согласовании Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области  архитектурно-градостроительного облика здания МАУК «КДЦ «Протон».

- Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Протвино, ул. Дружбы, д.20». Данное мероприятие реализовывалось по девяти муниципальным контрактам. Общая стоимость мероприятия составила  7594,86 тыс. руб. В результате отремонтирована столовая, кухня, 6 туалетных комнат.

Средства по этому направлению освоены на 90,7 %.

По п. 1.2. из средств федерального бюджета в 2017 году были профинансированы мероприятия «НИЦ «Курчатовский институт»-ИФВЭ. Всего из федерального бюджета было выделено порядка 1394,26 млн. руб., что выше ранее запланированного финансирования на 138,9 млн.руб., эти средства были направлены на реализацию таких мероприятий как: «Реконструкция ускорительного комплекса с энергией пучка протонов адронного ускорителя до 60 ГэВ», «Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований», «Модернизация и переоснащение экспериментальных установок и стендов ядерно-физического комплекса центра, в том числе ремонт зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры, необходимый для эксплуатации указанных установок и стендов, мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической защиты объектов использования атомной энергии».

По п.3.2.  в 2017 г. из средств местного бюджета было выделено 363,30 тыс. руб. Данные средства были направлены на выполнение муниципального задания МАУ «ОКС» по разработке проектно-сметной документации и проведению строительного контроля за капитальными ремонтами, проводимыми за счет средств, выделенных городу как наукограду. Фактическая оплата услуг соответствует следущим коэффициентам, расчитанным из фактических объемов выполненных услуг: по разработке проектно-сметной документации 2% (разработано смет, рабочих документаций, технических заданий на сумму 10,5 млн.руб); по строительному контролю 1,8% (при установленном нормативе 2,14%). Мероприятие реализовано на 100%.

По п.4. Информация о фактическом освоении по внебюджетным источникам была предоставлена предприятиями города. Исполнение по мероприятиям, которые вошли в Программу, составило более 109 млн. руб., что на 18% ниже от запланированного. Несмотря на это, АО «НПО «Турботехника» продолжило реализацию своих проектов: «Разработка и создание новых модификаций турбокомпрессоров и теплообменников», «Разработка и создание систем наддува для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и перспективных дизельных двигателей», а также развитие Центра молодежного инновационного творчества;  Филиал «Протвино» ЗАО "Рентгенпром" разработал проектную документацию для строительства административно-производственного здания и наладил серийное производство ряда излучателей, ОАО «Прогресс» направлял средства на модернизацию технологического оснащения, автоматизацию сборочных и испытательных работ, а также на разработку, изготовление и поставку потребителям испытательных стендов контрольно-распределительного управления запорной аппаратурой, «Филиал «Протвино» государственного университета «Дубна» произвел закупку оргтехники и создал стенды для автоматизации.

Общий объем мероприятий Программы, реализованных в 2017 году составил 1504,8 млн. руб., что выше запланированного объема на 8%.

Начальник сектора по развитию

города как наукограда                                                                    Е.С. Куракина