АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020		№_162

О благоустройстве территории

городского округа Протвино в 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства Московской области», решением Совета депутатов городского округа Протвино от 19.12.2018 № 349/65 «Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Протвино», в целях наведения чистоты и порядка, приведения территории  и объектов благоустройства городского округа Протвино в надлежащее состояние в 2020 году,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по благоустройству территории городского округа Протвино (далее - План) на 2020 год (Приложение №1).

1.2. Форму отчётности – Сведения о выполненных объёмах работ в день субботника (Приложение №2).

2. Организовать и провести в апреле 2020 года месячник по санитарной уборке территории и благоустройству города, обеспечению чистоты и порядка, и субботники: 4, 11, 18, 25 апреля 2020 года (с участием организаций, учреждений всех форм собственности и населения).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех   форм собственности в срок до 25.04.2020 г.:

3.1. Произвести полную санитарную уборку собственных и прилегающих территорий, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на прилегающих территориях с обязательным вывозом мусора и отходов на полигон ТБО, осуществить приведение фасадов зданий, ограждений, тротуаров и пешеходных дорожек в надлежащее состояние.

3.2. Уборку территорий осуществлять без разведения костров.

3.3. Рекомендовать оказывать помощь жилищно-эксплуатационным участкам МБУ «УКП», управляющим компаниям, ТСЖ при проведении мероприятий по санитарной уборке, поддержанию чистоты и благоустройству на территории города.

4. Отделу благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры, отделу му-

ниципального жилищного контроля, управляющим компаниям, ТСЖ - организовать повсеместное проведение месячника с широким участием населения в проведении работ по благоустройству и наведению чистоты и порядка на территории города, обеспечить участников субботников необходимым инвентарём.

5. Заместителям Главы Администрации по направлениям взять под личный контроль выполнение Плана  руководителями курируемых предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

6. МБУ «Квар», МБУ «УКП», отделу образования, отделу по культуре спорту, туризму и делам молодёжи, отделу муниципального жилищного контроля, сектору потребительского рынка и услуг населению представлять  в отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры отчёты о выполненных объёмах работ в день проведения субботников согласно приложению №2.

7. Утвердить Штаб по организации и контролю выполнения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству городского округа Протвино в следующем составе:

| Руководитель штаба: |
| --- |
| Кудряшов С.Л. | временно исполняющий полномочия Главы городского округа Протвино; |
| Заместитель руководителя штаба: |
| Колотовкин А.Е. | начальник управления делами; |
| Члены штаба: |
| Куракина Е.С. | заместитель главы Администрации; |
| Студеникин И.Е. | начальник управления образования и социального развития; |
| Проходцева Е.Ю. | начальник отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры; |
| Щербатюк Е.И. | начальник отдела муниципального жилищного контроля; |
| Белоусова А.В. | начальник отдела социально-экономического развития и ин- вестиций |
| Коршунова С.В. | начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи; |
| Ляпунова Е.В. | начальник отдела управления земельно-имущественными отношениями; |
| Войницкая Е.А. | начальник отдела по управлению имуществом; |
| Романенко В.М. | начальник военно-учётного стола; |
| Матюк Г.А. | начальник сектора по социальным вопросам; |
| Зиберева Т.Г. | начальник сектора потребительского рынка и услуг населению; |
| Иванова И.В. | главный эксперт отдела благоустройства и дорожно- транспортной инфраструктуры |
| Рашевская Л.Н. | главный эксперт отдела управления земельно-имущественными отношениями; |
| Квак А.Г. | пресс-секретарь; |
| Шумаков С.Н. | директор МБУ «УКП» (по согласованию); |
| Никифоров С.Ю. | директор МБУ «Квар» (по согласованию); |
| Ломакин О.В. | директор МУП «УЭ» (по согласованию); |
| Вылегжанин С.А. | руководитель Регионального Управления №174 ФМБА России (по согласованию); |
| Федосеев А.А. | начальник ОМВД России по г.о. Протвино (по согласованию); |
| Фёдоров А.М. | начальник ТО №26 Территориального управления №3 Государственного административно-технического контроля Московской области (по согласованию); |
| Челесникова Е.Г. | и.о. генерального директора АО «ПРОТЭП» (по согласованию). |

8.Штабу:

8.1. Осуществлять координацию деятельности предприятий, организаций, учреждений в соответствии с утвержденным Планом.

8.2. Выполнение мероприятий по санитарной уборке и благоустройству рассматривать на заседаниях штаба не реже одного раза  в неделю.

8.3. Проводить через СМИ разъяснительную и организационную работу о необходимости участия коллективов предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и жителей города в активной работе по благоустройству города.

8.4. Информировать население города о ходе и итогах проведения мероприятий по уборке и благоустройству городских территорий.

8.5. Подвести итоги комплекса мероприятий весеннего месячника благоустройства в срок до 25.04.2020 г.

9.Общему отделу направить настоящее постановление с приложением в газету «Протвино сегодня», на официальный сайт Администрации городского округа Протвино для опубликования и  членам Штаба.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Протвино  	             С.Л. Кудряшов

| Начальник отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Е.Ю. Проходцева Начальник отдела муниципального жилищного контроля Е.И. Щербатюк Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делами молодежи С.В. Коршунова Начальник отдела управления земельно-имущественными отношениями Е.В. Ляпунова |  | Заместитель главы Администрации Е.С. Куракина Начальник управления образования и социального развития И.Е. Студеникин Начальник управления делами А. Е. Колотовкин Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |
| --- | --- | --- |
| Начальник сектора потребительского рынка и услуг населению Т.Г Зиберева |  |  |

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа Протвино

от 16.03.2020		№_162

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории города Протвино на 2020 г.

| №№ | Наименование мероприятий, работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение месячника по уборке и санитарной очистке города. | С 01.04. по 25.04. 2020 | Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на закрепленных территориях | Кудряшов С.Л. Куракина Е.С. Колотовкин А.Е. |
| 2. | Наведение порядка на площадке зимнего складирования снега. | До 25.04.2020 | МБУ «КВАР» (Никифоров С.Ю.) | Отдел управления земельно-имущественными отношениями (Ляпунова Е.В.,Рашевская Л.Н.) |
| 3. | Уборка дорог общего пользования с очисткой обочин и бордюрного камня, весенняя уборка автобусных остановок и посадочных площадок. Приведение в нормативное состояние полос отвода, обочин, откосов и разделительных полос автомобильных дорог. Очистка ливневой канализации и водоотводных каналов, проведение ремонтных работ. | До 25.04.2020 До 25.04.2020 До 25.04.2020 | МБУ «КВАР» (Никифоров С.Ю.), АО «ПРОТЭП» (Челесникова Е.Г.) | Колотовкин А.Е. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю., Суданова Т.О.) |
| 4. | Приступить к выполнению ямочного ремонта дорог общего пользования. | С 05.03.2020 | МБУ «КВАР» (Никифоров С.Ю.) | Колотовкин А.Е. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю., Суданова Т.О.) |
| 5. | Обрезка деревьев, кустарников и удаление сухостоя. Посадка деревьев и кустарников. Покос травы. | март-октябрь 2020 г. | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.), МБУ «КВАР» (Никифоров С.Ю.), руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на закрепленных территориях. | Колотовкин А.Е Куракина Е.С. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю.) |
| 6. | Подготовка рекреационной зоны отдыха к летнему сезону - наведение чистоты и порядка в зоне отдыха «Карьер», регулярный вывоз мусора, организация площадки для стоянки частного транспорта. | март-октябрь 2020 г. | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.) | Колотовкин А.Е. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю., Иванова И.В.) |
| 7. | Организация и проведение субботников по уборке территории города с участием предприятий города и населения | 04.04.2020, 11.04.2020, 18.04.2020, 25.04.2020 | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.), управляющие организации, ТСЖ, руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на закрепленных территориях | Кудряшов С.Л., Колотовкин А.Е. Куракина Е.С. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю) |
| 8. | Провести парад коммунальной техники | 04.04.2020 | МБУ «Квар» (Никифоров С.Ю.) | Кудряшов С.Л. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю.) |
| 9. | Вывоз крупногабаритного мусора, металлолома; приведение в надлежащее состояние контейнерных площадок, контейнеров. | До 25.04.2020 | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.), управляющие организации, предприятия, организации, учреждения независимо от форм собственности, ТСЖ, региональный оператор | Отдел муниципального жилищного контроля (Щербатюк Е.И.). Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю.). |
| 10. | Засыпать траншеи, восстановить разрушенное благоустройство после проведения работ на инженерных коммуникациях. | До 25.04.2020 | АО «ПРОТЭП» | Кудряшов С.Л. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю.). Отдел муниципального жилищного контроля (Щербатюк Е.И.) |
| 11. | Провести уборку территорий объектов здравоохранения по городскому округу Протвино. | До 25.04.2020 | Руководители организаций здравоохранения. | Кудряшов С.Л. Сектор по социальным вопросам (Матюк Г.А.) |
| 12. | Проведение работ по вывозу мусора и уборке территорий кладбищ ко дням массового посещения населением во время государственных и религиозных праздников : 12 апреля (Вербное воскресение), 18 и 19 апреля (Пасха), 09 мая (День Победы), 28 мая (Радоница), 6 июня (Троицкая Вселенская родительская суббота),7 июня (Святая Троица), 7 ноября (Димитриевская родительская субботу) | 12.04.2020 18.04.2020 19.04.2020 09.05.2020 28.05.2020 06.06.2020 07.06.2020 07.11.2020 | г. Кремёнки МУП «Благоустройство» (Киричко Н.И.), Администрация территориального отдела Калиновский (Кондрашова Т.В.) | Куракина Е.С. |
| 13. | Организация дополнительных маршрутов по перевозке посетителей кладбищ в дни массовых посещений. | 12.04.2020 18.04.2020 19.04.2020 09.05.2020 28.05.2020 06.06.2020 07.06.2020 07.11.2020 | Организация, выигравшая аукцион на выполнение работ. | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю. Суданова Т.О.) |
| 14. | Обеспечение общественной безопасности в дни массовых посещений кладбищ. | 12.04.2020 18.04.2020 19.04.2020 09.05.2020 28.05.2020 06.06.2020 07.06.2020 07.11.2020 | ОВД г.о.Протвино (Федосеев А.А.) | Морозов А.В. |
| 15. | Информирование населения о транспортном обслуживании в дни массовых посещений кладбищ в 2020 г. | До 01.04.2020 | Отдел благоустройства и ДТИ (Суданова Т.О.) | Проходцева Е.Ю. |
| 16. | Приведение в порядок мемориала «Рубеж обороны», въездной флажной композиции. | До 25.04.2020 | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.) | Колотовкин А.Е. Военно-учетный стол (Романенко В.М.) |
| 17. | Оформление клумб, цветников, уход за посадками. | Весна-осень 2020 года | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.) | Колотовкин А.Е. |
| 18. | Проведение работ по приведению в надлежащее состояние контейнерных площадок для ТБО и прилегающих к ним территорий. Благоустройство детских площадок с установкой информационных стендов, тротуаров. | В течение года | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.) Руководители УК, ЖСК, ТСЖ | Колотовкин А.Е. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю.) Отдел муниципального жилищного контроля (Щербатюк Е.И.) |
| 19. | Ремонт дворовых проездов. | 2-4 квартал 2020г. | Организация, выигравшая аукцион на выполнение работ. | Кудряшов С.Л. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю., Самойлов В.А.) |
| 20. | Приведение в порядок внешнего вида палаток, павильонов, фасадов арендуемых помещений, прилегающих к ним территорий. Ремонт фасадов зданий, остекление и художественное оформление витрин, рекламы. | До 25.04.2020 До 05.05.2020 | Арендаторы земельных участков, имущества, собственники имущества. | Куракина Е.С. Отдел управления земельно-имущественными отношениями(Ляпунова Е.В.). Отдел по управлению имуществом (Войницкая Е.А.), сектор потребительского рынка и услуг населению (Зиберева Т.Г.). |
| 21. | Уборка территорий школ, ДДУ, учреждений дополнительного образования, ВУЗов и прилегающей к ним территорий. | До 25.04.2020 | Управление образования и социального развития. Руководители учреждений. | Студеникин И.Е. |
| 22. | Уборка и приведение в порядок территорий городских лесов, ликвидация сухостойных деревьев и участков с буреломами. | До 01.06.2020 | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.), | Кудряшов С.Л. Отдел управления земельно-имущественными отношениями (Ляпунова Е.В. Рашевская Л.Н) |
| 23. | Наведение порядка в гаражных кооперативах, садовых товариществах и на прилегающих к ним территориях лесных массивов (со сдачей по акту). | До 25.04.2020 | ГНЦ ИФВЭ, председатели кооперативов и товариществ | Отдел управления земельно-имущественными отношениями(Ляпунова Е.В |
| 24. | Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. | До 25.04.2020 | МБУ «УКП» (Шумаков С.Н.) | Отдел управления земельно-имущественными отношениями(Ляпунова Е.В., Рашевская Л.Н.) |
| 25. | Помывка автобусных остановок. | До 25.04.2020 | МБУ «КВАР» (Никифоров С.Ю.), | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю. Суданова Т.О.) |
| 26. | Покос травы, вырубка поросли в районе линейных сооружений, опор уличного освещения, нанесение вертикальной разметки на опорах уличного освещения. | До 25.04.2020 | АО «ПРОТЭП», МБУ «КВАР» (Никифоров С.Ю.), Собственники и арендаторы линейных сооружений. | Колотовкин А.Е. Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры (Проходцева Е.Ю.) Отдел муниципального жилищного контроля (Щербатюк Е.И.) |
| 27. | Окраска металлических конструкций (опор) инженерных сетей (кабельных линий, теплотрасс). | До 25.04.2020 | Собственники и арендаторы линейных сооружений. | Отдел муниципального жилищного контроля (Щербатюк Е.И.) |
| 28. | Подвести итоги проведения работ по благоустройству в период весеннего месячника и субботников и направить материалы в средства массовой информации | 1-я декада мая 2020 | Штаб по организации и контролю выполнения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству города Протвино. | Кудряшов С.Л. |

Примечание: работы проводить в соответствии с погодными условиями. В связи с этим допускаются переносы дат проведения субботников по согласованию со Штабом по организации и контролю выполнения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству города Протвино.

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского округа Протвино

от 16.03.2020		№_162

Форма отчётности.

Сведения

о выполненных объёмах работ в день субботника___________________

дата

| № | Мероприятия | Единица измерения | Выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведено в порядок территорий | м2 |  |
|  | - в том числе в % от площади, подлежащей уборке | % |  |
| 2. | Текущий ремонт твёрдого покрытия дорог | м2 |  |
| 3. | Вывоз мусора и веток | м3 |  |
| 4. | Очистка лотков и обочин дорог | пог.м |  |
| 5. | Очистка и ремонт газонов | м2 |  |
| 6. | Ремонт ограждений | пог.м |  |
| 7. | Очистка и ремонт бордюров | пог.м |  |
| 8. | Ремонт, покраска и установка МАФ | шт. |  |
| 9. | Ремонт и окраска фасадов | м2 |  |
| 10. | Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов и памятников | шт. |  |
| 11. | Ликвидация стихийных свалок | м3 |  |
| 12. | Посадка деревьев | шт. |  |
| 13. | Посадка кустарников | шт./пог.м |  |
| 14. | Посадка цветочной рассады | м2/шт. |  |
| 15. | Сбор и погрузка мусора | м3 |  |
| 16. | Другие виды работ |  |  |
| 17. | Приняло участие | чел. |  |
| Сведения сообщать после проведения работ по электронной почте prot-gkh@mail.ru с приложением фотоматериалов |

________________________________       ____________________   _______________

наименование организации, предприятия, учреждения                                      подпись                                            ФИО