АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_01.04.2014г.__№_249

О благоустройстве территории

города Протвино в 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Московской области», письмом Министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 14.03.2014 г. №50исх-1093, в целях наведения чистоты и порядка, приведения территории  и объектов благоустройства г.Протвино в надлежащее состояние в 2014 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории г.Протвино (далее - План) на 2014 год (Приложение №1).

2. Организовать и провести в апреле 2014 года месячник и субботники 12, 19 и 26 апреля (с участием организаций, учреждений и населения) по санитарной уборке территории и благоустройству города.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех   форм собственности в срок до 17.04.2014г.:

3.1. Произвести полную санитарную уборку собственных и прилегающих территорий, ликвидировать несанкционированные свалки мусора на прилегающих территориях с обязательным вывозом мусора и отходов на полигон ТБО, осуществить приведение фасадов зданий, ограждений в надлежащее состояние.

3.2. Уборку территорий осуществлять без разведения костров.

3.3. Рекомендовать оказывать помощь жилищно-эксплуатационным участкам МУП «УЖКХ» при проведении мероприятий по санитарной уборке, поддержанию чистоты и благоустройству на территории города.

4. Заместителям главы Администрации по направлениям (Никитушкин М.Ю.,Захаревич Д.В., Козырин-Гаак А.В., Романенко Ю.А., Клименко Е.Б.) взять под личный контроль выполнение руководителями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности Плана мероприятий по благоустройству территории города Протвино на 2014 год.

5. Утвердить Штаб по организации и контролю выполнения мероприятий по санитарной уборке и благоустройству г.Протвино в следующем составе:

Руководитель штаба

Никитушкин М.Ю.              первый заместитель главы Администрации-

начальник управления градостроительства,

землепользования и имущественных отно-

шений;

Заместитель руково-

дителя штаба:

Захаревич Д.В.                 заместитель главы Администрации;

Члены штаба:

Клименко Е.Б.                   заместитель главы Администрации-

начальник управления экономики, произ-

водственного развития, потребительского

рынка и услуг;

Романенко Ю.А.                заместитель главы Администрации-нача-

льник управления образования и науки;

Козырин-Гаак А.В.             заместитель главы Администрации-нача-

льник управления  здравоохранения и

социальной политики;

Исаев В.В.                        помощник Главы города;

Телющенко В.И.                начальник управления делами;

Самсонов А.Б.                  директор МУП «УЖКХ» (по согласованию);

Зиновьев В.Ю.                  директор МУАТП «Квар» (по согласова-

нию);

Вылегжанин С.А.               руководитель Регионального Управления

№174 ФМБА России (по согласованию);

Борисенко А.В.                 начальник ОМВД России по г.о. Протвино

(по согласованию)

Коцуба В.Я.                      представитель территориального

отдела №26 Госадмтехнадзора

Московской области (по согласованию);

Татаринцев В.А.               генеральный директор ОАО «ПРОТЭП» (по

согласованию);

Мухина Г.Ю.                     заместитель начальника управления гра-

достроительства, землепользования и

имущественных отношений;

Самарин Н.А.                   начальник отдела по градостроительству и

архитектуре;

Новикова О.С.                  начальник отдела по управлению имуще-

ством;

Ляпунова Е.В.                   начальник отдела по землепользованию и

экологии;

Рашевская Л.Н.                главный специалист отдела по землеполь-

зованию и экологии;

Боровенко Е.В.                начальник отдела образования;

Полякова Л.А.                  начальник отдела по культуре, спорту, ту-

ризму и делам молодежи;

Комаричева Н.Н.              начальник отдела потребительского рынка

и услуг населению;

Матюк Г.А.                      начальник отдела по здравоохранению и

социальным вопросам;

Романенко В.М.               начальник отдела воинского учёта и военно

патриотического воспитания молодёжи;    Щербатюк Е.И.                начальник отдела городского хозяйства;

Ситникова Т.В.                главный специалист отдела городского хо-

зяйства.

6.Штабу:

6.1. Осуществлять координацию деятельности предприятий, организаций, учреждений в соответствии с утвержденным Планом.

6.2. Выполнение мероприятий по санитарной уборке и благоустройству рассматривать на заседаниях штаба не реже одного раза в месяц, в период проведения месячника – один раз в неделю.

6.3. Проводить через СМИ разъяснительную и организационную работу о необходимости участия коллективов предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и жителей города в активной работе по благоустройству города.

6.4. Информировать население города о ходе и итогах проведения мероприятий по уборке и благоустройству города.

7.Общему отделу:

7.1.Направить настоящее постановление в газету «Протвино сегодня» для опубликования.

7.2.Направить настоящее постановление с приложением №1 членам штаба и ответственным исполнителям.

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации-начальника управления градостроительства, землепользования и имущественных отношений Никитушкина М.Ю.

Глава города                                        А.В. Баженов

| Начальник отдела городского хозяйства Е.И. Щербатюк |  | Первый заместитель главы Администрации-начальник управления градостроительства, землепользования и имущественных отношений |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.Ю. Никитушкин |
|  |  | Заместитель главы Администрации Д.В. Захаревич |

Начальник юридического

отдела

М.Ю. Медведева

Приложение №1

к постановлению Администрации г. Протвино

от_01.04.2014г.__№_249

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории г. Протвино на 2014 г.

| №№ | Наименование мероприятий, работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы уборки селитебной зоны города с закреплением территорий за ЖЭУ, предприятиями и организациями всех форм собственности. | До 08.04.2013 | Отдел по градостроительству и архитектуре (Мухина Г.Ю., Самарин Н.А.) МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.) Отдел городского хозяйства (Щербатюк Е.И.) Отдел землепользования и экологии (Ляпунова Е.В.) | Никитушкин М.Ю. Захаревич Д.В Исаев В.В. |
| 2 | Организация и проведение месячника по уборке и санитарной очистке города. | С 05.04. по 06.05. 2014 | Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на закрепленных территориях | Никитушкин М.Ю. Захаревич Д.В. Козырин-Гаак А.В. Романенко Ю.А. Клименко Е.Б. Исаев В.В. |
| 3 | Наведение порядка на площадке зимнего складирования снега. | До 19.04.2014 | МУАТП «КВАР» (Зиновьев В.Ю.) | Захаревич Д.В. |
| 4. | Уборка дорог общего пользования с очисткой обочин и бордюрного камня. Приведение в нормативное состояние полос отвода, обочин, откосов и разделительных полос автомобильных дорог. Очистка ливневой канализации и водоотводных каналов, проведение ремонтных работ. | До 17.04.2014 До 31.05.2014 До 17.04.2014 | МУАТП «Квар» (Зиновьев В.Ю.), ОАО «ПРОТЭП» (Татаринцев В.А.) МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.) Организация, выигравшая аукцион на выполнение работ. | Захаревич Д.В. |
| 5. | Обрезка деревьев, кустарников и удаление сухостоя. Посадка деревьев и кустарников. Покос травы. | апрель-октябрь 2014 | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.), руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на закрепленных территориях, организация выигравшая аукцион на выполнение работ. | Захаревич Д.В. |
| 6. | Подготовка рекреационной зоны отдыха к летнему сезону - наведение чистоты и порядка в зоне отдыха «Карьер», регулярный вывоз мусора, организация площадки для стоянки частного транспорта. | Май-октябрь 2014 г. | Организация, выигравшая аукцион на выполнение работ. | Захаревич Д.В. Исаев В.В. |
| 77. | Организация и проведение субботников по уборке территории города с участием предприятий города и населения | 12.04.2014, 18.04.2014, 26.04.2014- экологический субботник «Зелёная весна» (в соответствии с письмом Министра ЖКХ МО от 14.03.2014 г. №50исх-1093) | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.), руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на закрепленных территориях | Никитушкин М.Ю. Захаревич Д.В. Козырин-Гаак А.В. Клименко Е.Б. Романенко Ю.А. Исаев В.В. |
| 8. | Проведение работ по вывозу мусора и уборке территорий кладбищ ко дням массового посещения населением во время государственных и религиозных праздников : 13 апреля (Вербное воскресение), 20 апреля (Пасха), 27 апреля (Красная горка), 09 мая (День Победы), 8 июня (Святая Троица). | 12.04.2014 19.04.2014 06.05.2014 06.06.2014 | г. Кремёнки МУП «Благоустройство» (Фигурняк С.Ю.), Администрация Калиновского сельского округа (Шкира Н.В.) | Клименко Е.Б. |
| 9. | Организация дополнительных маршрутов по перевозке посетителей кладбищ в дни массовых посещений. | 29.03.2014, 13.04.2014, 20.04.2014, 27.04.2014, 09.05.2014, 07.06.2014, 01.11.2014 | МУАТП «КВАР» (Зиновьев В.Ю.) Отдел по здравоохранению и социальным вопросам (Матюк Г.А.) | Козырин-Гаак А.В. Захаревич Д.В. |
| 10 | Обеспечение общественной безопасности в дни массовых посещений кладбищ. | 29.03.2014, 13.04.2014, 20.04.2014, 27.04.2014, 09.05.2014, 07.06.2014, 01.11.2014 | ОВД г. Протвино (Борисенко А.В.) | Михайлов В.П. |
| 11 | Информирование населения о транспортном обслуживании в дни массовых посещений кладбищ в 2014 г. | До 10.04.2014 | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам (Матюк Г.А.) Пресс-служба (Пушина И.А.) | Козырин-Гаак А.В. |
| 12 | Приведение в порядок мемориала Рубеж обороны, Памятного Знака, въездная флажная композиция. | До 06.05.2014 | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.) Отдел ВУ и ВПВМ (Романенко В.М.) Организация, выигравшая аукцион на проведение работ. | Захаревич Д.В. Михайлов В.П. |
| 13 | Ремонт фасадов зданий, остекление и художественное оформление витрин, рекламы. | До 20.05.2014 | Собственники и арендаторы зданий, помещений. | Никитушкин М.Ю. Мухина Г.Ю. |
| 14 | Проведение работ по благоустройству парка «Мирабель». | До 06.05.2014 | Предприниматели, МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.) | Захаревич Д.В. Исаев В.В. |
| 15 | Оформление клумб, цветников, уход за посадками. | Весна-осень 2014 года | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.), Организация, выигравшая аукцион | Захаревич Д.В. |
| 16 | Проведение работ по приведению в надлежащее состояние контейнерных площадок для ТБО и прилегающих к ним территорий. Благоустройство детских площадок, тротуаров, ремонт элементов благоустройства, восстановление и ремонт малых архитектурных форм в микрорайонах города. | В течение года | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.) Руководители УК, ЖСК, ТСЖ. | Захаревич Д.В. |
| 17 | Текущий ремонт дворовых проездов. | 2-3 квартал 2014 г. | Организация, выигравшая аукцион на выполнение работ. Отдел городского хозяйства (Щербатюк Е.И.) | Захаревич Д.В. |
| 18 | Приведение в порядок внешнего вида палаток, павильонов, фасадов арендуемых помещений, прилегающих к ним территорий. | До 06.05.2014 | Арендаторы земельных участков, имущества, собственники имущества. Отдел градостроительства и архитектуры Самарин Н.А.). Отдел по управлению имуществом (Новикова О.С.), отдел по землепользованию и экологии (Ляпунова Е.В.), отдел потребительского рынка и услуг населению (Комаричева Н.Н.). | Никитушкин М.Ю. Клименко Е.Б. Исаев В.В. Мухина Г.Б. |
| 19 | Ремонт сетей уличного освещения. | До конца 2014 года | МУП «УЭ» (Шеманов С.В.) Организация, выигравшая аукцион. | Захаревич Д.В. |
| 20 | Уборка территорий школ, ДДУ, учреждений дополнительного образования, ВУЗов и прилегающей к ним территорий. | До 06.05.2014 | Отдел образования (Боровенко Е.В.) | Романенко Ю.А. Исаев В.В. |
| 21 | Уборка и приведение в порядок территорий городских лесов. | До 06.05.2014 | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.), отдел по землепользованию и экологии (Ляпунова Е.В.) | Никитушкин М.Ю. |
| 22 | Наведение порядка в гаражных кооперативах, садовых товариществах и на прилегающих к ним территориях лесных массивов (со сдачей по акту): 1)уборка и вывоз мусора; 2)благоустройство территорий. | До 17.04.2014 До 01.07.2014 | отдел по землепользованию и экологии (Ляпунова Е.В.), ГНЦ ИФВЭ, председатели кооперативов и товариществ | Никитушкин М.Ю. Исаев В.В. |
| 23 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. | До 06.05.2014 | МУП «УЖКХ» (Самсонов А.Б.) Отдел землепользования и экологии (Рашевская Л.Н.) | Никитушкин М.Ю. Захаревич Д.В. Исаев В.В. |
| 24 | Помывка автобусных остановок, турникетов, стоек дорожных знаков, опор уличного освещения вдоль дорог общего пользования. | До 25.05.2014 | МУАТП «Квар» (Зиновьев В.Ю.) МУП «УЭ» (Шеманов С.В.) Отдел городского хозяйства (Щербатюк Е.И.) | Захаревич Д.В. |