АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_29.04.2015 г.   № _252

| О подготовке объектов энергетики, жилищного фонда и соцкультбыта города к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 г. №212/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года», учитывая техническое состояние объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города, в целях обеспечения жизнедеятельности и устойчивой работы предприятий, объектов энергетики, жилищного фонда и соцкультбыта города Протвино в осенне-зимний период 2015-2016 г.г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- С учётом анализа работы предприятий коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в отопительный период 2014-2015 гг. утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов теплоснабжения и соцкультбыта к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. (Приложение №1).

- Утвердить состав Комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда, муниципальных предприятий и учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. (Приложение №2).

- Утвердить состав Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Протвино независимо от их форм собственности фонда (Приложение №3).

- Директору ФГБУ ГНЦ ИФВЭ Тюрину Н.Е.

4.1. В срок до 1 июня 2015 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельной ИФВЭ.

4.2. В срок до 10 октября 2015 года обеспечить подготовку объектов электроэнергетики к отопительному сезону 2015-2016 гг. Акты и паспорта готовности представить в Администрацию города.

- Генеральному директору АО «ПРОТЭП» Дуднику С.Е.:

5.1. В срок до 1 мая 2015 года направить в Министерство энергетики Московской области предложения по необходимому объёму  природного газа для котельной АО «ПРОТЭП», обеспечивающему бесперебойное теплоснабжение потребителей.

5.2. . Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельной и резервуаров резервного топлива и  срок до 1 сентября 2015 года провести диагностику и  гидравлические испытания тепловых сетей с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию).

5.3 В срок до 6 сентября 2015 г. реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей представить в Администрацию города.

5.4. В срок до 10 октября 2015 года обеспечить подготовку объектов энергетики к работе в осенне-зимний период   2015-2016 г., подготовить и представить в Администрацию города акт и паспорт готовности предприятия к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.

5.5. В срок  до 10 сентября 2015 года создать необходимый запас резервного топлива.

5.6. В срок до 15 сентября 2015 года организовать приемку тепловых узлов и внутридомовых систем отопления объектов жилищного фонда, муниципальных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

5.7. В срок до 1 сентября 2015 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2015/2016 года.

5.8.В срок до 20 сентября 2015 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах.

5.8. В период с 15 сентября 2015 года и до начала отопительного сезона провести пробные топки, в том числе на резервном топливе с предоставлением актов проведения пробных топок до 25 сентября 2015 года.

5.9. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения.

- Директору МУП «УЖКХ» Королёву С.К.:

6.1. В срок до 1 сентября 2015 года совместно с АО «ПРОТЭП» провести диагностику, пневмо-гидравлические и теплотехнические испытания внутренних инженерных  сетей отопления  жилых домов.

6.2. В срок до 1 сентября 2015 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2015/2016 года.

6.3. В срок до 15 сентября 2015 года обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016 гг. Представить в Администрацию паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г. При подготовке паспортов готовности жилищного фонда указывать сведения о наличии договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

7. Руководителям Управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК:

7.1. В срок до 1 сентября 2015 года совместно с АО «ПРОТЭП» провести диагностику, пневмо-гидравлические и теплотехнические испытания внутренних инженерных  сетей отопления  жилых домов.

7.2. В срок до 1 сентября 2015 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2015/2016 года.

7.3. В срок до 15 сентября 2015 года обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016 гг. Представить в Администрацию паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.

8. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:

8.1.К началу отопительного сезона обеспечить подготовку теплового контура, кровельных покрытий, теплотехнических систем зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Ежемесячно до 15 сентября 2015 года предоставлять в Администрацию города информацию в процентном выражении о готовности к началу отопительного сезона.

8.2. В срок до 15 сентября 2015 года предъявить комиссии паспорта готовности своих  объектов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

9. Заместителям главы Администрации по направлениям взять под личный контроль подготовку к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. объектов, находящихся на балансе подведомственных организаций, и до 15.09.2015 г. доложить мне об их готовности.

10. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, председателям товариществ собственников жилья,  жилищно-строительных кооперативов  обеспечить выполнение мероприятий по подготовке своих объектов к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. О проделанной работе и готовности в срок до 15.09.2015 г. письменно проинформировать Администрацию города (Квашин А.Г.).

11. Начальнику общего отдела Зубрицкой Е.А.:

11.1. Направить для опубликования настоящее постановление в газету «Протвино сегодня» (без приложений).

11.2. Направить данное постановление (со всеми приложениями) в: АО «ПРОТЭП», МУП «УЖКХ», ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, отдел по социальным вопросам, ООО «Управдом», ТСЖ и ЖСК (по списку).

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Квашина А.Г.

Заместитель главы Администрации-

начальник управления территориальной

безопасности и мобилизационной работы,

временно выполняющий исполнительно-

распорядительные полномочия по руководству

Администрацией города Протвино                                                           Д.П. Витягловский

Начальник отдела                                                 Заместитель главы Администрации

городского хозяйства                                                                                      А.Г. Квашин

Е.И. Щербатюк

Начальник юридического отдела

Е.Б. Разумас

Приложение №1

к постановлению Администрации  города Протвино

от_29.04.2015 г.   № _252

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов теплоснабжения и соцкультбыта к

эксплуатации в осенне-зимний период

2015-2016 гг.

| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ в тыс.руб. | Примечание. окончан. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Источники энергоснабжения (АО «ПРОТЭП») |
| 1.1. Техническое обслуживание высоковольтного оборудования котельной №2. | 2-3 кв. | УЭС | 50,0 | 20.08. |
| 1.2. Ремонт отдельных участков тепловых сетей города после опрессовки (по отдельному графику) | 2-3 кв. | УКиТС | 929,2 | 15.09. |
| 1.3.Гидравлические испытания тепловых сетей города. | 2 кв. | УКиТС | 0 | 01.07. |
| 1.4. Реконструкция участков т/с УНК Ду 350 мм с заменой изоляции. | 3 кв. | УКиТС | 700,0 | 30.08. |
| 1.5.Установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы №1,2 водогрейного котла КВГМ-100 № 4. | 2 кв. | УКиТС | 802,0 | 30.06. |
| 1.6.Капитальный ремонт изоляции на газоходах и воздуховодах паровой и водогрейной котельной №2. | 2 кв. | Сторонние организации | 400,0 | 30.06. |
| 1.7.Капитальный ремонт обмуровки горелок и коллекторов котлов КВГМ-100, КВГМ-50, ГМ-50 (выборочно). | 3 кв. | Сторонние организации | 450,0 | 10.09. |
| 1.8. Остановочный ремонт не отключаемого оборудования котельной №2 и т/сетей. | 2-3 кв. | УКиТС | 500,0 | 01.10. |
| 1.9.Приемка внутренних систем отопления потребителей, электроустановок и электрических сетей на предмет готовности их к отопительному сезону. | 3 кв. | Отдела по сбыту энергоресурсов | 0 | 26.10. |
| 1.10.Остановка котельной и тепловых сетей для ремонта, замены и ревизии оборудования. | 06.07.15г. | УКиТС | 0 | 20.07. |
| 1.11.В соответствии с гл.3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103 и в целях оценки готовности организации к отопительному сезону 2015-2016 гг. подготовить документы по следующим вопросам: - готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения; - соблюдение критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; - наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; - функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; - проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; - организация контроля режимов потребления тепловой энергии; - обеспечение качества теплоносителей; - организация коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утверждённых графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; - работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; - наличие плана действий по ликвидации аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. | 01.09.15 г. | Директор АО «ПРОТЭП» | 0 | 01.09. |
| ИТОГО: |  |  | 3831,2 |  |
| 2. Жилищный фонд г. Протвино (МУП «УЖКХ») |
| 2.2 Замена запорно-регулирующей арматуры (задвижек, затворов) в т/узлах и на вводах холодной воды в жилых домах | 2-3 кв. | Начальник участка, мастера | 944,0 | 25.08. |
| 2.3.Ревизия и ремонт запорной арматуры на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения в подвалах и на чердаках. | 2-3 кв. | Начальник участка, мастера | 2736,0 | 25.08. |
| 2.4.Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления и тепловых узлов. Подготовка актов. | 2-3 кв. | Нач. участка, Мастера участков | 1517,0 | 25.08. |
| 2.5. Ремонт системы отопления и водоснабжения с частичной заменой трубопроводов, врезок, сборок и запорной арматуры в подвалах и на чердаках жилых домов. | 2-3 кв. | Нач. участка, мастера | 6900,0 | 30.08. |
| 2.6. Обследование и регулировка системы отопления (по стоякам) многоквартирного дома №27 по ул. Ленина | 2-3 кв. | Нач. участка, мастера |  | 01.09. |
| 2.7.Подготовка паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период со сдачей тепловых узлов энергоснабжающей организации | До 15.09. | Нач. ПТО, Инженеры ЖЭУ, нач. участка | 116,0 | 15.09. |
| 2.8. Замена аварийных отопительных приборов (радиаторы, конвекторы), стояков отопления. | постоянно | Нач. участка, мастера участков | 400,0 |  |
| 2.9. Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и водоснабжения по подвалам и на чердаках | 2-3 кв. | Нач. участка, мастера участка | 300,0 | 25.09. |
| 2.10. Проверка и ремонт электроосвещения в тепловых узлах и узлах ввода холодной воды. | 2кв. | Нач. электроуч., мастера участков | 90,0 | 01.07. |
| 2.11. Ревизия и ремонт электрооборудования электрощитовых жилых домов и подготовка их к работе в осенне-зимний период. | 2–3 кв. | Нач. эл. участка | 483,0 | 15.09. |
| 2.12. Ревизия и ремонт электрооборудования этажных щитков в жилых домах с учетом эксплуатации их в условиях осенне-зимнего периода | 2-3 кв. | Начальник электроучастка | 240,0 | 15.09 |
| 2.13. Ремонт и остекление дверей, окон на лестничных клетках и подвалах, навеска пружин. Установка дверных заполнений выходов на переходные лоджии, в мусорокамеры. | Сентябрь | Начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 500,0 | 30.09. |
| 2.14. Ремонт металлических дверей, винтовых замков выходов на кровли и входов в тепловые узлы и подвалы. Замена замков в теплоузлы, замена дверей. | постоянно | Инженер участка, начальники ЖЭУ, начальник инженерного участка | 1200,0 | 30.09 |
| 2.15.Окраска газовых вводов по мере необходимости, ремонт мусорокамер. | сентябрь | начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 400,0 | 30.09 |
| 2.16. Заготовка песчано-соляной смеси для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров | 3 кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ | 445,0 | 15.09. |
| 2.17.Подготовка инвентаря. | 3 кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 525,0 | 15.09 |
| ИТОГО: |  |  | 20590,0 |  |
| 3.Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК |
| 3.1. Ревизия и ремонт тепловых узлов и водопроводных вводов, покраска тепловых узлов, прочистка и заливка маслом гильз, очистка от мусора. | 2-3 кв. | Руководитель организации |  | 01.09. |
| 3.2.Ревизия и ремонт запорной арматуры на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения в подвалах и на чердаках. | 2-3 кв. | Руководитель организации |  | 01.09. |
| 3.3.Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления и тепловых узлов. Подготовка актов. | 2-3 кв. | Руководитель организации |  | 01.09. |
| 3.4.Подготовка паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период со сдачей тепловых узлов энергоснабжающей организации | До 15.09. | Руководитель организации |  | 15.09. |
| 3.5. Проверка и ремонт электроосвещения в тепловых узлах и узлах ввода холодной воды. | 3 кв. | Руководитель организации |  | 25.08. |
| 3.6. Ревизия и ремонт электрооборудования электрощитовых жилых домов и подготовка их к работе в осенне-зимний период. | 2–3 кв. | Руководитель организации |  | 15.09. |
| 4. Объекты образования. |
| 4.1. Промывка и опрессовка системы отопления во всех образовательных учреждениях | 3 кв. | АО «ПРОТЭП» | 1049,0 | 31.08. |
| ИТОГО: |  |  | 1049,0 |  |
| 5.Объекты культуры и спорта |
| 5.1.МБОУ ДОД «Протвинская городская художественная школа»: -промывка, опрессовка и текущий ремонт системы отопления здания. | 3 кв. | Директор | 160,0 | 31.08. |  | Директор | 275 | 15.10 |
| 452. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»: -промывка и опрессовка системы теплоснабжения, текущий ремонт запорной арматуры | 2-3 кв. | Директор | 70,0 100,0 | 31.08. |  |  |  |  |
| 5.3. МБУК «Историко-краеведческий музей»: -промывка и опрессовка систем отопления. | 3 кв. | Директор | 7,3 | 16.09. |  |  |  |  |
| 5.4 МБУК «Выставочный центр»: - промывка и опрессовка отопительной системы помещений | 3 кв. | МУП «УЖКХ | 13,0 | 17.09. |  |  |  |  |
| 5.5. МБОУ ДОД ДШИ «Камертон»: -опрессовка отопительной системы, утепление дверных и оконных проёмов. | 3 кв. | Директор | 0 | 31.08. |  |  |  |  |
| 5.6. МБОУ ДОД СДЮШОР: -промывка и опрессовка отопительной системы; -поверка манометров -поверка приборов учёта. | 3 кв. 3 кв. 3 кв. | Заместитель по АХР | 39,0 0,9 11,4 | 31.08 |  |  |  |  |
| 5.7. МБУ «Центр молодёжных инициатив»: опрессовка и промывка системы отопления, -утепление оконных проёмов | 3кв. 3-4 кв. | Ответственные за помещения | 7,0 | 15.09. 31.10. |  |  |  |  |
| 5.8. МАУК «Дом культуры «Протон»: -утепление теплового контура; -поверка приборов учёта; -подготовка узлов отопления и горячего водоснабжения; -ревизия и наладка приточной и вытяжной вентиляции; | 3-4 кв. | Начальник ХО | 7607,0 | 01.09. |  |  |  |  |
| 5.9. МАУ ДОД«ДЮСШ №2»: -промывка, опрессовка и ремонт теплосетей; -ремонт помещений. | 2-4 кв. | Зам.директора по АХЧ | 291,0 1150,0 | 01.09. |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 9456,6 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 34926,8 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации                                                     А.Г. Квашин

Приложение №2

к постановлению Администрации города Протвино

от_29.04.2015 г.   № _252

СОСТАВ

комиссии по приемке готовности объектов

жилищного фонда, муниципальных предприятий

и учреждений образования, культуры и спорта

к эксплуатации  в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

Председатель комиссии:     Квашин А.Г.          –  заместитель главы Администрации;

Заместитель председателя: Щербатюк Е.И.     - начальник отдела городского хозяйства;

Члены комиссии:

Кожохин В.Н. – главный инженер АО «ПРОТЭП» (по согласованию);

Королёв С.К.        – директор МУП «УЖКХ» (по согласованию);

Микалюк В.Н.    - главный инженер МУП «УЖКХ» (по согласованию);

Матюк Г.А.  – начальник отдела по социальным  вопросам;

Боровенко Е.В.      – начальник отдела образования;

Полякова Л.А.         – начальник отдела по культуре, спорту, туризму  и делам молодежи;

Екимов Ю.Н. – эксперт сектора по реформированию ЖКХ и энергосбережению отдела городского хозяйства.

Заместитель главы Администрации                                                   А.Г. Квашин

Приложение №3

к постановлению Администрации города Протвино

от_29.04.2015 г.   № _252

ШТАБ

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг

объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы городского округа Протвино

Председатель штаба: Нечайкин А.В. – первый заместитель главы Администрации-

начальник управления градостроительства, землепользования

и имущественных отношений;

Заместитель председателя: Квашин А.Г.          –  заместитель главы Администрации;

Члены комиссии:   Кожохин В.Н.    – главный инженер АО «ПРОТЭП» (по согласованию)

Брагин А.А. – главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ (по согласованию);

Королёв С.К.        – директор МУП «УЖКХ» (по согласованию);

Щербатюк Е.И.     - начальник отдела городского хозяйства;

Матюк Г.А.  – начальник отдела по социальным    вопросам;

Боровенко Е.В.      – начальник отдела образования;

Полякова Л.А.         – начальник отдела по культуре, спорту,  туризму  и делам молодежи;

Екимов Ю.Н. – эксперт сектора по реформированию ЖКХ и энергосбережению отдела городского хозяйства.

Заместитель главы Администрации                                                   А.Г. Квашин