АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2017  № _305

| О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в городе Протвино к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Московской области от 12.04.2017 г. №183-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы  к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- С учётом анализа работы предприятий жилищного, коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в отопительный период 2017/2018 года утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов энергетики и социальной сферы к  осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (Приложение №1).

- Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии  к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (Приложение №2).

- Утвердить состав Штаба по подготовке объектов энергетики, жилищного фонда, муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (Приложение №3).

- Директору ФГБУ ГНЦ ИФВЭ Иванову С.В.:

4.1. В срок до 1 июня 2017 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельной ФГБУ ГНЦ ИФВЭ.

4.2. В срок до 15 сентября 2017 года обеспечить подготовку объектов электроэнергетики к отопительному периоду 2017/2018 года. Акты и паспорта готовности представить в Администрацию города.

- Генеральному директору АО «ПРОТЭП» Дуднику С.Е.:

5.1. В срок до 1 июня 2017 года направить в Министерство энергетики Московской области предложения по необходимому объёму  природного газа для котельной АО «ПРОТЭП», обеспечивающему бесперебойное теплоснабжение потребителей города.

5.2. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельной и резервуаров резервного топлива и  в срок до 1 сентября 2017 года провести диагностику и  гидравлические испытания тепловых сетей с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию).

5.3. В срок до 10 сентября 2017 года реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей представить в Администрацию города.

5.4. В срок до 15 сентября 2017 года обеспечить подготовку объектов энергетики к работе в осенне-зимний период   2017/2018 года, подготовить и представить в Администрацию города акт и паспорт готовности предприятия к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

5.5. В срок  до 15 сентября 2017 года обеспечить создание необходимого запаса резервного топлива.

5.6. В срок до 15 сентября 2017 года организовать приемку тепловых узлов и внутридомовых систем отопления объектов жилищного фонда, муниципальных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

5.7. В срок до 1 сентября 2017 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года.

5.8. В срок до 20 сентября 2017 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах.

5.8. В период с 15 сентября до 25 сентября 2017 года провести пробные топки, в том числе на резервном топливе с предоставлением актов проведения пробных топок до 25 сентября 2017 года.

5.9. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения.

- Руководителям Управляющих организаций, Товариществ собственников жилья:

6.1. В срок до 1 сентября 2017 года совместно с АО «ПРОТЭП» провести диагностику, пневмогидравлические и теплотехнические испытания внутренних инженерных  сетей отопления  жилых домов.

6.2. В срок до 1 сентября 2017 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года.

6.3. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному сезону 2017/2018 года. Представить в Администрацию паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года до 1 сентября 2017 года.

При подготовке паспортов готовности жилищного фонда указывать сведения о наличии договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

7. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:

7.1.К началу отопительного сезона обеспечить подготовку теплового контура, кровельных покрытий, теплотехнических систем зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Ежемесячно, до 15 сентября 2017 года предоставлять в Администрацию города информацию в процентном выражении о готовности объектов к началу отопительного периода.

7.2. В срок до 15 сентября 2017 года предъявить комиссии паспорта готовности своих  объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

8. Заместителям руководителя Администрации по направлениям взять под личный контроль подготовку к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года объектов, находящихся на балансе подведомственных организаций и до 15 сентября 2017 года доложить об их готовности.

9. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, председателям товариществ собственников жилья  обеспечить выполнение мероприятий по подготовке своих объектов к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года. О проделанной работе и готовности в срок до 15 сентября 2017 года письменно проинформировать Администрацию города.

10. Руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающей организации в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, представлять в Администрацию города отчеты по форме федерального государственного статистического наблюдения  №1-ЖКХ (зима)  срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением  Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006г. №7.

11. Начальнику общего отдела Зубрицкой Е.А.:

11.1. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Протвино сегодня» (без приложений) и размещения на сайте Администрации города.

11.2. Направить настоящее постановление (со всеми приложениями) в: АО «ПРОТЭП», МУП «УЖКХ», ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, отдел муниципального жилищного контроля, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, отдел по социальным вопросам, ГБУЗ МО "Протвинская городская больница", МБУ «КВАР», ООО «Управдом», ТСЖ (по списку), членам Комиссии и Штаба.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Верховых Е.Н.

ВРИО руководителя Администрации города 					А.Е.Колотовкин

| Начальник отдела муниципального жилищного контроля Е.И. Щербатюк |  | Заместитель руководителя Администрации Е.Н. Верховых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Протвино от 26.05.2017 № _305

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищного фонда

и социальной сферы города к осенне-зимнему периоду 
2017/2018 года

| Содержание мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель | Стоимость работ в тыс.руб. | Примеча-ние (окончание работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Источники энергоснабжения (АО «ПРОТЭП») |
| 1.1.Гидравлические и теплотехнические испытания тепловых сетей города. | 2-3 кв. | УК и ТС |  | 01.07.2017 |
| 1.2.Ремонт отдельных участков тепловых сетей города после опрессовки (по отдельному графику) | 2-3 кв. | УК и ТС | 2000,0 | 15.09.2017 |
| 1.3.Остановочный ремонт не отключаемого оборудования котельной №2 и т/сетей. | 3 кв. | УК и ТС | 1000,0 | 01.10.2017 |
| 1.4.Ревизия высоковольтного оборудования котельной №2 | 3 кв. | УЭС | 200,0 | 01.10.2017 |
| 1.5.Капитальный ремонт обмуровки горелок и коллекторов котлов КВГМ-100, КВГМ-50, ГМ-50 (выборочно) и коллекторов | 4 кв. | Сторонние организации | 500,0 | 01.11.2017 |
| 1.6.Реконструкция водопроводной насосной станции зд.112 | 2-3 кв. | Сторонние организации | 3500,0 | 01.10.2017 |
| 1.7. Реконструкция ЦРП-407 | 2-4 кв. | Сторонние организации | 3000,0 | 01.11.2017 |
| 1.8.Приемка внутренних систем отопления потребителей, электроустановок и электрических сетей на предмет готовности их к отопительному сезону. | 2-4 кв. | Отдел энергосбыта |  | 01.11.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 10 200,0 |  |
| 2.Жилищный фонд г.Протвино (МУП «УЖКХ) |
| 2.1.Ремонт системы хозфекальной и ливневой канализации МКД | 2-3 кв. | Начальник участка технической службы | 1025,0 | 15.09.2017 |
| 2.2.Ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения | 2-3 кв. | Начальник участка технической службы | 7298,0 | 15.09.2017 |
| 2.3.Ремонт систем отопления с заменой общедомовых приборов отопления | 2-3 кв. | Начальник участка технической службы | 168,0 | 15.09.2017 |
| 2.4.Ремонт эл.освещения в технических помещениях (в подвалах) | 2-3 кв. | Начальник участка технической службы | 105,0 | 15.09.2017 |
| 2.5.Ремонт эл.освещения в подъездах жилых домов | 2-3 кв. | Начальник участка технической службы | 3100,0 | 15.09.2017 |
| 2.6.Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления и тепловых узлов. Подготовка актов | 2-3 кв. | Начальник участка технической службы | 1656,0 | 15.09.2017 |
| 2.7.Подготовка паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. со сдачей | 2-3 кв. | Нач. ПТО, инженеры ЖЭУ. Нач. участка | 127,0 | 01.09.2017 |
| 2.8.Ревизия и ремонт электрооборудования электрощитовых жилых домов и подготовка его к работе в осенне-зимний период | 2-3 кв. | Начальник электроучастка | 530,0 | 01.09.2017 |
| 2.9.Ревизия и ремонт электрооборудования этажных щитков в жилых домах с учетом эксплуатации их в условиях осенне-зимнего периода. | 2-3 кв. | Начальник электроучастка | 262,0 | 01.09.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 14 271,0 |  |
| 2.Тепловой контур жилых домов, придомовая территория |
| 2.10.Ремонт и остекление дверей, окон на лестничных клетках и подвалах, навеска пружин, Установка дверных заполнений выходов на переходные лоджии, в мусорокамеры | сентябрь | Начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 650,0 | 25.09.2017 |
| 2.11.Ремонт межпанельных швов | 3 кв. | Нач.ПТО, начальники ЖЭУ | 1170,0 | 15.09.2017 |
| 2.12.Замена/установка дверных блоков: выходы на кровлю, на чердак, вход в подвал, в мусорокамеры и т.д. | 3 кв. | Нач.ПТО, начальники ЖЭУ | 782,0 | 15.09.2017 |
| 2.13.Замена оконных блоков в местах общего пользования | 3 кв. | Нач.ПТО, начальники ЖЭУ | 2019,0 | 15.09.2017 |
| 2.14.Ремонт металлических дверей, винтовых замков выходов на кровли и входов в тепловые узлы и подвалы. Замена замков в т/узлы. Замена дверей. | постоянно | Начальники ЖЭУ, начальник инженерного участка | 1200,0 |  |
| 2.15.Окраска газовых вводов по мере необходимости, ремонт мусорокамер | 3 кв. | Начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 640,0 | 01.10.2017 |
| 2.16.Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров | 3 кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ | 706,3 | 01.10.2017 |
| 2.17.Подготовка инвентаря | 3 кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 556,5 | 01.10.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 7 724,8 |  |
| 3.Управляющие организации, ТСЖ и ЖСК |
| 3.1.Замена запорной арматуры, трубопроводов (системы отопления, холодного и горячего водоснабжения) | 01.09.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 51,0 | 01.09.2017 |
| 3.2.Ремонт тепловой изоляции | 15.09.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 13,5 | 15.09.2017 |
| 3.3.Ремонт электрооборудования (в т.ч. электрощитков, выключателей, розеток, светильников, замена автоматов и т.д.) | 30.10.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 60,0 | 30.10.2017 |
| 3.4.Промывка теплообменников (ул.Ленина, д.37) | 20.06.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 15,0 | 20.06.2017 |
| 3.5.Промывка системы отопления | 28.06.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 22,5 | 28.06.2017 |
| 3.6.Поверка манометров | 10.07.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 8,7 | 10.07.2017 |
| 3.7.Опрессовка системы отопления | 15.07.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 15,0 | 15.07.2017 |
| 3.8.Закрытие теплового контура | 15.10.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 9,0 | 15.10.2017 |
| 3.9.Замена теплообменников (ул.Ленина, д.39) |  | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 200,0 | После оплаты |
| 3.10.Промывка теплообменников с разборкой (ул. Ленина, д.38) | 20.06.2017 | Гл.Инженер ООО «Управдом» | 25,00 | 20.06.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 419,7 |  |
| 3.11.Заменить счетчик учета тепловой энергии в доме №1 по ул. Южная | 01.07.2017 | Управляющий ТСЖ, ООО «Кедр» | 160,0 | 01.07.2017 |
| 3.12.Провести работы по модернизации теплового узла в домах №1и №3 по ул. Южная | 01.08.2017 | Управляющий ТСЖ, ООО «Кедр» | 275,0 | 01.08.2017 |
| 3.13.Отремонтировать стояк отопления в помещении мусоропровода в доме №1 по ул.Южная | 01.08.2017 | Управляющий ТСЖ, Привлекаемая сторонняя организация | 25,0 | 01.08.2017 |
| 3.14.Провести опрессовку и промывку системы отопления в домах №1и №3 по ул.Южная | 01.08.2017 | Управляющий ТСЖ, теплотехник | 21,0 | 01.08.2017 |
| 3.15.Провести обследование, а в случае необходимости, ремонт трубопроводов и запорной арматуры систем отопления и водоснабжения. | 01.08.2017 | Управляющий ТСЖ, Теплотехник, сантехник | За счет средств на содержание дома. | 01.08.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 481,0 |  |
| 4. Участок энергосбережения |
| 4.1.Ревизия теплового контура помещений радиоузла | 01.09.2017 | Инженер Калиничева Н.Н. | 12,0 | 31.09.2017 |
| 4.2.Ремонт кабельных колодцев с целью отвода дождевых и талых вод | 01.06.2017 | Руководитель участка Артемов А.В. | 270,0 | 31.10.2017 |
| 4.3.Ремонт отдельных участков кабельной канализации | 20.06.2017 | Инженер Калиничева Н.Н. | 150,0 | 31.09.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 432,0 |  |
| 5. Объекты образования. |
| МБДОУ №1 |
| 5.1.Проведение промывки и гидравлических испытаний системы отопления. | Июль- август | Зам.зав. по АХЧ Абубакарова Ц.О. ООО«Энергосервис» | 35,0 | 01.08.2017 |
| МБДОУ №3 |
| 5.2.Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления трубопроводов теплового узла | июнь | ООО «Ремстройсервис» | 65,0 | 15.06.2017 |
| 5.3.Проведение работ по изоляции труб в тепловом узле | июль | Заместитель заведующего по АХР Теслюк С.В. | 5,0 | 15.07.2017 |
| 5.4.Поверка и установка манометров | август | Заместитель заведующего по АХР Теслюк С.В. | 10,0 | 15.08.2017 |
| 5.5.Регулировка отопительных приборов, проверка на подогрев. | Сентябрь- октябрь | ООО «Ремстройсервис» Заместитель заведующего по АХР Теслюк С.В. | В соответствии с договором по техобслуживанию | После подключения отопления |
| 5.6.Проведение косметического ремонта и утепления оконных проёмов | Июнь-сентябрь | Заместитель заведующего по АХР Теслюк С.В. | 30,0 | 15.09.2017 |
| МБДОУ №4 |
| 5.7.Закрытие теплового контура | в соответствии с погодными условиями | Заместитель заведующего по АХЧ Николаенко А.В. |  | в соответствии с погодными условиями |
| 5.8.Промывка и опрессовка системы отопления | май | Заместитель заведующего по АХЧ Николаенко А.В. | 34,5 | май |
| 5.9.Утепление дверей и окон здания детского сада, приобретение подсобного материала для утепления. | сентябрь | Заместитель заведующего по АХЧ Николаенко А.В. | 2,0 | сентябрь |
| 5.10.Заготовить песок к зиме для обработки пешеходных дорожек на территории детского сада | август 2017 г. | Заместитель заведующего по АХЧ Николаенко А.В. |  | август 2017 г. |
| МБДОУ №5 |
| 5.11.Промывка и опрессовка системы отопления | 2 кв. | ООО «Ремстройсервис» заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам.зав. по АХЧ | 34,5 | 01.07.2017 |
| 5.12.Провести поверку счетчиков воды | июнь | зам.зав. по АХЧ | 2,5 | 01.07.2017. |
| 5.13.Заготовить песок к зиме для обработки пешеходных дорожек на территории детского сада | август | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам.зав. по АХЧ | 6,0 | 01.07.2017 |
| 5.14.Поверка счетчиков воды | июнь 2017 г. | зам.зав. по АХЧ | 2,5 | июнь 2017 г. |
| 5.15.Заготовить песок к зиме для обработки пешеходных дорожек на территории детского сада | август 2017 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам.зав. по АХЧ | 6,0 | август 2017 г. |
| 5.16.Провести замеры сопротивления изоляции, заземления | 3 квартал 2017г. | зам.зав. по АХЧ | 25,0 | июль 2017 г. |
| 5.17.Проверить исправности системы оповещения при пожаре | август 2017г., февраль 2018 г. | заместитель заведующего по безопасности | 25,8 | август 2017г., февраль 2018 г. |
| 5.18.Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций | август 2017 г. | заведующий МБДОУ «Детский сад № 5 «Семицветик», зам.зав. по безопасности | 25,0 | август 2017 |
| МБДОУ №7 |
| 5.19.Промывка и опрессовка системы отопления | Июнь | Заместитель заведующего по АХЧ Башева Н.О. | 34,0 | 30.06.2017 |
| МБДОУ №9 |
| 5.20.Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения, отопления, тепловых узлов | июнь | Глазунова Р.С. | 35,0 | 30.06.2017 |
| 5.21.Приобретение и установка шаровых кранов на радиаторы | июнь | Киян И.А. | 15,0 | 30.06.2017 |
| 5.22.Монтаж обратных клапанов на смесителях в группах | Июнь-июль | Киян И.А. | 12,0 | 01.08.2017 |
| 5.23.Демонтаж, монтаж и замена радиаторов 6-ти секционных 48 штук | Июль-сентябрь при наличии средств | Глазунова Р.С. | 216,0 | 01.10.2017 |
| 5.24.Частичный ремонт кровли | Июль-сентябрь при наличии средств | Глазунова Р.С. | 496,0 | 01.10.2017 |
| МБДОУ «СОШ №1» |
| 5.25.Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения отопления, теплового узла и вентиляции на объекте | Июль | Директор Т.Н.Чеснокова, зам.директора по АХР Шевелева О.П. | 100,0 | 01.08.2017 |
| МБДОУ «Лицей №2» |
| 5.26.Промывка и опрессовка системы отопления | Июнь-август, 2017г. | Директор Л.И.Иващенко, зам. директора по АХР Мызникова Л.Н | 100,0 | 25.07.2017 |
| МБДОУ «Гимназия» |
| 5.27.Промывка, опрессовка отопительной системы | апрель - август | ОАО «Ремстройсервис» Зам.директора по АХР | 100,0 | 01.08.2017 |
| 5.28.Ремонт ливневой канализации | Июнь-июль | ОАО «Ремстройсервис | 8,0 | 01.08.2017 |
| 5.29.Заменой электрических розеток в кабинетах старшего корпуса. | июль-август | Зам.директора по АХР |  | до 10.08.2017 |
| 5.30.Замена деревянных окон на окна из ПВХ | октябрь-декабрь | Подрядчик | 1 500,0 | 31.12.2017 |
| 5.31.Ремонт межпанельных швов | октябрь-декабрь | Подрядчик | при наличии средств | 31.12.2017 |
| МБДОУ «Лицей» |
| 5.32.Гидравлические испытания внутренней системы отопления и тепловых узлов. | Июнь | ООО «Ремстройсервис» | 42,0 | 01.07.2017 |
| 5.33.Гидро-пневматическая промывка системы отопления. | Июнь | ООО «Ремстройсервис» | 42,0 | 01.08.2017 |
| 5.34.Ремонт узлов регулирования тепловой энергии | Июнь - июль | ООО «Ремстройсервис» | 16,0 | 01.08.2017 |
| 5.35.Проверка наличия цепи между заземлениями и заземляемыми частями электроустановок ( функциональность заземления). | Июнь - июль | ООО «Ремстройсервис» | 40,0 | 01.08.2017 |
| МБДОУ «СОШ №3» |
| 5.36.Ремонт, промывка и опрессовка отопительной системы. | 2 кв. | Орлов А.Г. | 100,0 | 01.07.2017 |
| 5.37.Приобретение антигололедных реагентов и уборочного инвентаря | Ноябрь-январь | Губайдулина С.Г. | 10,0 | 01.12.2017 |
| 5.38.Промывка и опрессовка системы отопления МАУДО «ДЮСШ «Горизонта» | Июнь 2017г. | ООО «Энергосервис» Белоус С.В. | 100,0 | 01.08.2017 |
| ИТОГО: |  |  | 3 274,8 |  |
| 6.Объекты культуры и спорта |
| МАУК «КДЦ «Протон» |
| 6.1.Произвести работы по утеплению теплового контура в здании. Выполнить ремонт уплотнений дверей, окон с заменой разбитых, треснутых стёкол. | 4 кв. | Договор, смета со сторонней организацией. | 30 | 01.12.2017 |
| 6.2.Выполнить поверку (замену) прибора учёта расхода воды (КВМ-80) в узле холодного водоснабжения в ком. № 025 зд. 615 «А» (пристройка) у которого истёк срок поверки (эксплуатации). | Июль-июнь | Договор, смета со сторонней организацией. | 110,13 | 01.08.2017 |
| 6.3.Произвести замену входной запорной арматуры («Лудло» D=100 мм.) и труб в узле холодной воды ком. № 025 зд. 615А. | Май-июль | Договор, смета со сторонней организацией. | 50,0 | 01.08.2017 |
| 6.4.Восстановить демонтированный участок трубопровода холодной воды и подключить к нему пожарный кран ПК-20 зд. № 615 (ООО «ХарЧес» 2-й этаж). | 4 кв. | Договор, смета со сторонней организацией | 30,0 | 31.12.2017 |
| 6.5.Выполнить ремонт сантехнического оборудования туалета на 1-м этаже за сценой рядом с кабинетом № 120 – кабинет художника. | 2 кв. |  | 10,0 | 01.07.2017 |
| 6.6.Замена труб холодной воды D=100 мм L=50 м в зд. 615. | 2-3 кв. | Договор, смета со сторонней организацией. | 309,5 | 01.10.2017 |
| 6.7.Выполнить плановые работы по подготовке отопительной системы горячего водоснабжения здания Дома культуры «Протон», структурного подразделения «Историко-краеведческий музей, структурное подразделение «ВЦ» Произвести замену неисправной запорной арматуры. Покраску труб. Обновить схемы в тепловых узлах. Выполнить промывку и опрессовку внутренних сетей теплоснабжения зд.№ 615, 615 «А». | 3 кв. | Договор, смета со сторонней организацией | 78,1 | 01.08.2017 |
| 6.8.Выполнить ремонт труб D 100мм аварийного участка резервной трубы наружного водоснабжения здания № 615 МАУК «КДЦ «Протон». | май | Договор, смета со сторонней организацией. | 200,0 | 01.06.2017 |
| МАУ ДО «Детская школа искусств» |
| 6.9.Подготовка к отопительному сезону 2017-2018гг.; - гидропневматическая промывка тепловых сетей, - опрессовка тепловых узлов | 3 кв. | Калинина А.А. Пухтин А.В. ООО «Ремстройсервис» | 156, 04 | 01.09.2017 |
| 6.10.Замена радиаторов в к/зале, ул. Дружбы, д.20 | 3 кв. | Калинина А.А., Пухтин А.В., ООО «Ремстройсервис» | 100,00 | 01.09.2017 |
| МАУ г.Протвино «ДС «Импульс» |
| 6.11.Ремонт кровли и лотков водоотвода | Июль - Август | Глухоченков В. И. | 50,0 | 01.09.2017 |
| 6.12.Подготовка систем отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации | Июль - Август | Шехватов В. Н. | 300,0 | 01.09.2017 |  |  |  |  |
| 6.13.Косметический ремонт внутренних стен (затирка трещин стыков ГКЛ с последующей окраской) | Июль - Август | Глухоченков В. И. | 130,0 | 01.09.2017 |  |  |  |  |
| 6.14.Замена манометров на системе подогрева воды | Сентябрь | Шехватов В. Н. | 5,0 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 6.15.Предъявление теплового узла комиссии АО "ПРОТЭП" | Сентябрь | Шехватов В. Н. | 30,0 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 6.16.Утепление контура здания ФОК (замена дверных и оконных уплотнений, доводчиков дверей) | Октябрь | Шехватов В. Н. | 12,0 | 01.11.2017 |  |  |  |  |
| 6.17.Замена магистральных дисковых задвижек | Июль - Август | Шехватов В. Н. | 30,0 | 01.09.2017 |  |  |  |  |
| МАУ ДОД «ДЮСШ №2» |
| 6.20.Составление дефектно-сметной документации по ревизии и наладке теплового узла, гидропромывке системы отопления здания ДЮСШ-2 | май | Скворцов Е. Г. | 5,0 | 15.05.2017 |  |  |  |  |
| 6.21.Произведение необходимых работ, в т.ч.: - проверка и ремонт дроссельного устройства, - опрессовка системы отопления и теплового узла, - гидропромывка системы отопления, - прочистка грязевиков | август | Ященко С. А. | 120,0 | 01.09.2017 |  |  |  |  |
| 6.22.Регламентные работы и ремонт запорной арматуры | июль | Ященко С. А. | 2,0 | 22.07.2017 |  |  |  |  |
| 6.23.Предъявить налаженные системы приемочной комиссии энергоснабжающей организации | август | Ященко С. А. |  | 01.09.2017 |  |  |  |  |
| 6.24.Проведение работ по закрытию теплового контура зданий | сентябрь | Ященко С. А. | 10,0 | 15.10.2017 |  |  |  |  |
| 6.25.Поверка приборов учета и контрольно-измерительных приборов (манометров) | август | Ященко С. А. | 5,0 | 01.09.2017 |  |  |  |  |
| МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 6.26.Утепление оконных проёмов | Сентябрь - Октябрь | ответственные за помещения | 10,0 | 15.10.2017 |  |  |  |  |
| МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» |
| 6.27.Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание теплового узла | Май-Июнь | К.Ф. Ганн, исполнитель – « Монтаж-Строй» Соколов С.В. | 30,0 | 05.06.2017 |  |  |  |  |
| 6.28.Поверка приборов учета энергоресурсов (теплосчетчик ТС, ТМК-Н) | Июнь | К.Ф. Ганн ООО«Энергосервис» Белоусов С.Ф. | 16,28 | 01.07.2017 |  |  |  |  |
| 6.29.Измерение сопротивления изоляции | Июнь | К.Ф. Ганн ООО «Фарад» Кичимирзоев И.М. | 17,93 | 01.07.2017 |  |  |  |  |
| 6.30.Капитальный ремонт кровли | Июль-Сентябрь | К.Ф. Ганн | 920,62 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 6.31.Капитальный ремонт системы отопления | Июль-Сентябрь | К.Ф. Ганн | 380,98 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 6.32.Закрытие теплового контура | Сентябрь | К.Ф. Ганн |  | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 3 148,6 |  |
| 7.МБУ «КВАР» |  |  |  |  |
| 7.1.Ревизия задвижек вентилей в теплоузлах АБК, РММ и узлах учета тепла. | июнь | Гуральник В.Б. |  | 24.07.2017 |  |  |  |  |
| 7.2.Промывка и опрессовка систем отопления АБК,РММ и автостанции. | июль | Гуральник В.Б. |  | 22.08.2017 |  |  |  |  |
| 7.3.Проведение работ по закрытию теплового контура зданий | август-сентябрь | Гуральник В.Б. |  | 26.09.2017 |  |  |  |  |
| 7.4.Замер сопротивления изоляции силового оборудования, контура заземления петли фаза-ноль всех подразделений МБУ «КВАР» | август-сентябрь | Бутин В.М. Гуральник В.Б. | 42.0 | 26.09.2017 |  |  |  |  |
| 7.5.Замена фильтра ФММ-ДУ40 узла учета тепла МБУ «КВАР» | июль-август | Бутин В.М. Гуральник В.Б. | 3,6 | 29.08.2017 |  |  |  |  |
| 7.6.Замена трубопровода пожарного водоснабжения в производственном корпусе МБУ «КВАР» | сентябрь-октябрь | Гуральник В.Б. | 180,0 | 27.10.2017 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 225,6 |  |  |  |  |  |
| 8. ГБУЗ МО "Протвинская городская больница" |  |  |  |  |
| 8.1.Акушерский корпус: замена запорной арматуры, замена канализации (труба Ø100 – 16 погонных метров) Поверка приборов учёта тепловой энергии и ХВС | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 101,154 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.2.Поликлиника: замена запорной арматуры, замена труб (Ø100 – 47 п. м., Ø50 – 87 п. м., Ø32 – 43 п. м., Ø25 – 64 п. м., Ø20 – 58 п. м.) | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 98,191 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.3.Терапия: замена запорной арматуры, | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 50,100 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.4.Инфекция: замена запорной арматуры, замена трубы (Ø20 – 20 п. м.) замена кранов в системе приточной вентиляции. Поверка приборов учёта ХВС | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 70,760 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.5.ПАО: замена труб (Ø40– 12 п. м., Ø32 – 11 п. м., Ø25 – 8 п. м.) | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 17,873 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.6.Хозяйственный корпус: замена запорной арматуры, замена трубы (Ø50 – 21 п. м., Ø20 – 26 п. м.,) замена регистров в гараже | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 35,934 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.7.Работы по подготовке к зиме | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 728,317 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.8.Промывка, опрессовка и гидравлические испытания системы отопления в зданиях ГБУЗ МО "Протвинская городская больница" | 3 квартал | Зам. главного врача по хозяйственным вопросам | 265,917 | 01.10.2017 |  |  |  |  |
| 8.9.Проведение мероприятий по закрытию теплового контура (утепление окон и дверей) | 4 квартал | Зав. хозяйством поликлиники и стационара | 305,772 | 01.11.2017 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 1 674,0 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 41 851,5 |  |  |  |  |  |

Заместитель руководителя Администрации                                                     Е.Н. Верховых

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Протвино от 26.05.2017 № _305

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

| Председатель комиссии - | Верховых Е.Н. | Заместитель руководителя Администрации |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя - | Щербатюк Е.И | Начальник отдела муниципального жилищного контроля |
| Члены комиссии: | Камардина О.К. | Начальник управления образования и социального развития |
|  | Кожохин В.Н. | Главный инженер АО «ПРОТЭП» (по согласованию) |
|  | Брагин А.А. | Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ (по согласованию) |
|  | Плотников Н.А. | Директор МУП «УЖКХ» (по согласованию) |
|  | Ломакин О.В. | Директор МУП «УЭ» |
|  | Рыбаков Г.С. | Председатель промышленного комитета Совета депутатов (по согласованию) |

Заместитель руководителя Администрации                                                Е.Н. Верховых

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Протвино от 26.05.2017 № _305

ШТАБ

по подготовке объектов энергетики, жилищного фонда,

муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года.

| Председатель штаба | Верховых Е.Н. | ВРИО руководителя Администрации города |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | Щербатюк Е.И | Начальник отдела муниципального жилищного контроля |
|  | Костин И.В. | Начальник отдела по теплоснабжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
|  | Текнов Д.А. | Заведующий территориальным отделом № 8 Государственной жилищной инспекции Московской области (по согласованию) |
| Члены штаба: | Камардина О.К. | Начальник управления образования и социального развития |
|  | Анисинкина Н.А. | Начальник отдела образования |
|  | Полякова Л.А | Начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи |
|  | Кожохин В.Н. | Главный инженер АО «ПРОТЭП» (по согласованию) |
|  | Брагин А.А. | Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ (по согласованию) |
|  | Плотников Н.А. | Директор МУП «УЖКХ» (по согласованию) |
|  | Ломакин О.В. | Директор МУП «УЭ» |
|  | Васильев В.И. | Главный врач ГБУЗ МО "Протвинская городская больница» |
|  | Рыбаков Г.С. | Председатель промышленного комитета Совета депутатов (по согласованию) |

Заместитель руководителя Администрации                                                 Е.Н. Верховых

Список  рассылки.

- ТСЖ «Корина 8» (ул.Корина, д.8);

- ТСЖ «Фестивальный» (пр. Сахарова, д.2. к.1 и к.2);

- ТСЖ «Молодежный» (ул. Южная, д.1, д.3);

- ТСЖ «Южное» (ул. Южная, д.4);

- ТСЖ «Наш дом» (ул. Южная, д.2);

- ТСЖ «Алый парус» (Фестивальный пр., д.2А);

- ООО «Управдом» (ул.Ленина, д.38(оф.11))