АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2020 	    № _399

| О внесении изменения в Постановление Администрации городского округа Протвино от 25.03.2020 № 198 «Об утверждении графика останова котельной АО «ПРОТЭП» и отключения тепловых сетей на ремонт и гидравлические испытания, проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в 2020 году». |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, социальной сферы и многоквартирных домов городского округа Протвино к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года и  отключения горячего водоснабжения (далее - ГВС) в летнем периоде 2020 года на профилактические работы, письмом Министерства энергетики Московской области от 03.06.2020 № Исх-5156/27-08

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести изменение в Постановление Администрации городского округа Протвино от 25.03.2020  № 198 «Об утверждении графика останова котельной АО «ПРОТЭП» и отключения тепловых сетей на ремонт и гидравлические испытания, проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в 2020году» с учетом изменений от 08.06.2020 №349 «О внесении изменения в Постановление  Администрации городского округа Протвино от 25.03.2020 № 198 «Об утверждении графика останова котельной АО «ПРОТЭП» и отключения тепловых сетей на ремонт и гидравлические испытания, проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя в 2020 году», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

- Общему отделу направить настоящее постановление с приложением в отдел муниципального жилищного контроля, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в АО «ПРОТЭП», МБУ «УКП», ООО «ПРО - СТО», ООО «Эхо Сервис», ООО «Управдом Протвино», ООО «Добрый дом», председателям ТСЖ (по списку), для опубликования в газете «Протвино сегодня» и для размещения на сайте Администрации городского округа Протвино.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы Администрации Пояркова С.Г.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Протвино                                                                   С.Л. Кудряшов

И. о. заместителя главы

Администрации

С.Г. Поярков

| Начальника отдела муниципального жилищного контроля Е.И. Щербатюк | Юридический отдела |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Протвино

от 03.07.2020 	    № _399

График останова котельной АО «ПРОТЭП»

и отключения тепловых сетей на ремонт и гидравлические испытания,

проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру

теплоносителя в 2020 году

| Наименование | Срок останова котельной | Перечень потребителей отключаемых участков | Краткое содержание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя | 01.04.2020 | Тепловые сети города и промышленной зоны | Выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор при повышении температуры т/н до максимального значения. |
| Отключение ГРС "Протвино" в связи с прекращением подачи газа. | 15.06.2020 - 18.06.2020 | Котельная АО "ПРОТЭП" (прекращение подачи газа) | Проведение работ на магистральном газопроводе "Серпухов-Ленинград" ООО "Газпром трансгаз Москва" |
| Гидравлические испытания тепловых сетей | 15.06.2020 - 16.06.2020 | Тепловые сети города и промышленной зоны | Проверка тепловых сетей на прочность и плотность |
| Останов котельной и тепловых сетей | 11.08.2020 - 25.08.2020 | Тепловые сети города и промышленной зоны | Ремонт не отключаемого оборудования котельной; Замена и ревизия арматуру, набивка сальников, смазка штоков. |