АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2016        №_604

### О внесении изменения в постановление Администрации 
г. Протвино от 14.10.2014 г № 892  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино  на 2015-2019 годы»

#### В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов г.Протвино от 30.11.2015 N 112/23 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с учётом изменений от 05.02.2016 г. №136/27), постановлением Администрации города Протвино от 01.09.2014г. №765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Протвино»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Протвино от 14.10.2014 г. № 892 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино на  2015-2019 годы», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Протвино от 26.06.2015 №382,  от 26.06.2015 №383, от 22.07.2015 №453, от 04.09.2015 №565, от 22.12.2015 №914, 10.03.2016 №166, изложив  Приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу направить настоящее постановление в отдел муниципального жилищного контроля, отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры,  отдел социально-экономического развития  и инвестиций,  в газету «Протвино сегодня» для опубликования, разместить на сайте Администрации города Протвино в разделе «Муниципальные программы», подразделе  «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино  на 2015-2019 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя руководителя  Администрации Верховых Е.Н.

Руководитель Администрации города                                                   Г.П. Мущак

| Начальник отдела муниципального жилищного контроля Е.И. Щербатюк Гл. эксперт отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Т.В. Ситникова | Заместитель руководителя Администрации Е.Н. Верховых Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

города Протвино

от 04.08.2016   №_604

Приложение

к постановлению Администрации

города Протвино

от 14.10.2014 г.   № 892

Муниципальная программа

«Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского

округа Протвино на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино на 2015-2019 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Протвино. - Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. - Предоставление населению городского округа Протвино услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве. - Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. - Улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Протвино. - Содействие развитию городского хозяйства в сфере благоустройства, городского строительства и озеленения. |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания - Обеспечение надёжности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. - Привлечение средств внебюджетных источников в сферу водоснабжения и водоотведения. - Координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы. - Техническое обслуживание и замена газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях. - Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан. - Перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах. - Благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Протвино, зон отдыха, Рубежа обороны. - Содержание дворовых территорий. Устройство, модернизация и содержание детских игровых и спортивных малых форм и площадок, контейнерных площадок. - Содержание, ремонт, модернизация системы уличного освещения. - Модернизация и переоснащение специализированной техникой муниципальных предприятий. Снижение объемов потерь и количества аварий при транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; |
| Координатор программы | Заместитель руководителя Администрации города Верховых Евгений Николаевич |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Протвино |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Разработчики муниципальной программы | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города Протвино |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры. Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества и муниципальных помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Протвино. Подпрограмма 3. Благоустройство территории городского округа Протвино. |
| Источники финансирования муниципальной программы В том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего: в том числе: | 486 992,3 | 77 637,0 | 93 712,0 | 76 323,0 | 81 451,0 | 157 869,3 |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 151 164,3 | 17 091,0 | 20 662,0 | 21 203,0 | 22 291,0 | 73 969,3 |
| Средства бюджета Московской области | 10 244,0 | 6 934,0 | 3 310,0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 321 532,0 | 53 612,0 | 69 740,0 | 55 120,0 | 59 160,0 | 83 900,0 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | Обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологии. Снижение количества лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Протвино, отработавших нормативный срок (более 25 лет), подлежащих замене. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Снижение потерь в муниципальных водопроводных сетях. Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах; Проведение капитального ремонта МКД. Повышение уровня комфортности и чистоты на территории города Протвино, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города. Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания. Надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. |

## 1. Характеристика проблемы в сфере реализации

## Муниципальной программы

Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства города – одна из актуальных проблем.  Разработанная программа создает основы для сохранения и улучшения состояния жилищно-коммунального хозяйства и в значительной степени способствует достижению основополагающей задачи по созданию условий для роста благосостояния города и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики городского округа Протвино является обеспечение комфортных условий проживания, бесперебойной подачи и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих технологий позволит достигнуть снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры и обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, повысить эффективность управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Формирование эффективной системы регулирования деятельности жилищно-коммунального комплекса на территории городского округа Протвино  обеспечит рациональное и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имущества, находящегося в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия Муниципальной программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем повышения уровня благоустройства и охраны окружающей среды городского округа Протвино.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории города Протвино. В настоящее время порядка трети жилых многоквартирных домов нуждаются в проведении капитального ремонта.

Одним из существенных элементов капитального ремонта многоэтажных жилых домов является полная замена и модернизация лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»  в соответствии с Порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, выполнение капитального ремонта жилищного фонда города Протвино будет осуществляться программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием из бюджетов разных уровней: бюджета Московской области, бюджета городского округа Протвино и внебюджетных источников - средств собственников общего имущества многоквартирных домов.

Краткосрочным планом программы капитального ремонта многоквартирных домов города Протвино на 2014 – 2016 год предусмотрено проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Протвино, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых на момент принятия Программы принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и об изъятии каждого жилого помещения в этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Московской области или муниципальному образованию город Протвино.

В соответствие с краткосрочным планом программы капитального ремонта, в городе Протвино в 2014 году предусматривается замена 40 лифтов, отработавших нормативный срок службы в 26 многоквартирных домах с привлечением средств бюджета муниципального образования, средств бюджета Московской области и средств собственников, сформированных исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Протвино является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида города, приведение улиц, зон отдыха и мест массового посещения и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный и благоустроенный вид.

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в муниципальную программу, заключается в обеспечении сохранности существующего имущества путем проведения ремонтов, контроля и содержания в надлежащем виде. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского округа Протвино, не обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов внешнего благоустройства и охраны окружающей среды, а также строительство новых объектов, недостаточно эффективны и не соответствуют темпам развития муниципального образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Протвино – многоотраслевой комплекс, в качестве управляющей компании и обслуживающей организации работает  муниципальное унитарное предприятие, обеспечивающие население жилищными и коммунальными услугами  -  МУП «УЖКХ». Предприятие обслуживает более 90% всего жилищного фонда города.

Благоустройство на территории городского округа  является одной из насущных задач, требующих большого внимания и эффективного решения. Увеличение количества озелененных территорий  городского округа Протвино является важной составляющей улучшения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий для проживания населения.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства. Обслуживание и содержание линий наружного освещения необходима для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц,  дорожно-уличной сети,  дворовых территорий,  снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы  наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Протвино запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также установка новых опор освещения, замена кабельных сетей.

В рамках улучшения благоустройства территории городского округа Протвино запланировано проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории города с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей города. Ежегодно в городе проводятся конкурсы: «Самый благоустроенный дворик», «Самая благоустроенная территория».

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории городского округа Протвино.

2. Прогноз развития ситуации с учетом реализации

Муниципальной программы.

Реализация Муниципальной программы позволит:

- обеспечить комфортные условия проживания населения путем повышения качества выполняемых работ по своевременному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного хозяйства, благоустройству и охране окружающей среды городского округа Протвино.

- обеспечить эффективную эксплуатацию лифтов;

- снизить количество лифтов в жилищном фонде, отработавших нормативный срок (более 25 лет) и подлежащих замене;

- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- проводить обслуживание и замену внутриквартирного газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- проводить капитальный ремонт общего имущества собственников многоквартирных домов (конструктивных элементов и др.).

- производить перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- проводить ремонт жилых муниципальных помещений для отдельных категорий граждан;

- обеспечивать установку, ремонт детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, малых архитектурных форм;

- проводить смотры-конкурсы, направленные на благоустройство территории городского округа Протвино с привлечением предприятий, организаций, учреждений и жителей города;

- совершенствовать и модернизировать систему уличного освещения.

3. Цели и задачи Муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, в том числе с использованием современных энергоэффективных                           материалов и технологий;

- обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Протвино;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- предоставление населению городского округа Протвино услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Протвино.

Для выполнения вышеуказанных целей планируется решить следующие задачи:

-проведение капитального ремонта всех  многоквартирных домов, расположенных

на территории города Протвино, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, а также многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых на момент принятия Программы принято                           решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд и об изъятии каждого

жилого помещения в этих многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, Московской области или муниципальному образованию городской округ Протвино;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания жителей на территории города Протвино.

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов;

- координация финансовых и организационных вопросов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы;

- модернизация и строительство объектов водоснабжения и  водоотведения;

- привлечение средств внебюджетных источников в сферу водоснабжения и водоотведения;

## - обслуживание и замену газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

## - ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан;

- перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Протвино, в том числе выполнение мероприятий по народному проекту;

- благоустройство, озеленение, содержание дворовых территорий;

- модернизация и содержание контейнерных площадок;

- модернизация системы уличного освещения;

- модернизация и переоснащение специализированной уборочной техникой муниципальных предприятий.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм,

входящих в состав Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

4.1. Подпрограмма 1. «Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма)

Подпрограмма предусматривает обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг населению городского округа Протвино, а также повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Целью подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу:

- выполнить реконструкцию и ремонт существующих и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

4.2. Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества и муниципальных помещений                                 многоквартирных домов, расположенных на территории городского                                 округа Протвино».

Целью подпрограммы является проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, а так же выполнению мероприятий по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, замене аварийных и выработавших нормативный срок эксплуатации газовых плит в муниципальных квартирах и ремонт муниципальных помещений.

4.3. Подпрограмма  3. «Благоустройство территории городского округа Протвино».

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустроенности городских территорий, содержание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории городского округа Протвино, улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Протвино.

5. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

Реализация программы позволит достичь следующих показателей:

-  уменьшение количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

- увеличение доли замененных лифтов  в жилищном фонде, расположенном на территории городского округа Протвино, отработавших нормативный срок (более 25 лет) и подлежащих замене с 22,5% до 100%;

- увеличение доли  отремонтированных внутридомовых инженерных систем электро-,    тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения с 0,% до 26,5 %;

- увеличение доли отремонтированной  кровли с 0% до 6%;

- увеличение доли отремонтированного фасада с 0 % до 7%;

-  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- замена газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах;

- перечисление в качестве платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- устройство новых игровых площадок и малых форм;

- модернизация линий наружного освещения,

- повышение качества благоустройства и озеленения территории городского округа Протвино.

6. Механизм реализации Муниципальной программы

и контроль за ходом её реализации

Реализация Муниципальной программы осуществляется на основе:

# 6.1. Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Муниципальной программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом РФ от  5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.2. Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

6.3. Координацию по реализации Программы осуществляет заместитель главы Администрации города.

6.4. Исполнитель Программы (отдел городского хозяйства Администрации города) ежегодно уточняет, с учётом выделяемых на реализацию программ финансовых средств, целевые показатели и затраты  по программным мероприятиям, механизм реализации программы.

6.5. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Протвино.

6.6. Отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ежеквартально направляются по установленной форме муниципальными заказчиками в  центральные исполнительные    органы    государственной    власти    Московской    области    по соответствующим направлениям деятельности.

- Внесение изменений в Муниципальную программу

  - Внесение  изменений в Муниципальную программу осуществляется в

соответствии с постановлением Администрации города Протвино от 01.09.2014г.     
№ 765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Протвино».

ПОДПРОГРАММА 1

«Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»

Муниципальной программы «Развитие и содержание жилищно-коммунального

хозяйства  городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

Паспорт подпрограммы

«Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг населению городского округа Протвино, а также повышение надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Координация финансовых и организационных вопросов по модернизации и комплексному развитию коммунальной инфраструктуры |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя Администрации города Протвино Верховых Е.Н. |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Протвино |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города Протвино |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего | 1 191,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 191,9 |
| Средства бюджета городского округа Протвино Московской области | 1 191,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 191,9 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологии. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Снижение потерь в муниципальных водопроводных сетях. 3. Надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»

| N п/п | Мероприя-тия по реализации подпрограммы | Перечень Стандартных проце-дур, обес-печиваю-щих вы-полнение мероприятия, с указанием предель-ных сро-ков их ис-полнения | Источники Финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполне-ние ме-роприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение надёж-ности функционирования систем коммунальной инфра-структуры (теплоснабжение) |  | Итого | 2015-2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприя-тие 1 Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприя-тие 2 Реконструкция внутриквартальной теплосети с использованием труб в ППМ изоляции по Молодежному проезду | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Задача 2 Обеспечение надёжности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение) |  | Итого |  | 600,0 | 1 191,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 191,9 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 600,0 | 1 191,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 191,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Реконструкция участка водовода Ду400 с заменой стальных труб на полиэтиленовые | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Реконструкция аварийного участка водовода Ду400 по Фестивальному проезду прот.978м. с заменой стальных труб на полиэтиленовые | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Реконструкция аварийного участка х/фекальной канализации Ду800 (48м.) в районе ФОК «Импульс» | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 Реконструкция аварийного участка х/фекальной канализации Ду300 (100м.) на перекрестке ул. Дружба | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 0 | 595,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,2 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 595,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Капитальный ремонт канализационных колодцев в кол.22 шт. (ежегодно) | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 600,0 | 596,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,7 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 600,0 | 596,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение надежности функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Мероприятия, направленные на разработку, утверждение и реализацию инвестиционных программ тепло-, водоснабжения и водоотведения | В соответствии с конкурсными прцедурами, проводимыми РСО | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | В соответствии с конкурсными прцедурами | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 Реализация проекта «Единый Информационно-Расчетный Центр» на территории города Протвино | Дорожная карта ПМ/812-9/15 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ.

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества и

муниципальных помещений многоквартирных домов, расположенных на

территории городского округа Протвино» на 2015-2019 годы»

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества

и муниципальных помещений многоквартирных домов, расположенных на

территории городского округа Протвино» на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества и муниципальных помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Протвино» на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние для безопасного и комфортного проживания в городском округе Протвино с использованием современных энергоэффективных материалов и технологий, в том числе: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 3) ремонт крыши; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Создание безопасных и благоприятных условий проживания жителей города Протвино. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории города Протвино. Координация финансовых и организационных вопросов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы. 2. Содержание и ремонт жилых помещений. 3. Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан. |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя Администрации города Протвино Верховых Е.Н. |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Протвино |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел муниципального жилищного контроля администрации города Протвино |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Итого | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего | 390 854,0 | 61 219,0 | 77 690,0 | 62 316,0 | 66 275,0 | 123 354,0 |
| Средства бюджета городского округа Протвино Московской области | 69 322,0 | 7 607,0 | 7 950,0 | 7 196,0 | 7 115,0 | 39 454,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 321 532,0 | 53 612,0 | 69 740,0 | 55 120,0 | 59 160,0 | 83 900,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: | 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Протвино. 2. Улучшение качества предоставляемых жилищно – коммунальных услуг. 3. Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
|  | На начало реализации подпрограммы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Замена лифтового оборудования в 26 МКД, количество замененных лифтов – 40 шт. на общую сумму 61 942 611 , в том числе: Средства бюджета муниципального образования – 15253,367 Средства бюджета Московской области – 11 149 700; Средства собственников – 35 307 287. |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества

и муниципальных помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень Стандарт-ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприятия подпрограмм мы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Проведение капитального ремонта общего имущества МКД в рамках участия в региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014 – 2038 годы». |  | Итого | 2015-2019 г. | 61 710,4 | 324 907,0 | 40 610,0 | 55 177,0 | 41 810,0 | 65 810,0 | 121 500,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 15 253,4 | 64 507,0 | 6 957,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 37 600,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11 149,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 35 307,3 | 260 400,0 | 33 653,0 | 48 527,0 | 35 160,0 | 59 160,0 | 83 900,0 |  |  |
|  | Мероприятия: 1. Уточнение перечня многоквартирных домов города Протвино, подлежащих капитальному ремонту в 2015 – 2019 г.г. для внесения в краткосрочный план реализации подпрограммы. 3. Уточнение технического состояния каждого многоквартирного жилого дома для проектирования и разработки проектно-сметной документации, составления дефектной ведомости. Проведение разъяснительной работы с собственниками многоквартирных домов, проведение общих собраний собственников. |
| 1.1. | Мероприятие 1 Взнос в некоммерческий фонд капитального ремонта за муниципальные жилые (соцнайм) и нежилые помещения (взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помеще-ния) | Сбор, анализ и корректировка информации о жилых и нежилых помещениях муниципального жилищного фонда | Итого | 33 | 3 112,0 | 36 507,0 | 6 957,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 9 600,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 3 112,0 | 36 507,0 | 6 957,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 9 600,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Замена лифтов, отработавших нормативный срок 25 лет и более. | Сбор информации о техническом состоянии лифтового оборудования, составление акта и дефектной ведомости на объект. | Итого |  | 61 710,38 | 112 960,0 | 16 717,0 | 21763,0 | 21 660,0 | 21 660,0 | 31 160,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 15 253.4 | 9 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11 149,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 35 307,3 | 103 460,0 | 16 717,0 | 21763,0 | 21 660,0 | 21 660,0 | 21 660,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Ремонт крыши (шиферной и мягкой рулонной кровли) | Сбор информации о техническом состоянии кровли, составление акта и дефектной ведомости на объект. | Итого |  | 0 | 99 940,0 | 16 936,0 | 26764,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 24 740,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 9 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 90 940,0 | 16 936,0 | 26764,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 20 240,0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 Ремонт фасада жилых домов | Сбор информации о техническом фасадов, составление акта и дефектной ведомости на объект. | Итого |  | 0 | 24 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 18 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000,0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5 Ремонт подвальных помещений | Сбор информации о техническом состоянии подвальных помещений, составление акта и дефектной ведомости на объект. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6 Ремонт фундамен-та | Сбор информации о техническом состоянии фундаментов, составление акта и дефектной ведомости на объект. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,газо-,водоснабжения,водоотведения | Сбор информации о техническом состоянии внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,газо-,водоснабжения, Водоотведения, составление акта и дефектной ведомости на объект. | Итого |  | 0 | 56 000,0 | 0 | 0 | 0 | 24 000,0 | 32 000,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  |  | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 48 000,0 | 0 | 0 | 0 | 24 000,0 | 24 000,0 |  |  |
| 2. | Задача 2 Содержание и ремонт жилых и нежилых муниципальных помещений |  | Итого |  | 2 860,0 | 3 715,0 | 550,0 | 1 000,0 | 246,0 | 265,0 | 1 654,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2 860,0 | 3 715,0 | 550,0 | 1 000,0 | 246,0 | 265,0 | 1 654,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 2 860,0 | 3 715,0 | 550,0 | 1 000,0 | 246,0 | 265,0 | 1 654,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2 860,0 | 3 715,0 | 550,0 | 1 000,0 | 246,0 | 265,0 | 1 654,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3 Обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО |  | Итого |  | 100,0 | 62 232,0 | 20 059,0 | 21513,0 | 20 260,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 100,0 | 1 100,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 61 132,0 | 19 959,0 | 21213,0 | 19 960,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Диагности-ка внутри-домовых газопрово-дов по истечении 30 лет | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации | Итого |  | 0 | 61 632,0 | 19 959,0 | 21413,0 | 20 160,0 | 100 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 500,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 61 132,0 | 19 959,0 | 21213,0 | 19 960,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Содержание и замена газовых плит в муниципальных жилых помеще-ниях | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации | Итого |  | 100,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 100,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

ПОДПРОГРАММА 3

«Благоустройство территории городского округа Протвино»

Муниципальной программы «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства

городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории городского округа Протвино»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство и озеленение территории городского округа Протвино» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Повышение уровня благоустроенности городских территорий. Улучшения благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Протвино. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Благоустройство, озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Протвино, зон отдыха, Рубежа обороны, содержание дворовых территорий. Устройство, модернизация и содержание детских игровых и спортивных малых форм и площадок, контейнерных площадок. Приведения состояния системы уличного освещения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя Администрации города Протвино Верховых Е.Н. |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Протвино |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры города Протвино |
| Объем финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам и источникам финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего | 94 946,4 | 16 418,0 | 16 022,0 | 14 007,0 | 15 176,0 | 33 323,4 |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 84 702,4 | 9484,0 | 12 712,0 | 14 007,0 | 15 176,0 | 33 323,4 |
| Средства бюджета Московской области | 10 244,0 | 6934,0 | 3 310,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Повышение уровня комфортности и чистоты на территории города Протвино, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории городского округа Протвино»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Повышение уровня благоустроенности городских террито-рий |  | Итого | 2015-2019 г. | 13 289,0 | 67 567,4 | 13172,0 | 11726,0 | 9 207,0 | 10493,0 | 22 969,4 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 7 907,0 | 57 323,4 | 6 238,0 | 8 416,0 | 9 207,0 | 10493,0 | 22 969,4 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5 382,0 | 10 244,0 | 6 934,0 | 3 310,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Озеленение и благоустройство территорий города Протвино | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 5 800,0 | 26 544,0 | 1 299,0 | 617,0 | 4 786,0 | 5 667,0 | 14 175,0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 5 800,0 | 26 544,0 | 1 299,0 | 617,0 | 4 786,0 | 5 667,0 | 14 175,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Уборка центральных улиц города в выходные дни | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 200,0 | 2 331,0 | 200,0 | 473,0 | 502,0 | 549,0 | 607,0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 200,0 | 2 331,0 | 200,0 | 473,0 | 502,0 | 549,0 | 607,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Отлов и стерилизация безнадзорных животных. | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 1 050,0 | 1 719,0 | 724,0 | 200,0 | 200,0 | 290,0 | 305,0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 200,0 | 1 195,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 290,0 | 305,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 850,0 | 524,0 | 524,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Санитарное содержание «Рубежа обороны» | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 300,0 | 1 798,5 | 248,0 | 233,0 | 506,0 | 386 | 425,5 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 300,0 | 1 798,5 | 248,0 | 233,0 | 506,0 | 386 | 425,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Санитарное содержание зоны отдыха «Карьер» | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 463,0 | 2 280,9 | 499,0 | 313,0 | 313,0 | 549,0 | 606,9 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 463,0 | 2 280,9 | 499,0 | 313,0 | 313,0 | 549,0 | 606,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Приобретение, установка и содержание малых форм и детских игровых площадок | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 1 518,0 | 8 863,0 | 1 711,0 | 0 | 1 900 | 2 052,0 | 3 200,0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 350,0 | 8 863,0 | 1 711,0 | 0 | 1 900 | 2 052,0 | 3 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 1 168,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  |  | 7 045,0 | 895,0 | 500 | 1 000 | 1 000,0 | 3 650,0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  |  | 7 045,0 | 895,0 | 500 | 1 000 | 1 000,0 | 3 650,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Приобретение коммунальной уборочной техники | Участие в совместных торгах | Итого |  | 3 958,0 | 7 790,0,0 | 3 895,0 | 3 895,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 594,0 | 1 170,0 | 585,0 | 585,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 364,0 | 6 620,0 | 3 310,0 | 3 310,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Обустройство контейнерных площадок | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г. | 0 | 418,0 | 418,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 418,0 | 418,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 10 | Приобретение и установка типовых информационных стендов | Итого | 2015-2019 г | 0 | 151,0 | 151,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 151,0 | 151,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 11 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципального образования Московской области | Итого |  | 0 | 3 132,0 | 3 132,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 12 | Комплексное благоустройство 10% дворовых территорий | Итого |  | 0 | 5 495,0 | 0 | 5 495,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 5 495,0 | 0 | 5 495,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Задача 2 Приведение системы уличного освещения в соот-ветствие со стан-дартами качества, обеспечивающими комфортные усло-вия про-живания |  | Итого |  | 5 742,0 | 27 379,0 | 3 246,0 | 4 296,0 | 4 800,0 | 4 683,0 | 10 354,0 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Средства бюджета Московской области |  | 5 742,0 | 27 379,0 | 3 246,0 | 4 296,0 | 4 800,0 | 4 683,0 | 10 354,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 2 733,0 | 23 125,0 | 3 246,0 | 4 296,0 | 4 800,0 | 4 683,0 | 6 100,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2 733,0 | 23 125,0 | 3 246,0 | 4 296,0 | 4 800,0 | 4 683,0 | 6 100,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Ремонт сетей уличного освещения | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого |  | 3 009,0 | 4 254,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 254,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 3 009,0 | 4 254,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 254,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ.

Приложение 1

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы                                                                                                                                             " Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино на 2015-2019 годы"

| Наименование муници-пального образова-ния | Наименование муниципаль-ной программы | Наименование задачи муниципальной программы | Наименование мероприятия муниципальной программы | Целевой показатель | Базовое значение показате-ля (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Город-ской округ Протвино | " Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Модернизация и комплексное развитие ком-мунальной инфраструк-туры» | Задача 1 Обеспечение надёжности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) | Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96 | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным теплоснабжением (отоплением), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 |
|  |  |  | Реконструкция внутрикватральной теплосети с использованием труб в ППМ изоляции по Молодежному проезду | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, Кг.у.т./гкал | 153,8 | 153,8 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
|  |  |  | Мониторинг аварийности на тепловых сетях | Число аварий на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Задача 2 Обеспечение надёжности функционирования систем коммунальной инфраструкту-ры (водо-снабжение, водоотведение | Реконструкция участка водовода Ду400 с заменой стальных труб на полиэтиленовые | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Реконструкция аварийного участка водо-вода Ду400 по Фестивальному проезду прот.978м. с заменой стальных труб на полиэтиленовые | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Реконструкция аварийного участка х/фекальной канализации Ду800 (48м.) в районе ФОК «Импульс | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Капитальный ремонт канализационных колодцев в кол.22 шт. (ежегодно) | Количество отремонтированных канализационных колодцев, Шт. | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
|  |  |  | Реконструкция аварийного участка х/фекальной канализации Ду300 (100м.) на перекрестке ул. Дружба | Количество отказов (аварий) на сетях водоснабжения и канализации, Км. в год | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,035 |
|  |  |  | Мониторинг аварийности | Число аварий на сетях водоснабжения, водоотведения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Задача 3. Обеспечение надежности функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса | Мероприятия, направленные на разработку, утверждение и реализацию инвестиционных программ тепло-, водоснабжения и водоотведения | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо, и электроснабжению, водоотведе-нию, утвердивших инвестиционные программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, % | 12,5 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 15,5 | 16,0 |
|  |  |  | Разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения , %/шт | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 | 100/3 |
|  |  |  |  | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ, шт. | 1 (Котельная на природном газе) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Реализация проекта «Единый Информационно-Расчетный Центр» на территории города Протвино | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой, %/шт. | 0 | 100/ 15 840 | 100/ 15940 | 100/ 16 060 | 100/ 16 060 | 100/ 16 060 |
|  | Подпрограм- ма «Обеспече-ние меро-приятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего иму-щества и муниципаль-ных поме-щений многоквартирных домов, расположенных на тер-ритории городского округа Протвино» на 2015-2019 годы» | Задача 1 Проведение капитального ремонта общего имущества МКД в рамках участия в региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014 – 2038 годы». |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы ", шт. | 26 | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 |
|  |  |  | Замена лифтов, отработавших нормативный срок 25 лет и более. | Увеличение доли замененных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок службы,% | 22,5 | 30,4 | 33,7 | 74,5 | 87,5 | 100 |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло,- газо-водоснабжения, водоотведения | Увеличение доли отремонтированных внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 19,5 | 26,5 |
|  |  |  | Ремонт крыши (шиферной и мягкой рулонной кровли) | Увеличение доли отремонтированной кровли, % | 0 | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 4,5 | 6 |
|  |  |  | Ремонт фасада жилых домов | Увеличение доли отремонтированных фасадов МКД, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  | Ремонт подвальных помещений | Увеличение доли отремонтированных технических этажей и подвальных помещений в общем объеме, подлежащих капитальному ремонту, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Перечисление бюджетных средств в фонд капитального ремонта за муниципальные площади | Доля перечисленных бюджетных средств в фонд капитального ремонта за муниципальные площади в общем объеме бюджетных средств, необходимых для оплаты площадей муниципальной собственности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Задача 2 Содержание и ремонт жилых и нежилых муниципальных помещений | Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан, Шт. | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Задача 3 Обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО | Диагностика внутридомовых газопроводов по истечению 30 лет, содержание и замена газовых палит в муниципальных жилых помещениях | Доля муниципальных жилых помещений, в части проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования (газовых плит), % | 12 | 12 | 23 | 23 | 25 | 25 |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Протвино» | Задача 1 Повышение уровня благоустроенности городских территорий | Озеленение и благоустройство территорий города Протвино | Доля площадей газонов, цветников, окашиваемых территорий от общей площади муниципального образования, % Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений, по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | 23 | 25 | 25 0 | 30 0 | 30 0 | 30 0 |
|  |  |  | Отлов и стерилизация безнадзорных животных | Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, стерилизации, передаче в приют на передержку, шт. | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | Приобретение коммунальной уборочной техники | Количество единиц приобретаемой коммунальной уборочной техники (участие в госпрограмме), шт. | 4 (с оплатой в течение 3-х лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установка и модернизация детских игровых и иных площадок | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/шт. | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 50/40 |  |
|  |  |  | Приобретение, установка и содержание малых форм и детских игровых площадок | Количество обустроенных детских площадок на территории города, шт. | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  |  |  | Ликвидация несанкционированных мусорных свалок | Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Обустройство контейнерных площадок | Количество установленных контейнерных вблизи СНТ и вдоль дорог, шт. | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | Комплексное благоустройство не менее 10% дворовых территорий | Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству не менее 10% дворовых территорий. % |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  |  | Задача 2 Приведение системы уличного освещения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания | Ремонт сетей уличного освещения | Доля отремонтированных сетей и оборудования уличного освещения от общего объема.% | 5,06 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  |  |  | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения Тыс.п.м | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 |
|  |  |  | Обеспечение услуг по подаче электроэнергии на уличное освещение. | Объем расходуемой электроэнергии, тыс. кВт.ч. | 1 466,0 | 1 500,0 | 1500,0 | 1480,0 | 1 470,0 | 1 470,0 |

Приложение 2

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

" Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино на 2015-2019 годы"

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» |
| Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96 | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | по годам: 2015 год – 0 2016год – 0. 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Реконструкция внутриквартальной теплосети с использованием труб в ППМ изоляции по Молодежному проезду | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 0по годам: 2015 год – 0 2016год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0. 2019 год – 0 |  |
| Реконструкция участка водовода Ду400 с заменой стальных труб на полиэтиленовые | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 0 по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Реконструкция аварийного участка водовода Ду400 по Фестивальному проезду прот.978м. с заменой стальных труб на полиэтиленовые | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 0. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Реконструкция аварийного участка х/фекальной канализации Ду800 (48м.) в районе ФОК «Импульс | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 0 по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0. 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Реконструкция аварийного участка х/фекальной канализации Ду300 (100м.) на перекрестке ул. Дружба | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 1 187,3 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 595,1 т.р. 2019 год – 595,2 т.р. |  |
| Капитальный ремонт канализационных колодцев в кол.22 шт. (ежегодно) | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 1 193,4 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год –0 2018 год – 596,7 т.р. 2019 год – 596,7 т.р. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту общего имущества и муниципальных помещений многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Протвино на 2015-2019 годы» |
| Замена лифтов, отработавших нормативный срок 25 лет и более. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 4 579 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 6957 т.р. 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год - 0 |  |
| Субсидии в некоммерческий фонд капитального ремонта за муниципальные жилые (соцнайм) и нежилые помещения (взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помеще-ния) |  |  | 25 544 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 0 т.р. 2016 год – 2384 т. р. 2017 год – 2460 т. р. 2018 год – 8740 т. р. 2019 год – 9600 т. р. |  |
| Ремонт крыши (шиферной и мягкой рулонной кровли) | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 9 000 тыс. руб., в. т.ч. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 4 500 т.р. 2019 год – 4 500 т.р. |  |
| Ремонт фасада жилых домов | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 6 000 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0. 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 6 000 т.р. |  |
| Ремонт подвальных помещений | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Ремонт фундаментов | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратного метода на выполнение работ. | 2015 год -0 2016 год -0 2017 год -0 2018 год -0 2019 год -0 |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,газо-,водоснабжения,водоотведения | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 2015 год –0 2016 год –0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год - 0 |  |
| Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 3 949 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 550 т.р. 2016 год – 238т.р. 2017 год – 246 т.р. 2018 год – 1 575 т.р. 2019 год – 1 654 т.р. |  |
| Диагностика внутридомовых газопроводов по истечении 30 лет | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 1117 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год- 364 т.р. 2016 год – 369 т.р. 2017 год – 384 т.р. 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Содержание и замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 700тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 100 т.р. 2016 год – 100 т. р. 2017 год – 100 т.р. 2018 год – 200 т.р. 2019 год – 200 т.р. |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство территории городского округа Протвино» |
| Озеленение и благоустройство территорий города Протвино | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 26 544,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 1 299,0 т.р. 2016год – 617,0 т.р. 2017 год – 4 786,0 т.р. 2018 год – 5 667,0 т.р. 2019 год – 14 175,0 т.р. |  |
| Уборка центральных улиц города в выходные дни | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 2 331,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 200 т.р. 2016 год – 473 т. р. 2017 год – 500 т.р. 2018 год – 549 т.р. 2019 год – 607 т.р. |  |
| Отлов и стерилизация безнадзорных животных | Бюджет городского округа Протвино Бюджет Московской области | В соответствие со сметной документацией | 1 195тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 200 т.р. 2016 год – 200 т. р. 2017 год – 200 т.р. 2018 год – 290 т.р. 2019 год – 305 т.р. |  |
| Санитарное содержание «Рубежа обороны | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 1 798,5тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 248 т.р. 2016 год – 233 т.р. 2017 год – 506 т.р. 2018 год – 386,0 т.р. 2019 год – 425,5 т.р. |  |
| Санитарное содержание зоны отдыха «Карьер» | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 2 280,9 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 499 т.р. 2016 год – 313 т. р. 2017 год – 313 т.р. 2018 год – 549 т.р. 2019 год – 606,9 т.р. |  |
| Приобретение, установка и содержание малых форм и детских игровых площадок | Бюджет городского округа Протвино | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | 8 863,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год -1 711 т. руб. 2016 год – 0 2017 год – 1900 т.р. 2018 год – 2 052 т.р. 2019 год – 3 200т.р. |  |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 7045,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год - 895 т. руб. 2016 год – 500 т.р. 2017 год – 1000 т.р. 2018 год – 1000 т.р. 2019 год – 3650 т.р. |  |
| Приобретение коммунальной уборочной техники | Бюджет городского округа Протвино Бюджет Московской области | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | 1170 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 585 т.р. 2016 год –585 т. р. 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 23 125 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 3 246 т.р. 2016 год – 4 296 т. р. 2017 год – 4 800 т.р. 2018 год – 4 683 т.р. 2019 год – 6 100 т.р. |  |
| Ремонт сетей уличного освещения | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 4 254 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 4 254 т.р. |  |
| Обустройство контейнерных площадок | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 418,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 418 т.р. 2016 год - 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Приобретение и установка типовых информационных стендов | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 151,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 151 т.р. 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципального образования Московской области | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 32,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 32 т.р. 2016 год – 0 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| Комплексное благоустройство 10% дворовых территорий | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 5 495 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 0 2016 год – 5 495,0 т.р. 2017 год – 0 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |

## Приложение 3

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________

(наименование муниципальной  программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет города, другие источники)

| Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение 4

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники | Бюджет города | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 5

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет города, другие источники)

| N п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

## Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы

Приложение № 6

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов)

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель       ______________________ (ФИО)

Контактный телефон