АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2015г.                №_611

### О внесении изменений в постановление Администрации г.Протвино от 14.10.2014 № 893

#### В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов г.Протвино от 01.12.2014 N 15/6 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации города Протвино от 01.09.2014г. №765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Протвино»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на  2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации г.Протвино от 14.10.2014 № 893, с учетом изменений внесенных постановлением Администрации г.Протвино от 24.03.2015 № 166, с учетом изменений внесенных постановлением Администрации г.Протвино от 27.03.2015 № 176, с учетом изменений внесенных постановлением Администрации г.Протвино от 03.06.2015 № 320, изложив в новой редакции (приложение к настоящему постановлению):

1.1. паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на  2015-2019 годы»;

1.2. раздел V «Планируемые результаты реализации муниципальной программы»;

1.3. раздел VI «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы»;

1.4. раздел VIII «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы»;

1.5. приложение № 1 к Программе «Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на  2015-2019 годы»;

1.6. приложение 1 к Подпрограмме «Мероприятия подпрограммы «Содержание и ремонт дорог»;

## 1.7. приложение 2 к Программе  «Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на  2015-2019 годы»;

## 1.8. приложение № 1 к Подпрограмме «Мероприятия подпрограммы «Безопасность дорожного движения»;

## 1.9. приложение 3 к Программе «Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на  2015-2019 годы»;

## 1.10. приложение № 1 к Подпрограмме «Мероприятия подпрограммы «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры».

2. Общему отделу направить настоящее постановление в отдел экономики, промышленности и инвестиций, финансовое управление, в газету «Протвино сегодня» для опубликования.

3. Отделу информационных технологий настоящее постановление разместить на городском сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Степанова Андрея Александровича.

Руководитель Администрации  города                                                         Г.П. Мущак

| Начальник отдела городского хозяйства Е.И. Щербатюк | Заместитель главы Администрации А.А. Степанов Заместитель главы Администрации – начальник управления экономики, производственного развития, потребительского рынка и услуг Е.Б.Клименко |
| --- | --- |
|  | Начальник бюджетного учета, сводной отчетности, информационного и материального обеспечения Т.А. Подседова |
|  | Начальник юридического отдела К.Д.Бабий |

Приложение к постановлению Администрации города Протвино от 23.09.2015г. №_611 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы» |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | 1. Совершенствование улично-дорожной сети. 2. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Протвино. 3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 4. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Протвино. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 2. Содержание и ремонт внутриквартальных проездов. 3. Реализация мероприятий направленных на безопасность дорожного движения. 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация обслуживания населения в границах городского округа. 5. Реализация мероприятий на организацию дополнительных маршрутов. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации города Протвино Квашин А.Г. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация города Протвино |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог». Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения». Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры». |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета города | 314940 | 36665 | 34658 | 35768 | 101336 | 106513 |
| Средства бюджета Московской области | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение чистоты и порядка на улично-дорожной сети, поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети. - Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети. - Предупреждение дорожно-транспортных происшествий; - Обеспечение безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. - Достижение условий для безопасного и качественного предоставления транспортных услуг на муниципальных маршрутах; |

* объем средств будет определяться в рамках участия г.о.Протвино в государственных программах

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог».

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | % | 4,0 | 0,8 | 0 | 0 | 18,0 | 16,0 |
|  |  |  |  | 2. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние ( в том числе с привлечением Субсидии) | М2 | 3062 | 356 | 0 | 0 | 15786 | 16575 |
|  |  |  |  | 3. Ликвидация мест концентрации ДТП | ед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2. Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов |  |  | 1.Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | м2 | 4604 | 5324 | 2990 | 3085 | 6448 | 6338 |

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения».

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения. |  |  | 1. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Кол-во погибших, в ДТП, на 100 тыс. населения | 5,35 | 4,27 | 4,18 | 4,04 | 3,57 | 3,15 |
|  |  |  |  | 2. Количество машино -мест на парковках общего пользования | ед | 0 | 50 | 70 | 2840 | 2840 | 0 |

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры».

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация обслуживания населения в границах городского округа. |  |  | 1. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 2. Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 50,0 | 50,0 |

VI. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог».

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Ед. измерения | Значения базовых показателей |  | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | Показатель характеризует состояние дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям. | % | 4,0 |  | Расчет данного показателя производится на основании данных протяженности дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям, который рассчитывается согласно данных по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях». |  |
| 2. | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние ( в том числе с привлечением Субсидии) | Показатель характеризирует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, и определяется по фактическому значению отремонтированных дорог. | М2 | 3062 |  | ____ |  |
| 3. | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | Показатель характеризирует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, и определяется по фактическому значению отремонтированных дорог. | М2 | 4604 |  | ____ |  |

Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения».

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Ед. измерения | Значения базовых показателей |  | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Указанный показатель носит комплексный характер и достижение его запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся в настоящей Программе. | % | 5,35 |  | Статистические данные ОГИБДД ОМВД России по г.о. Протвино |  |
| 2. | Количество машино-мест на парковках общего пользования | _____ |  |  |  | Нормативное значение показателя 420 машин /1000 чел |  |

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Ед. измерения | Значения базовых показателей |  | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года. | N = Пмрп * 100% Покм N- доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года Пмрп – маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам Покм - общее количество маршрутов регулярных перевозок. | % | 100 |  | Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области |  |
| 2. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | ___________ | % | 0 |  | Статистические данные |  |

VIII. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт дорог». |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | Бюджет городского округа Протвино | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | 91607 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 17763 т.р. 2016год – 14456 т.р. 2017 год – 14919 т.р. 2018 год – 21587 т.р. 2019 год – 22882 т.р. |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 35946 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 348 т.р. 2016год – 0 т.р. 2017 год – 0 т.р. 2018 год – 17365 т.р. 2019 год – 18233 т.р. |  |
| Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 78244 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 5856 т.р. 2016год – 3289 т.р. 2017 год – 3394 т.р. 2018 год – 32100 т.р. 2019 год – 33605 т.р. |  |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |
| Реконструкция и ремонт автобусных павильонов, автобусных остановок и посадочных площадок. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 1200 тыс. руб, в т.ч. по годам: 2015 год – 0 т.р 2016 год – 0 т.р 2017 год – 0 т.р 2018 год – 600 т.р 2019 год - 600 т.р |  |
| Установка, ремонт и замена ИДН. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 2450 тыс. руб, в. т.ч. по годам: 2015 год – 600 т.р. 2016 год – 650 т.р. 2017 год – 400 т.р. 2018 год – 400 т.р. 2019 год – 400 т.р. |  |
| Строительство тротуаров и пешеходных дорожек вдоль дорог, реконструкция имеющихся. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 1630 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 0 т.р 2016 год – 0 т.р. 2017 год – 0 т.р. 2018 год – 800 т.р. 2019 год – 830 т.р. |  |
| Приобретение и обустройство детского автогородка для обучения детей безопасному поведению на дорогах. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 0 т.р 2016 год – 0 т.р. 2017 год – 0 т.р. 2018 год – 0 т.р. 2019 год – 0 т.р. |  |
| Покраска турникетов, стоек дорожных знаков, замена и покраска бордюрного камня у автобусных остановок и ИДН. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратного метода на выполнение работ. | 23919 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 350 т.р. 2016 год - 3458 т.р 2017 год – 3312 т.р. 2018 год – 8114 т.р. 2019 год – 8685 т.р. |  |
| Ремонт колодцев инженерных коммуникаций и дождеприемников | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 3800 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 500 т.р. 2016 год – 550 т.р. 2017 год – 950 т.р. 2018 год – 900 т.р. 2019 год - 900 т.р. |  |
| Разработка КСОДД | Бюджет городского округа Протвино | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка | 903 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 903 т.р. 2016 год – 0 т.р. 2017 год – 0 т.р 2018 год – 0 т.р. 2019 год – 0 т.р. |  |
| Увеличение количества парковочных мест (мест для инвалидов) в т.ч. с привлечением инвестиций | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 2880 тыс. руб, в т.ч. по годам: 2015 год - 30 т.р. 2016 год – 150 т.р. 2017 год – 300 т.р. 2018 год – 1200 т.р. 2019 год – 1200 т.р |  |
| Установка барьерных ограждений (турникетов) | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 330 тыс. руб, в т.ч по годам: 2015 год - 330 т.р 2016 год – 0 т.р 2017 год – 0 т.р. 2018 год – 0 т.р 2019 год – 0 т.р. |  |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры» |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | Бюджет городского округа Протвино | Расчет произведен в соответствии с затратным методом, утвержденным приказом Министерства транспорта Московской области от 15.11.2012г. № 170. | 71591 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 9900 т.р. 2016год – 12019 т.р. 2017 год – 12404 т.р. 2018 год – 18180 т.р. 2019 год – 19088 т.р. |  |
| Организация дополнительных маршрутов на кладбища в дни поминовения родственников. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 440 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 85 т.р. 2016 год – 86 т. р. 2017 год – 89 т.р. 2018 год – 90 т.р 2019 год – 90 т.р. |  |

Приложение № 1

к Программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

| Наименование подпрограммы 1 | «Содержание и ремонт дорог». |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Совершенствование улично-дорожной сети. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Протвино |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |
| Задачи подпрограммы | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Содержание и ремонт внутриквартальных проездов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г. |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | «Содержание и ремонт дорог» | Администрация города Протвино | Всего: в том числе: | 23967 | 17745 | 18313 | 71052 | 74720 | 205797 |
|  |  |  | Средства бюджета города | 23967 | 17745 | 18313 | 71052 | 74720 | 205797 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Обеспечение чистоты и порядка на улично-дорожной сети, поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети. - Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети. |

Приложение № 1

К Подпрограмме

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт  дорог».

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п. | Итого |  | 14729 | 127553 | 18111 | 14456 | 14919 | 38952 | 41115 | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города | 2015-2019г | 14729 | 127553 | 18111 | 14456 | 14919 | 38952 | 41115 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п | Итого |  | 12534 | 91607 | 17763 | 14456 | 14919 | 21587 | 22882 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города | 2015-2019г | 12534 | 91607 | 17763 | 14456 | 14919 | 21587 | 22882 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. |  | Итого |  | 2195 | 35946 | 348 | 0 | 0 | 17365 | 18233 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города | 2015-2019г | 2195 | 35946 | 348 | 0 | 0 | 17365 | 18233 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого | 2015-2019 | 3225 | 78244 | 5856 | 3289 | 3394 | 32100 | 33605 |  |  |
|  | Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов. | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п. | Средства бюджета города |  | 3225 | 78244 | 5856 | 3289 | 3394 | 32100 | 33605 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов. | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п. | Итого | 2015-2019 | 3225 | 78244 | 5856 | 3289 | 3394 | 32100 | 33605 | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 3225 | 78244 | 5856 | 3289 | 3394 | 32100 | 33605 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

К Программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

| Наименование подпрограммы 2 | «Безопасность дорожного движения». |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Протвино. 2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Протвино |
| Ответственный исполнитель муни- ципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино. |
| Задачи подпрограммы | Реализация мероприятий направленных на безопасность дорожного движения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г. |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | «Безопасность дорожного движения». | Администрация города Протвино | Всего: в том числе: | 2713 | 4808 | 4962 | 12014 | 12615 | 37112 |
|  |  |  | Средства бюджета города | 2713 | 4808 | 4962 | 12014 | 12615 | 37112 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. - Обеспечение безопасности пешеходов и других участников дорожного движения. |

Приложение № 1

к Подпрограмме

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Безопасность дорожного движения».

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Реализация мероприятий направленных на безопасность дорожного движения. | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п. | Итого | 2015-2019 | 9467 | 37112 | 2713 | 4808 | 4962 | 12014 | 12615 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 9467 | 37112 | 2713 | 4808 | 4962 | 12014 | 12615 | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Реконструкция и ремонт автобусных павильонов автобусных остановок и посадочных площадок. |  | Итого |  | 150 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города | 2015-2019 | 150 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Установка, ремонт и замена ИДН |  | Итого | 2015-2019 | 2551 | 2450 | 600 | 650 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2551 | 2450 | 600 | 650 | 400 | 400 | 400 | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Строительство тротуаров и пешеходных дорожек вдоль дорог, реконструкция имеющихся |  | Итого | 2015-2019 | 2000 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 800 | 830 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2000 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 800 | 830 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Приобретение и обустройство детского авто городка для обучения детей безопасносму поведению на дорогах |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Покраска турникетов, стоек дорожных знаков, замена и покраска бордюрного камня у автобусных остановок и ИДН |  | Итого | 2015-2019 | 3056 | 23919 | 350 | 3458 | 3312 | 8114 | 8685 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 3056 | 23919 | 350 | 3458 | 3312 | 8114 | 8685 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Ремонт колодцев инженерных коммуникаций и дождеприемников |  | Итого | 2015-2019 | 640 | 3800 | 500 | 550 | 950 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 640 | 3800 | 500 | 550 | 950 | 900 | 900 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 Разработка КСОДД |  | Итого | 2015-2019 | 550 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 550 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Увеличение количества парковочных мест (для инвалидов), в т.ч. с привлечением инвестиций |  | Итого | 2015-2019 | 50 | 2880 | 30 | 150 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 50 | 2880 | 30 | 150 | 300 | 1200 | 1200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 9 Установка барьерных ограждений (турникетов) |  | Итого | 2015-2019 | 470 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 470 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 3

## К Программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Протвино на 2015 - 2019 годы»

| Наименование подпрограммы 3 | «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры». |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Протвино. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Протвино |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация обслуживания населения в границах городского округа. Реализация мероприятий на организацию дополнительных маршрутов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г. |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | «Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры». | Администрация города Протвино | Всего: в том числе: | 9985 | 12105 | 12493 | 18270 | 19178 | 72031 |
|  |  |  | Средства бюджета города | 9985 | 12105 | 12493 | 18270 | 19178 | 72031 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Достижение условий для безопасного и качественного предоставления транспортных услуг на муниципальных маршрутах. |

Приложение № 1

к Подпрограмме

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры».

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация обслуживания населения в границах городского округа. | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п. | Итого | 2015-2019 | 14000 | 71591 | 9900 | 12019 | 12404 | 18180 | 19088 | Отдел городского хозяйства Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 14000 | 71591 | 9900 | 12019 | 12404 | 18180 | 19088 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |  | Итого | 2015-2019 | 14000 | 71591 | 9900 | 12019 | 12404 | 18180 | 19088 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 14000 | 71591 | 9900 | 12019 | 12404 | 18180 | 19088 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Реализация мероприятий на организацию дополнительных маршрутов | Проведение аукционных процедур; заключение муниципального контракта; организация работ; контроль выполнения работ; подготовка и сбор отчетности; приемка выполненных работ и т.п. | Итого | 2015-2019 | 90 | 440 | 85 | 86 | 89 | 90 | 90 | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации города |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 90 | 440 | 85 | 86 | 89 | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Организация дополнительных маршрутов на кладбища в дни поминовения родственников. |  | Итого | 2015-2019 | 90 | 440 | 85 | 86 | 89 | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 90 | 440 | 85 | 86 | 89 | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Приложение 1

к подпрограмме 2