АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2019		№_686

### О внесении изменений в постановление Администрации города Протвино от 26.12.2017 №855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского округа  Протвино  на 2018-2022 годы»

#### В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской  среды» на 2018-2022 годы»,  постановлением Правительства Московской области от 12.03.2019 №111/8 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской  среды», постановлением Администрации города Протвино от 05.12.2017 №781 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Протвино», решением Совета депутатов города Протвино от 18.12.2017 №280/51 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Совета депутатов городского округа Протвино от 19.12.2018 №346/65 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Протвино» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях приведения муниципальных программ городского округа Протвино в соответствие с государственными программами Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Протвино от 26.12.2017 №855 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Протвино на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации города Протвино от 30.03.2018 №205, от 13.07.2018 №455, от 14.09.2018 №574, от 19.12.2018 №815, от 15.05.2019 №319, от 12.07.2019 №473, от 20.08.2019 №560, от 11.09.2019 №616), изложив приложение в новой редакции.

2. Общему отделу направить настоящее постановление: в отдел муниципального жилищного контроля, отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры,  отдел социально-экономического развития  и инвестиций, финансовое управление,  для размещения на сайте Администрации городского округа Протвино и опубликования в газете «Протвино сегодня».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Бабыкина К.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Протвино                                                               А.Е. Колотовкин

| Начальник отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Е.Ю. Проходцева | Заместитель главы Администрации К.А. Бабыкин |
| --- | --- |
| Начальник ОМЖК Е.И. Щербатюк | Заместитель главы Администрации Е.С. Куракина |
|  | Начальник финансового управления Т.С. Жукова |
| Начальник отдела социально – экономического развития А.В. Белоусова | Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |

Приложение

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа Протвино»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации К.А. Бабыкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Протвино» Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах города Протвино» Подпрограмма 4 «Развитие системы наружного освещения в городе Протвино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Итого: | 880 832,04 |  | 82 250,24 | 153367,85 | 256813,95 | 75 507,0 | 109511,0 | 101 691,0 | 101 691,0 |  |
| Средства федерального бюджета | 5 439,27 |  | 5 439,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 278 957,12 |  | 34 119,34 | 49 883,78 | 189 263,0 | 1 263,0 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 |  |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 592 435,65 |  | 41 971,63 | 102664,07 | 66 730,95 | 73 424,0 | 107215,0 | 100 215,0 | 100 215,0 |  |
| Внебюджетные источники | 4 000,0 |  | 720,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 0 | 0 |  |

1. Общая характеристика сферы реализации, основные проблемы и цели муниципальной программы в городском округе Протвино

В целях реализации национального проекта «Жильё и городская среда», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года», министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путём реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

- улучшение внешнего облика населённых пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населённых пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды, формирование единого облика городов на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создаёт возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Одним из основных направлений деятельности Администрации городского округа Протвино является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного. Реализация соответствующих полномочий на территории городского округа Протвино предусматривает осуществление мероприятий по содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского округа Протвино зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) и общественных территорий, имеющих общегородское значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий (далее – общественные пространства).

На сегодняшний день дворовые территории нуждаются в дополнительном обустройстве автомобильными парковками, а также спортивными и детскими площадками.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа Протвино необходимо применять комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

В 2016-2017 годах благоустройство дворовых территорий осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино на 2016-2021 годы, утверждённой постановлением Администрации города Протвино. В ходе исполнения программных мероприятий на 20 дворовых территориях был выполнен ремонт асфальтового покрытия, обновлены детские игровые площадки.

Под комплексным благоустройством дворовых территорий понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская игровая площадка,

- парковка,

- озеленение,

- наружное освещение,

- информационный стенд,

- контейнерная площадка,

- лавочки (скамейки),

- урны.

Дополнительный перечень видов работ (модернизация существующих и/или обустройство новых) по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- спортивные площадки (воркаут),

- площадки для отдыха,

- приспособления для сушки белья,

- другие объекты общественного пользования по согласованию с

заинтересованными лицами (собственники помещений в много-

квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,

расположенных в границах определённых дворовых террито-

рий).

Оценивая состояние общественных пространств, необходимо отметить высокую потребность в совершенствовании организации их деятельности. Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путём планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств городского округа Протвино.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств), на которые может быть израсходована субсидия, выделяемая из бюджета Московской области и/или Федерального бюджета, включает в себя:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы,

- разработку проектно-сметной документации и её экспертизу (по решению Правительства Московской области),

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов,

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования,

- озеленение,

- мощение и укладку иных покрытий, укладку асфальта,

- устройство дорожек, в том числе велосипедных,

- установку источников света, иллюминации, освещение, в том числе архитектурно-художественное,

- установку информационных стендов и знаков,

- изготовление и установку стел,

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства, замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утверждённой архитектурно-планировочной концепции,

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы,

- ремонт дорог, уширение дорог и устройство тротуаров.

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места парковочных карманов автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Протвино. Очерёдность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» и Порядком использования критериев очерёдности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждённым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очерёдности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учётом фактического технического состояния конструктивных элементов зданий  многоквартирных домов. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, выполнение капитального ремонта жилищного фонда городского округа Протвино будет осуществляться программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием из бюджетов разных уровней: бюджета Московской области, бюджета городского округа Протвино и внебюджетных источников – средств собственников общего имущества многоквартирных домов.

В случае регистрации  на территории городского округа Протвино индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения должны проводиться следующие мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства этих домов и земельных участков:

- информирование жителей городского округа Протвино  о проведении на территории городского округа Протвино инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Протвино»;

-   инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Протвино;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

-  заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Протвино;

- сбор и анализ данных о заключённых соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на  добровольной основе  заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Протвино;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Протвино в судебном порядке.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства. Обслуживание и содержание линий наружного освещения необходима для обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц,  дорожно-уличной сети,  дворовых территорий, мест притяжения, снижения нарушений общественного порядка.

Ежегодно для поддержания работоспособности системы  наружного освещения дорожно-уличной сети и мест общего пользования на территории городского округа Протвино запланировано выполнение мероприятий по содержанию линий наружного освещения, а также модернизация, установка новых опор освещения, замена кабельных сетей.

Принятие Муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Протвино» позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды проживания граждан и предполагающий активное вовлечение собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализацию таких мероприятий.

Целью Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели необходимо выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Протвино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизации реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Протвино мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской  среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года

за счёт средств указанных лиц

| №пп | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Рыбальченко О.Ю. | Ул. Корина, д.11 | Торговый центр «Лабиринт» | Проведение благоустроительных работ: ремонт и организация тротуаров, установка лавочек и урн, организация цветочных клумб и газонов, посадка кустарника. | 2019,2020 г. |
| 2. | НПО «ДНК-Технология» | Ул. Железнодорожная, д.20 | Административно-бытовое здание №3 | Благоустройство прилегающей территории: устройство тротуаров, автомобильной парковки, газонов, посадка кустарников и деревьев | 2020 год |
| 3. | ИП Ковалёв С.А., ИП Кепперт Э.П., ИП Артомошина М.П. | Ул. Дружбы | Торговый комплекс с автостанцией | Благоустройство прилегающей территории: устройство тротуаров, автомобильной парковки, газонов. | 2021 год |
| 4. | ООО «Лигирион» | Фестивальный проезд | Гостиничный комплекс | Благоустройство прилегающей территории: устройство тротуаров, автомобильной парковки, газонов, цветников, посадка кустарников и деревьев | 2022 год |

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трёхлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счёт средств предоставления субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок,  и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Проблем, связанных с благоустройством городского округа Протвино, немало, и одна из самых серьёзных, требующих повышенного внимания, - внутриквартальные дороги. Износ асфальтобетонных покрытий внутриквартальных дорог в городе составляет около 50% от общего количества, что подтверждается жалобами жителей. Большой проблемой является недостаточное количество во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах, тротуарах, затрудняют проезд спецтехники. Особого внимания требуют детские площадки. Назрела необходимость установка декоративного ограждения газонов, дополнительных скамеек и урн. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закреплённых территорий организации, расположенные на территории города.

Реализация программы, исходя из сведений о её индикаторах, позволит к концу 2024 года обеспечить повышение уровня благоустройства территории городского округа Протвино за счёт достижения следующих ожидаемых результатов:

- благоустройство в рамках Программы 76 дворовых территорий, что составит 100% от общего количества дворовых территорий;

- вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия которых составит не менее 50%;

- вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, доля трудового участия которых составит 100%.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий  возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятия старого оборудования, уборка мусора, и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для её сотрудников;

- благоустройство пешеходной зоны Лесного бульвара, пешеходной зоны улицы Ленина, парка «Мирабель», Рубежа обороны, детского городка «Сказка»;

- ежегодно проводить обслуживание и замену внутриквартирного газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- проводить капитальный ремонт общего имущества собственников многоквартирных домов (конструктивных элементов и др.).

- производить перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта, за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- проводить ремонт жилых муниципальных помещений для отдельных категорий граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- совершенствовать и модернизировать систему уличного освещения.

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы, относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета городского округа Протвино;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа Протвино;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусматривается, в том числе:

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий;

- создание условий оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, реализуемых в рамках муниципальной программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров) и студенческих строительных отрядов.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».  Подпрограммой планируется осуществить: дооснащение детских игровых площадок дополнительным игровым оборудованием, провести работы по асфальтированию внутриквартальных дорог и проездов, провести ремонт тротуаров на дворовых территориях и территориях общего пользования.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Протвино». Благоустройство территорий включает в себя целый комплекс работ по озеленению, сохранению и содержанию территорий города, созданию условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах города Протвино». Целью этой подпрограммы является улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах и организация проведения их капитального ремонта. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по устранению физического износа общего имущества многоквартирных домов.

Подпрограмма 4 «Развитие системы наружного освещения в городе Протвино». Целью подпрограммы является повышение уровня надёжности, качества и эффективности работы системы наружного освещения. Реализация подпрограммы позволит ликвидировать неосвещённые места в городе, улучшит качество эксплуатации и создаст новые места притяжения для жителей.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий Программы

В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Протвино предусмотрены основные мероприятия Программы, направленные на:

- благоустройство дворовых территорий.

В 2019 году будет проводиться комплексное благоустройство следующих дворовых территорий:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории в кв.м | Необходимые работы, запланированные к выполнению в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молодёжный проезд, д.2 | 2113,9 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 2. | ул. Школьная, д.2-ул. Мира, д.12,14 | 12143,3 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 3. | ул. Ленина, д.18 | 5955 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - установка ограждений; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИП; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 4. | Парковый проезд, д.4,6 | 1136 | - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИМ; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 5. | Ул. Ленина, д.26,28,30,32,34 | 17005 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - ремонт и покраска малых форм; - установка ограждения; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 6. | Ул. Московская, д.14,16-ул. Школьная, д.14,16 | 3902,7 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 7. | Ул. Ленина, д.31А | 4641 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых МАФов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИП; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 8. | Лесной бульвар, д.13,15,17,19 | 6643 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИМ; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; -установка нового ограждения вокруг ДИП. |

В 2020 году будет проводиться комплексное благоустройство следующих дворовых территорий:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории в кв.м | Необходимые работы, запланированные к выполнению в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молодёжный проезд, д.7 | 2462,5 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 2. | ул. Ленина, д.9-Молодёжный проезд, д.10 | 5786,3 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - приобретение и установка новых урн и лавочек, - установка ограждения. |
| 3. | ул. Ленина, д.35 | 3505,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - установка ограждений; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек, - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории. |
| 4. | Фестивальный проезд, д.13,15,17 | 6978,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 5. | Ул. Ленина, д.12,14-ул. Московская, д.3,5 | 3799,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - ремонт и покраска малых форм; - установка ограждения; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 6. | Ул. Ленина, д.11 | 2450,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек, - приобретение и установка информационного стенда. |
| 7. | Ул. Дружбы, д.12,14,16,18 | 4273,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых МАФов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм ; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 8. | Лесной бульвар, д.14,16,18,20 | 4284,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |

- благоустройство общественных пространств:

| № п/п | Адрес общественной территории | Необходимые работы, запланированные к выполнению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Детский городок «Сказка» | - ремонт тротуаров; - приобретение и установка элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт существующих малых форм - приведение в порядок уличного освещения; - приобретение и установка информационного стенда на детской площадке; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |  |
| 2. | Пешеходная зона ул. Ленина | Разработка и утверждение архитектурно-планировочной концепции и плана благоустройства территории. | - ремонт тротуаров; - покраска и ремонт малых форм; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - установка новых светильников уличного освещения; -организация цветочных клумб. |
| 3. | Пешеходная зона Лесного бульвара | Разработка и утверждение архитектурно-планировочной концепции и плана благоустройства территории. | - ремонт тротуаров; - покраска и ремонт малых форм; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - установка новых светильников уличного освещения; -организация цветочных клумб. |
| 4. | Ул. Победы (с парком «Мирабель») | Разработка и утверждение архитектурно-планировочной концепции и плана благоустройства территории. | - ремонт тротуаров; - покраска и ремонт малых форм; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - установка новых светильников уличного освещения; -организация цветочных клумб. |

- обеспечение благоприятных условий проживания населения в многоквартирных домах;

- осуществление модернизации систем наружного освещения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству  необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в тоже время детально охватить весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток.   Важнейшей задачей городского округа Протвино является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, обеспечивающих безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Администрация городского округа Протвино вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом  исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, оформляется актом заседания общественной комиссии.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с софинансированием из бюджета Московской области) Администрация городского округа Протвино вправе организовать работы по образованию земельных участков на этих дворовых территориях, на которых расположены многоквартирные дома (в соответствии с Методическими рекомендациями, утверждёнными Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 №153/пр).

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Протвино»

| № п/п | Планируемые результаты реализации по муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения |  |  |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Обязательный целевой показатель | % |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Обязательный целевой показатель | %/ед. |  |  | 42,1/32 |  |  | 52,6/40 |  |  |  |  |  | 10/8 |  |  |  |  | 10/8 |  |  |  |  | 10/8 |  |  |  |  | 10/8 |  |  | 10/8 |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.6 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Обязательный целевой показатель | % |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. | Обязательный целевой показатель | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Обязательный целевой показатель | % | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Обязательный целевой показатель | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 2 |  |  |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обязательный целевой показатель | % | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.1 | Количество установленных детских игровых площадок | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 2 |  |  |
| 3.2 | Количество МКД в которых проведён капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 |  |  |
| 3.3 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу эффективности и выше (A,B,C,D) | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 31 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 56 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 1 |  |  |
| 3.4 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Обязательный целевой показатель | % |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  |  |
| 4.2 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Обязательный целевой показатель | Ед. |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.3 | «Светлый город» | Обязательный целевой показатель | % |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4.4 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Обязательный целевой показатель | % |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

6. Методика расчёта значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

1. Количество благоустроенных общественных территорий.

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество благоустроенных общественных территорий, планируемых к благоустройству в соответствующем году.

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа Протвино.

2.Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий.

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество  архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий, планируемых к работе и подготовке документов  в соответствующем году.

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

3. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение количества обустроенных дворовых территорий, где проведены мероприятия по асфальтированию и обустройству детских игровых площадок к общему количеству дворовых территорий нарастающим итогом в соответствующем году.

Значение базового показателя на 01.01.2018 г. – 35%

Единицы измерения: %/ед.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

4. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество  проектов благоустройства общественных территорий, планируемых к работе и подготовке документов  в соответствующем году.

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

5.  Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100%, где  Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий,  Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий,  Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Единицы измерения: %.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

6.  Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр*100%, где Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий территорий.

Единицы измерения: %.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

7.  Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ*100%, где Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года, Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

Единицы измерения: %.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

8. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается по формуле: Н0= Ф0 : Нп *100%, где Н0 – соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп – нормативная потребность; Ф0 – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха.

9. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается по формуле: Кпп%= К0 – Кп*100%, где Кпп – количество посетителей по отношению к базовому году; К0 – количество посетителей в отчётном году, тыс.чел.; Кп – количество посетителей в базовом году, тыс.чел.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Протвино»

1. Количество установленных детских игровых площадок.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как плановое значение показателя на основании программного обращения Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые возможности» в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным по заявкам.

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству  граждан в возрасте от 14 лет нарастающим итогом в соответствующем году.

Единицы измерения: %

Источник данных: отчётные данные отдела благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания  жителей в многоквартирных домах города Протвино»

1. Количество отремонтированных подъездов МКД.

Алгоритм определения значения целевого показателя: составляет 25% от общего числа подъездов многоквартирных домов, в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: сведения отдела муниципального жилищного контроля Администрации городского округа.

2. Количество МКД в которых проведён капитальный ремонт в рамках региональной программы.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается на основании Реестра многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта, утверждаемого на очередной период постановлением Правительства Московской области «Об утверждении плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: постановление Правительства Московской области «Об утверждении плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

3. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу эффективности и выше (A,B,C,D).

Алгоритм определения значения целевого показателя: Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: сведения отдела муниципального жилищного контроля Администрации городского округа.

Подпрограмма 4 «Развитие системы наружного освещения в городском округе Протвино»

1. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: сведения отдела муниципального жилищного контроля Администрации городского округа.

2. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.

Алгоритм определения значения целевого показателя:

Кплан=Кфакт  где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах городского округа;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах городского округа, единиц.

Единицы измерения: Единица.

Источник данных: сведения отдела муниципального жилищного контроля Администрации городского округа.

3. «Светлый город» - доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах городского округа с уровнем освещённости соответствующим нормативным значениям.

Алгоритм определения значения целевого показателя:

Досв=Посв/Побщ*100%,  где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах городского округа с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах городского округа,  Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах городского округа, км;  Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах городского округа, км.

Единицы измерения: %

Источник данных:  сведения отдела муниципального жилищного контроля Администрации городского округа.

4. Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.

Алгоритм определения значения целевого показателя:

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%,  где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах городского округа;  Ксв.всего —  общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах городского округа, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах городского округа, количество.

Единицы измерения: %

Источник данных: сведения отдела муниципального жилищного контроля Администрации городского округа.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

Муниципальной программы с муниципальным заказчиком

Муниципальной программы

Муниципальным заказчиком  муниципальной программы является Администрация городского округа Протвино Московской области. Разработчиком 1и 2 подпрограмм является отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа Протвино, разработчиком 3 и 4 подпрограмм – отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя главы Администрации городского округа Протвино Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы является отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры и отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа, а также муниципальное бюджетное учреждение «КВАР» и муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая компания Протвино».

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы:

1) формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

2) определяют исполнителей мероприятий программы, в том числе путём проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовят и представляют Главе Администрации городского округа Протвино Московской области отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации

мероприятий Муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, оперативный отчёт  о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин невыполнения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, - годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оперативный и годовой отчёты о реализации муниципальной программы представляются с учётом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Протвино, утверждённым постановлением Администрации города Протвино от 05.12.2017 №781.

ПОДПРОГРАММА 1

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 127260,29 |  | 5 076,62 | 21 019,72 | 10 557,95 | 12 264,0 | 30 114,0 | 24 114,0 | 24 114,00 |
| Средства бюджета Московской области | 262140,79 |  | 33015,34 | 41 125,45 | 188000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 5 439,27 |  | 5 439,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 394840,35 |  | 43531,23 | 62 145,17 | 198557,95 | 12 264,0 | 30 114,0 | 24 114,0 | 24 114,0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Понятие «комфортная городская среда» включает в себя целый комплекс работ по содержанию и асфальтовому покрытию дворовых территорий города, наличию организованных общественных пространств, комплексному развитию внутридворовых территорий.  Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа.

На многих дворовых территориях города сохранились элементы оборудования детских игровых площадок (качалки, качели, горки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом оборудовании, морально и физически устарели. Такое состояние приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

В городском округе имеются земельные участки, которые необходимо использовать для оснащения их современными, универсальными спортивными и игровыми площадками с осуществлением благоустройства территории.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

Ремонт, содержание асфальтового покрытия дворовых проездов является основной задачей в сфере благоустройства.

Подпрограмма включает в себя ремонт внутриквартальных дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест, поддержание всех элементов благоустройства в надлежащем состоянии и создание комфортных условий для проживания граждан.

Одной из проблем благоустройства любого населённого пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Всё вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал городского округа требует модернизации.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  |  | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий городского округа Протвино |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 | 23860,53 | 1762,57 | 9648,0 | 0 | 0 | 8150 |  | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 | 1744,9 | 1744,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 | 22115,63 | 17,63 | 9 648,0 | 0 | 0 | 8150 |  |  |  |  |  | 2150 |  |  |  |  |  |  | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Разработка архитектурно-планировочных концепций и проектов благоустройства общественных территорий по адресам:в 2019 году -пешеходная зона Лесного бульвара, ул. Победы (с парковой зоной «Мирабель») |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  | 6 500,0 | 0 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  | Разработанные в 2019 году архитектурно-планировочные концепции и проекты благоустройства общественных территорий по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | адресам -пешеходная зона ул. Ленина, пешеходная зона Лесного бульвара, ул. Победы(с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  | 6 500,0 | 0 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | парковой зоной «Мирабель») |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Благоустроительные работы на общественных территориях (детский городок «Сказка»-2019 год) |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  | 15 000,0 | 0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной |  |  | Благоустроительные работы в детском городке «Сказка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  | 15 000,0 | 0 | 6 000,0 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 360,57 | 1762,57 | 148,0 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | Отдел управления земельно-имущественными отношениями |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 744,94 | 1744,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  | 615,63 | 17,63 | 148,0 | 0 | 0 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Благоустройство дворовых территорий городского округа Протвино |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 21902,8 |  |  | 54854,26 | 2857,67 | 7 126,59 | 5 330 | 6 360,0 | 11060 |  | 11060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11060 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 16356,46 |  |  | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 5537,34 |  |  | 54837,26 | 2840,67 | 7126,59 | 5 330 | 6 360,0 | 11060 |  | 11060 |  |  |  |  |  |  |  | 11060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 3. | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Протвино (2019 год – приложение 2) |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 4676 |  | 49924,48 | 2517,89 | 6406,59 | 5 000 | 6 000,0 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  | Комплексное благоустройство дворовых территорий городско |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го округа Протвино |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 4676,0 |  | 49907,48 | 2500,89 | 6406,59 | 5 000 | 6 000,0 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Подготовка сметной документации на проведение комплексного благоустройства, дворовых территорий, проведение строительного контроля и экспертизы выполненных асфальтовых работ на дворовых территориях |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  | 4929,78 | 339,78 | 720,0 | 330,0 | 360,0 | 1060 |  | 0 1060 |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  | 4979,78 | 339,78 | 720,0 | 330,0 | 360,0 | 1060 |  |  | 1060 |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 316125,52 | 38910,99 | 45370,58 | 193227,95 | 5904,0 | 10904 |  | 10904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 260378,85 | 31253,4 | 41125,45 | 188000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 439,27 | 5439,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  | 50307,4 | 2218,32 | 4245,13 | 5227,95 | 5904,0 | 10904 |  | 10904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 49197,23 | 10602,86 | 22250,42 | 2727,95 | 3 404,0 | 3404 |  | 3404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3404 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в соответствии с планом благоустройства. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 25233,87 | 4633,45 | 20600,42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 439,27 | 5439,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 18524,09 | 530,14 | 1 650,0 | 2727,95 | 3 404,0 | 3404 |  | 3404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Приобретение техники для нужд благоустройства |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 17226,8 |  |  |  |  |  | 19460,98 | 4460,98 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 16365,46 |  |  |  |  |  | 4 237,0 | 4 237,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  | 861,34 |  |  |  |  |  | 15223,98 | 223,98 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Подготовка к празднованию юбилея муниципального образования Московской области (благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина и пешеходной зоны Лесного бульвара) |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 000 | 0 | 12 000 | 188000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 000 | 0 | 12 000 | 188000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40560,22 | 23847,15 | 4213,07 | 2 500 | 2 500,0 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16464,2 | 1464,2 | 2 500,0 | 2 500 | 2 500,0 | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24096,02 | 22382,95 | 1713,07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 5. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области |  |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,0 | 0 | 6 500,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 435,0 | 0 | 6 435,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 65,0 | 0 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Мероприятие 6. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области |  |  | 2018-2024 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 407,09 | 0 | 407,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 376,96 | 0 | 376,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,13 | 0 | 30,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Благоустройство территории городского округа Протвино»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 286 112,35 |  | 16 379,71 | 56 677,64 | 32 523,0 | 36 460,0 | 48 024,0 | 48 024,0 | 48 024,0 |
| Средства бюджета Московской области | 12 288,0 |  | 1 104,0 | 4 230,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 298 400,35 |  | 17 483,71 | 60 907,64 | 33 786,0 | 37 723,0 | 49 500,0 | 49 500,0 | 49 500,0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Благоустройство – это совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя работы по надлежащему санитарному содержанию территорий, озеленению, оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее – МАФ)  и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории города не соответствует современным требованиям градостроительства и благоустройства.. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения. При проведении работ по благоустройству территорий необходимо проводить санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими зелёными насаждениями.

Знаковыми и социально значимыми местами города, такие объекты как мемориальный комплекс «Рубеж обороны», зона отдыха Карьер, являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Для поддержания их в надлежащем состоянии требуется проведение ремонта МАФ, установка урн, лавочек. Кроме того, для безопасного посещения гражданами зелёных зон города необходима ежегодная обработка  от клещей травяного покрова в местах массовых гуляний населения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Благоустройство территории городского округа Протвино»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |
| 1 1.1. | Основное мероприятие. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования для комфортного проживания населения | 2018-2024 | Итого | 9 673,0 | 298400,35 | 17483,71 | 60907,64 | 33 786,0 | 37723,0 | 49 500 |  |  |  |  | 49500 |  |  |  |  |  | 49500 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 628,0 | 12 288,0 | 1 104,0 | 4230,0 | 1263,0 | 1263,0 | 1476,0 |  |  |  |  | 1476 |  |  |  |  |  | 1476 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 9 045,0 | 286112,35 | 16379,71 | 56677,64 | 32 523,0 | 36460,0 | 48 024 |  |  |  |  | 48024 |  |  |  |  |  | 48024 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальной организации. | 2018-2024 | Итого | 0 | 184321,43 | 10731,62 | 33054,81 | 19123,0 | 22610,0 | 33174 |  |  |  |  | 33174 |  |  |  |  |  | 33174 | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 184321,43 | 10731,62 | 33054,81 | 19123,0 | 22610,0 | 33174 |  |  |  |  | 33174 |  |  |  |  |  | 33174 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Осуществление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2024 | Итого | 628,0 | 8 758,0 | 628,0 | 3688,0 | 721,0 | 721,0 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 628,0 | 8 758,0 | 628,0 | 3688,0 | 721,0 | 721,0 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 4 695,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. 1.4. 1.5. | Мероприятие 3. Акарицидная обработка от клещей зелёной зоны города | 2018-2024 | Итого | 100,0 | 3 074,61 | 74,61 | 99,83 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 100,0 | 3 074,61 | 74,61 | 99,83 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2024 | Итого | 0 | 3 530,0 | 476,0 | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 476,0 |  |  | 476,0 |  |  |  |  |  | 476,0 |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 530,0 | 476,0 | 542,0 | 542,0 | 542,0 | 476,0 |  |  | 476,0 |  |  |  |  |  | 476,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Подготовка оснований для детских игровых, спортивных площадок,автогородка,установка освещения,камер видеонаблюдения для детских игровых площадок | 2018-2024 | Итого | 0 | 24 033,7 | 1 291,54 | 5042,16 | 3 300,0 | 3 600,0 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 24 033,7 | 1 291,54 | 5042,16 | 3 300,0 | 3 600,0 | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. В том числе: Проведение строительного контроля на выполнение работ по подготовке оснований для размещения детских игровых площадок, спортивных площадок, автогородка |  | Итого: | 0 | 102,4 | 0 | 102,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 102,4 | 0 | 102,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Приобретение малых архитектурных форм на дворовых территориях | 2018-2024 | Итого | 0 | 9 147,94 | 647,94 | 1000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 9 147,94 | 647,94 | 1000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Приобретение ограждений | 2018-2024 | Итого | 0 | 6 972,0 | 179,0 | 693,0 | 1 100,0 | 1 250,0 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |  |  | 1250,0 |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 6 972,0 | 179,0 | 693,0 | 1 100,0 | 1 250,0 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, лестниц | 2018-2024 | Итого | 0 | 44 140,07 | 2 655,0 | 6485,07 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7000 |  |  | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 44 140,07 | 2 655,0 | 6485,07 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Проведение капитального ремонта и ремонта спортивной площадки в районе ул. Ленина, д.13В | 2018-2024 | Итого | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 10. Приобретение и установка контейнерных площадок в соответствии с Регламентом Московской области | 2018-2024 | Итого | 0 | 6 000,0 | 0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 6 000,0 | 0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 11. Приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства городских территорий | 2018-2024 | Итого | 0 | 7 000,0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорож | Приобретение газоно-косилки. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | но-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 7 000,0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации на устройство детской игровой площадки» | 2018-2024 | Итого | 0 | 22,77 | 0 | 22,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 22,77 | 0 | 22,77 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 13. Демонтаж контейнерных площадок, не соответствующих нормативным требованиям | 2018-2024 | Итого | 0 | 280,0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Отдел благоустройства и дорожно-транспортной инфраструктуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино | 0 | 280,0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 3

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания  жителей в многоквартирных домах города Протвино»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 50824,30 | 4905,30 | 8 119 | 6 400 | 6400 | 8 200 | 8400 | 8400 |
| Средства бюджета Московской области | 4528,33 | 0 | 4528,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов с определённой периодичностью. Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очерёдность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных Законом и  Порядком использования критериев очерёдности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждённым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очерёдности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учётом фактического  технического состояния конструктивных  элементов многоквартирных домов.

Настоящей подпрограммой  предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных в городском округе Протвино.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

города Протвино»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Перечень стандарт-ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования |  |  | Срок исполнения мероприятия |  |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный за выполнение мероприятия подпрограмм мы |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Проведение капитального ремонта общего имущества МКД в рамках участия в региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014 – 2038 годы». |  |  |  | Итого |  |  | 2018-2024 г. |  |  | 6 650 |  | 31 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4000,0 |  | 5 000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 6 650 |  | 31 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4 000,0 |  | 4000,0 |  | 5 000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия: 1. Уточнение перечня многоквартирных домов городского округа Протвино, подлежащих капитальному ремонту в 2018 – 2024 г.г. для внесения в краткосрочный план реализации подпрограммы. 3. Уточнение технического состояния каждого многоквартирного жилого дома для проектирования и разработки проектно-сметной документации, составления дефектной ведомости. - Проведение разъяснительной работы с собственниками многоквартирных домов, проведение общих собраний - собственников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Уплата взносов в некоммерческий фонд капитального ремонта за муниципальные жилые (соцнайм) и нежилые помещения в рамках участия в государственной программе «Проведение капитального общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» | Сбор, анализ и корректировка информации о жилых и нежилых помещениях муниципального жилищного фонда |  |  | Итого |  |  | - 33 |  | 6650 |  |  | 31 000,0 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  | 4 000,0 |  | 4000,0 |  |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  | 6650 |  |  | 31 000,0 |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  | 4 000,0 |  | 4000,0 |  |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие "Содержание и ремонт муниципальных помещений и общего имущества многоквартирных домов" |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 16376,1 |  | 22642,63 |  | 705,3 |  | 8137,33 |  | 2200 |  | 2 200,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 3200,0 |  |  | 3200,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 1908,0 |  | 18114,3 |  | 705,3 |  | 3609,0 |  | 2200 |  | 2 200,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 3200,0 |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 5460,1 |  | 4528,33 |  |  |  | 4528,33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 9008,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан | Проведение открытого аукциона в электронной форме |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 9 512,3 |  | 512,3 |  | 3000,0 |  | 1500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 900,0 |  | 9 512,3 |  | 512,3 |  | 3000,0 |  | 1500,0 |  | 1 500,0 |  |  |  | 1 000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. 2.3 | Мероприятие 2 Ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах Мероприятие 3 Замена и ремонт инженерного оборудования в муниципальных жилых помещениях |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 600,0 |  | 3 000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 600,0 |  | 3 000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0 |  | 983,0 |  | 93,0 |  | 90,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 0 |  | 983,0 |  | 93,0 |  | 90,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 Ремонт подъездов многоквартирных домов |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 14755,5 |  | 9047,33 |  | 0 |  | 5047,33 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 287,4 |  | 4 519,0 |  | 0 |  | 519,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 5460,1 |  | 4528,33 |  | 0 |  | 4528,33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 9008,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 Организация начислений платы за наем жилых помещений |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 1 710,0 |  | 200,0 |  | 510,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 1 710,0 |  | 200,0 |  | 510,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие1 Содержание и замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 1 710,0 |  | 200,0 |  | 510,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 1 710,0 |  | 200,0 |  | 510,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 4

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы 4

«Развитие системы наружного освещения в городском округе Протвино»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 128238,71 | 15610,0 | 16847,71 | 17250,0 | 18300,0 | 20877,0 | 19677,0 | 19677,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 4 000 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Наружное освещение городского округа Протвино представляет собой сети наружного освещения, состоящие из опор, кабельных линий и электроосветительных установок, предназначенных для освещения улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений и играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и дорог, в обеспечении безопасности движения автотранспорта и пешеходов по ним в тёмное время суток. Надёжное освещение транспортных магистралей является элементом безопасности дорожного движения.

Состояние наружного освещения городского округа требует улучшения его качества. Необходимость совершенствования наружного освещения вызвана постоянным ростом количества автомобильного транспорта и повышением интенсивности его движения в тёмное время суток. В настоящее время освещённость улиц и дорог соответствует нормам, предусмотренным ГОСТом (ГОСТ Р 50597-3-93). Сложившееся состояние необходимо поддерживать, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в тёмное время суток. Необходимо обеспечить строительство новых и проведение ремонта существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города и его улиц.

Реализация подпрограммы позволит ликвидировать неосвещённые места в городе, повысит энергоэффективность уличного освещения, улучшит качество эксплуатации и создаст новые места для прогулок жителей.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

«Развитие системы наружного освещения в городском округе Протвино»

| N п/п | Мероприя-тия по реализации подпрограммы | Перечень Стандартных проце-дур, обес-печиваю-щих вы-полнение мероприятия, с указанием предель-ных сро-ков их ис-полнения | Источники Финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполне-ние мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1. | Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения |  | Итого |  | 1693,72 | 7200,0 | 920,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | 2 320,0 | 300,0 | 300,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 1 000 | 3200,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 693,72 | 4 000,0 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Замена кабельных линий и опор сети наружного освещения, выработавших нормативный срок эксплуатации |  | Итого |  | 1693,72 | 5500,0 | 720 | 820,0 | 820,0 | 820 | 2320 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 1000 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 693,72 | 4 000,0 | 720 | 820 | 820 | 820 | 820 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Оказание экспертно-эксплуатационной услуги по проверке правильности составления сметной документации на устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |  | Итого |  | 0 | 1700,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300 | 300 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 0 | 1700,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| 2. | Основное мероприятие Электроэнергия уличного освещения" |  | Итого |  | 9530 | 75581,0 | 10000 | 10000 | 9950 | 10 000 | 11877 | 11877,0 | 11877,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 9530 | 75581,0 | 10000 | 10000 | 9950 | 10 000 | 11877 | 11877,0 | 11877,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Оплата электроэнергии за уличное освещение |  | Итого |  | 9 530 | 75581,0 | 10000 | 10 000 | 9950 | 10 000 | 11877 | 11877 | 11877 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 9 530 | 75581,0 | 10000 | 10 000 | 9950 | 10 000 | 11877 | 11877 | 11877 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие. Приведение систем уличного освещения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |  | Итого |  | 2 296 | 49358,71 | 5 410,0 | 6547,71 | 7 000 | 8 000,0 | 7 500,0 | 7500,0 | 7500,0 | Отдел муниципального жилищного контроля Администрации городского округа Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 2 296 | 49358,71 | 5 410,0 | 6547,71 | 7 000 | 8 000,0 | 7 500,0 | 7500,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций |  | Итого |  | 2 296 | 49358,71 | 5 311,0 | 6547,71 | 7 000 | 8 000,0 | 7 500,0 | 7500,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 2 296 | 49358,71 | 5 311,0 | 6547,71 | 7 000 | 8 000,0 | 7 500,0 | 7500,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 3.2. Содержание и обслуживание сетей уличного освещения |  | Итого |  | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Протвино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 1

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Протвино»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией |  | 6 500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0 2019 год – 3 500,0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 3000,0 2023 год –0 2024 год -0 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 15 000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0 2019 год – 6 000,0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 5 000,0 2023 год – 2 000,0 2024 год – 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 20 484,75 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 2 640,8,0 2019 год – 1 500,0 2020 год – 2 727,95 2021 год – 3 404,0 2022 год – 3 404,0 2023 год – 3 404,0 2024 год - 3 404,0 |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 49 907,48, в т.ч. по годам: 2018 год – 2 500,89 2019 год – 6 406,59 2020 год – 5 000,0 2021 год – 6 000,0 2022 год – 10 000,0 2023 год – 10 000,0 2024 год - 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение техники для нужд благоустройства | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение услуг | 21 283,09 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 213,09 2019 год – 6 070,0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 5 000,0 2023 год – 5 000,0 2024 год - 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение услуг | 615,63 тыс. руб.. в т.ч. по годам: 2018 год – 17,63 2019 год – 148,0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 150,0 2023 год – 150,0 2024 год - 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Протвино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальной организации | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие с муниципальным заданием |  |  | 185 041,43 тыс.руб., в т. ч. по годам: 2018 год – 10 731,62 2019 год – 33 054,81 2020 год – 19 123,0 2021 год – 22 610,0 2022 год – 33 174,0 2023 год – 33 174,0 2024 год – 33 174,0 |  |  |  |  |
| Подготовка основания для детских площадок, установка освещения и видеонаблюдения на ДИП | Бюджет городского округа Протвино | В соответствии со сметным расчётом |  |  | 24 168,77 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 1 291,54 2019 год – 5 177,23 2020 год – 3 300,0 2021 год – 3 600,0 2022 год – 3 600,0 2023 год – 3 600,0 2024 год - 3 600,0 |  |  |  |  |
| Приобретение малых архитектурных форм | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение услуг |  |  | 9 147,94 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 647,94 2019 год – 1 000,0 2020 год – 1 500,0 2021 год – 1 500,0 2022 год – 1 500,0 2023 год – 1 500,0 2024 год - 1 500,0 |  |  |  |  |
| Приобретение газонных ограждений | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение услуг |  |  | 6 972,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 179,0 2019 год – 693,0 2020 год – 1 100,0 2021 год – 1 250,0 2022 год – 1 250,0 2023 год – 1 250,0 2024 год - 1 250,0 |  |  |  |  |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | Бюджет городского округа Протвино | В соответствии со сметным расчётом |  |  | 44 005,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 2 655,0 2019 год – 6 350,0 2020 год – 7 000,0 2021 год – 7 000,0 2022 год – 7 000,0 2023 год – 7 000,0 2024 год - 7 000,0 |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка от клещей территории зелёной зоны города | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ |  |  | 2 674,44 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 74,61 2019 год – 99,83,0 2020 год – 500,0 2021 год – 500,0 2022 год – 500,0 2023 год – 500,0 2024 год - 500,0 |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта спортивной площадки в районе ул.Ленина, д.13В | Бюджет городского округа Протвино | В соответствии со сметным расчётом |  |  | 800,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 800,0 |  |  |  |  |
| Приобретение и установка контейнерных площадок | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ |  |  | 3 000,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0 2019 год – 3 000,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах города Протвино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата взносов в некоммерческий фонд капитального ремонта за муниципальные жилые (соцнайм) и нежилые помещения в рамках участия в государственной программе «Проведение капитального общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» | Бюджет городского округа Протвино |  | 31 000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 4 000,0 2019 год – 4 000,0 2020 год – 4 000,0 2021 год – 4 000,0 2022 год – 5 000,0 2023 год – 5 000,0 2024 год – 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципальных жилых помещений для отдельных категорий граждан | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 9 512,3 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2018 год – 512,3 2019 год – 3 000,0 2020 год – 1 500,0 2021 год – 1 500,0 2022 год – 1 000,0 2023 год – 1 000,0 2024 год – 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 3 000,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2018 год – 0 2019 год – 0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 1 000,0 2023 год – 1 000,0 2024 год – 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Организация начислений платы за наем жилых помещений | Бюджет городского округа Протвино |  | 100, тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 100,0 2019 год -0 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 0 2023 год – 0 2024 год - 0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов многоквартирных домов | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 4 419,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 0 2019 год – 419,0 2020 год – 500,0 2021 год – 500,0 2022 год – 1 000,0 2023 год – 1 000,0 2024 год – 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 1 400,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2018 год – 200,0 2019 год – 200,0 2020 год – 200,0 2021 год – 200,0 2022 год – 200,0 2023 год – 200,0 2024 год – 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие системы наружного освещения в городском округе Протвино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы городского округа Протвино | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 4000,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2018 год – 0 2019 год – 1500,0 2020 год – 1000,0 2021 год – 0 2022 год – 1500,0 2023 год – 0 2024год - 0 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение государственной экспертизы смет по ремонту сетей наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Бюджет городского округа Протвино |  | 1 400, тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 200,0 2019 год -300,0 2020 год – 0 2021 год – 300,0 2022 год – 0 2023 год – 300,0 2024 год – 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 16 464,2 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2018 год – 1 464,2 2019 год – 2 500,0 2020 год – 2 500,0 2021 год – 2 500,0 2022 год – 2 500,0 2023 год – 2 500,0 2024 год – 2 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата электроэнергии за уличное освещение | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 75 631,0 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2018 год – 10000,0 2019 год – 10000,0 2020 год – 10000,0 2021 год – 10000,0 2022 год – 11877,0 2023 год – 11877,0 2024 год – 11877,0 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ | 48 593,0 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2018 год – 5 410,0 т.р. 2019 год – 5 683,0 т.р. 2020 год – 7 000,0 т.р. 2021 год – 8 000,0 т.р. 2022 год – 7 500,0 т.р. 2023 год – 7 500,0 т.р. 2024 год – 7 500,0 т.р. |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному

благоустройству в 2019 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории в кв.м | Необходимые работы, запланированные к выполнению в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молодёжный проезд, д.2 | 2113,9 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 2. | ул. Школьная, д.2-ул. Мира, д.12,14 | 12143,3 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 3. | ул. Ленина, д.18 | 5955 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИП; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 4. | Парковый проезд, д.4,6 | 1136 | - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИМ; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 5. | Ул. Ленина, д.26,28,30,32,34 | 17005 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - ремонт и покраска малых форм; - установка ограждения; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 6. | Ул. Московская, д.14,16-ул. Школьная, д.14,16 | 3902,7 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 7. | Ул. Ленина, д.31А | 4641 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых МАФов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИП; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 8. | Лесной бульвар, д.13,15,17,19 | 6643 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм на ДИМ; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; -установка нового ограждения вокруг ДИП. |

- Приложение 3

Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному

благоустройству в 2020 году

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории в кв.м | Необходимые работы, запланированные к выполнению в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Молодёжный проезд, д.7 | 2462,5 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка дополнительных элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 2. | ул. Ленина, д.9-Молодёжный проезд, д.10 | 5786,3 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - приобретение и установка новых урн и лавочек, - установка ограждения. |
| 3. | ул. Ленина, д.35 | 3505,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - установка ограждений; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек, - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории. |
| 4. | Фестивальный проезд, д.13,15,17 | 6978,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 5. | Ул. Ленина, д.12,14-ул. Московская, д.3,5 | 3799,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - ремонт и покраска малых форм; - установка ограждения; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка информационного стенда на дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек. |
| 6. | Ул. Ленина, д.11 | 2450,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых элементов детской игровой площадки; - покраска и ремонт малых форм на дворовой территории; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек, - приобретение и установка информационного стенда. |
| 7. | Ул. Дружбы, д.12,14,16,18 | 4273,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых МАФов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм ; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |
| 8. | Лесной бульвар, д.14,16,18,20 | 4284,0 | - ремонт дорожного покрытия дворовой территории; - ремонт тротуаров; - приобретение и установка новых элементов на ДИП; - покраска и ремонт имеющихся малых форм; - приведение в порядок уличного освещения дворовой территории; - приобретение и установка новых урн и лавочек; - приобретение и установка информационного стенда. |