АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2014г.          № _715

| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино на 2013-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьёй 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа Протвино, решением Совета депутатов от 04.08.2014г. № 540/84 «О признании утратившим силу решений Совета депутатов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу:

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино на  2013-2015 годы» (Приложение).

2. Общему отделу настоящее постановление:

2.1. Направить без приложения в газету «Протвино сегодня» для опубликования.

2.2. Направить с приложением заместителю главы Администрации Захаревичу Д.В., в отдел городского хозяйства.

2.3. Разместить с приложением на сайте Администрации г. Протвино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Захаревича Д.В.

Глава города                                                                              А.В. Баженов

|  |  | Заместитель главы Администрации Д.В. Захаревич |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела городского хозяйства |  | Начальник юридического отдела |
| Е.И. Щербатюк |  | Е.Б. Разумас |

|  | Приложение к постановлению Администрации города Протвино от 15.08.2014г. _715 |
| --- | --- |

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### «Обеспечение безопасности дорожного

### движения  на территории городского округа Протвино

### на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

городского округа Протвино на 2013 – 2015 годы".

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», - Устав городского округа Протвино. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Протвино |
| Разработчик Программы | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино, ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино (далее ОГИБДД) |
| Цели и задачи Программы | Цели: -Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Протвино; -Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. Задачи: - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; - Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети; -Совершенствование нормативно-правовой базы для реализации программных мероприятий; - Совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей; - Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения - Приобретение современного оборудования и внедрения прогрессивных технологий; - Повышение эффективности мер по профилактике ДТП; -Совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП; - Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - Профилактика нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации среди участников дорожного движения; - Развитие материально-технической базы Государственной инспекции безопасности дорожного движения городского округа Протвино; -Создание автоматизированной системы видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения на территории городского округа Протвино -Повышение эффективности мероприятий по ликвидации последствий ДТП; |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы. |
| Исполнители Программы | -Администрация города Протвино: •Финансовое управление; •Управление образования и науки; •Отдел городского хозяйства; •Управление градостроительства, землепользования и имущественных отношений; •Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, -ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино -МУП «ЖКХ» -МУАТП «Квар» -МУП «УЭ» -ОАО «ПРОТЭП» - МБЛПУ ПГБ -Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области |
| Финансовое обеспечение Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного, областного бюджета, а также внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы | Реализация Программы создаст объективные условия для снижения количества ДТП. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется заказчиками Программы. |

Характеристика проблемы и обоснования необходимости

ее решения программными методами.

Основная доля ДТП и пострадавших в них граждан приходится на автомобильный транспорт. Аварийность на дорогах города является одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Анализ ДТП С пострадавшими по городу Протвино.

| Показатели | 2010 г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП | 23 | 20 | 17 |
| Погибло | 0 | 0 | 0 |
| Ранено (человек), | 25 | 26 | 22 |
| в том числе детей | 2 | 2 | 6 |

ДТП  с материальным ущербом.

| 2010 | 578 |
| --- | --- |
| 2011 | 527 |
| 2012 | 590 |

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино за 2012 год выявлено 8855 нарушений правил дорожного движения. Из них: 150 – за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в т.ч. 41 - отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 992 - за превышение скоростного режима,  12 – выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, 1406 -  нарушили правила применения ремней безопасности, 698  - правила проезда пешеходных переходов.

В судебные органы направлено 719 дел об административных правонарушениях по которым административно арестовано – 61 чел., лишено права управления – 116 чел.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городском округе Протвино следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны

участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- неудовлетворительная транспортная дисциплина;

-ошибки водителей в оценке дорожной обстановки,

-случаи управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

-неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети;

-отсутствие искусственного освещения;

-несоответствие ГОСТу обустройства и содержания нерегулируемых пешеходных

переходов.

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах во многом объясняется следующими основными причинами:

• сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств, что  приводит к ухудшению условий движения, заторам, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту и, как следствие, к росту аварийности;

• ограниченные средства  на развитие улично-дорожной сети,  решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов.

Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации дорожного движения. Их устройство должно быть, в первую очередь, связано с местами концентрации ДТП.

Остается низким уровень оснащенности техническими средствами организации дорожного движения. Эксплуатационное состояние  дорожных знаков, а так же дорожной разметки не везде удовлетворяет современным требованиям.

В городском округе Протвино отсутствует система информирования водителей об условиях движения. Водители испытывают затруднения в выборе маршрутов. Недостаток информационного обеспечения приводит к снижению эффективности действующей организации движения.

Необходимо внедрение и дальнейшее развитие автоматизированной системы видео фиксации правонарушений в сфере дорожного движения городского округа Протвино.

В недостаточно удовлетворительном состоянии находится система спасения и эвакуации пострадавших с мест ДТП, оказания им своевременной медицинской помощи. Малоэффективна существующая система обнаружения ДТП.

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино с каждым годом усложняется и требует принятия неотложных и эффективных мер.

Ввиду разобщенности требований по обеспечению безопасности дорожного движения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно-целевого подхода к решению представленных проблем.

Мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино на 2013-2015 годы», предусматривают:

-  совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;

-  снижение аварийности на перекрестках и пешеходных переходах;

- снижение автомобилями скоростного режима на опасных участках и  вблизи учебных заведений;

- обучение несовершеннолетних  правилам дорожного движения, что позволит сократить количество  лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и сократить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Систему субъектов программы по обеспечению безопасности дорожного движения составляют:

- органы местного самоуправления муниципального образования городской округ Протвино;

- ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино;

- организации, предприятия, учреждения различных форм собственности;

- общественные организации;

- отдельные граждане.

Основные функции субъектов программы по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках своей компетенции:

- определение приоритетных направлений, целей и задач обеспечения безопасности дорожного движения с учетом особенностей транспортной инфраструктуры города;

- осуществление планирования в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий;

- разработка и принятие соответствующих нормативно-правовых актов для реализации программных мероприятий;

-  непосредственное осуществление профилактической работы;

- координация деятельности субъектов программы профилактики безопасности дорожного движения;

- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;

- организация обмена опытом профилактической работы.

Учитывая, что значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида  работ, ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых средств при формировании бюджета города, объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетами всех уровней и объемами инвестиций.

Внебюджетное финансирование мероприятий Программы осуществляется на принципах взаимовыгодного партнерства на основании соглашений и договоров с организациями, изъявившими желание о своем участии в реализации мероприятий Программы.

Управление, контроль и отчетность при реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Протвино.

Организацию текущего управления реализацией Программы и взаимодействия исполнителей Программы осуществляет Администрация города Протвино в лице председателя комиссии и членов комиссии по безопасности дорожного движения в рамках проведения плановых и внеплановых (внеочередных) заседаний комиссии по обеспечению БДД.

Исполнители Программы являются распорядителями выделенных на реализацию  Программы бюджетных средств, обеспечивающих их использование в  соответствие с утвержденными программными мероприятиями, в том числе путем проведения в установленном порядке конкурсных процедур, выполнением работ и оказанием услуг, необходимых для реализации Программы.

Отчетность о выполнении Программы носит ежеквартальный характер.

Исполнители Программных мероприятий отчитываются об исполнении программных мероприятий на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Протвино в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и распорядительными актами Администрации города.

Мероприятия Программы

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информационно-пропагандистские кампании по безопасности дорожного движения и мониторинг общественного мнения на территории городского округа Протвино | Администрация города Протвино; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино | 2013-2015 |
| 2. | Проведение широкомасштабных акций: «Внимание, дети!», «Внимание, пешеход!», «Вежливый водитель!», и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам безопасности. | Администрация города Протвино; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино | 2013-2015 |
| 3. | Проведение операции «Внимание зебра!» для повышения безопасности на пешеходных переходах с применением соответствующей дорожной разметки и технических средств организации дорожного движения. | ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино, Общественность города | 2013-2015 |
| 4. | Создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасности поведения на дорогах и улицах, в т.ч.: | Отдел общего и профессионального образования Администрации; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино, сотрудники ОГИБДД; Организации, привлекаемые в соответствии с законодательством; | Постоянно |
| 4.1 | Проведение массовых общегородских мероприятий (конкурсы-фестивали «Безопасные колеса», «Месячник безопасности», «Декада безопасности дорожного движения», автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автопробегам, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). | Отдел общего и профессионального образования Администрации; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино | 2013-2015 |
| 4.2 | Приобретение и обустройство детского автомобильного городка для обучения детей безопасному поведению на дорогах, на территории МБОУ «СОШ №1» или МБОУ «Гимназия». | Администрация города Протвино | 2013-2014 |
| 4.3 | Создание на территории городского округа Протвино городского отделения всероссийского общества автомобилистов. | Администрация города Протвино | 2013-2015 |
| 4.4. | Приобретение формы для участия школьников в смотрах-конкурсах «ЮИД» | Спонсорская помощь | 2013 |

- Организационно- планировочные  и инженерные меры, направленные

на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство светофорных объектов: - перекресток ул. Дружбы и проезда Архитектора Корина; - перекресток проспекта Академика Сахарова и проезда Архитектора Корина; | Администрация города Протвино, Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015гг. |
| 2 | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек вдоль дорог, реконструкция имеющихся: | Администрация города Протвино, Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
|  | - Железнодорожная ул., |  |  |
|  | - Кременковское шоссе, |  |  |
|  | - Оболенское шоссе, - Серпуховское шоссе |  |  |
|  | - Заводской проезд, |  |  |
|  | - Северный проезд, - Рыночный проезд. |  |  |
|  | -проезд Мальцева |  |  |
| 3 | Строительство (установка) уличного освещения на Кременковском шоссе, Оболенском шоссе на участках проходящих по территории городского округа и за его пределами на расстоянии от него не менее 100 м в соответствие с ГОСТ Р 52766-2007 п. 4.6.1.1 | Администрация города Протвино; МУП «УЭ»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 4 | Восстановление сбитых опор освещения по адресам: - ул.Строителей, - пересечение ул. Мира и ул.Школьная, - Серпуховское шоссе, - Институтское шоссе, - ул.Ленина, - Фестивальный проезд, - Заводской проезд, д.20, - Проезд Архитектора Корина , - ул.Гагарина, - проспектт Академика Сахарова | Администрация города Протвино; МУП «УЭ»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 5 | Замена аварийных железобетонных опор по адресам: - ул.Мира, - ул.Школьная, - ул.Дружбы, | Администрация города Протвино; МУП «УЭ»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 6 | Укрепление материально-технической базы отдела ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино осуществлять по поступающим заявкам в соответствии с частью второй статьи 47 Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011года № 3-ФЗ «О полиции» | Администрация города Протвино; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино | 2013-2015 |
| 7 | Нанесение линий горизонтальной разметки производить 2 раза в год (апрель, сентябрь) в соответствии с проектом организации дорожного движения УДС городского округа Протвино, применение дорожной разметки 1.14.1 в сочетании с желтым цветом. Нанесение разметки пешеходных переходов 3 раза в год. | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |
| 8 | Приведение в соответствие с требованием ГОСТ Р 52289-2004 створов пешеходных переходов на УДС городского округа; | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |
| 10 | Приведение обочин в соответствии с требованием СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги, ГОСТ Р 50597-93 на Южном проезде (дорога к карьеру), Покровском проезде (дорога к церкви). Укрепление обочин дорог щебнем (шириной 2 м).: - Институтское шоссе; - проспект Академика Сахарова; - Индустриальный проезд; - ул. Строителей; -Покровский проезд -Южный проезд | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 11 | Обустройство территории автовокзала с определением мест парковки прибывающего транспорта. | Администрация города Протвино; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 12 | Устройство автобусных площадок с заменой или установкой павильонов в соответствие с ГОСТ 52766-2007 (Гостиница, Юбилейная, АТС, Дружба (три остановки), Школа, Фестивальный проезд, Гаражный проезд, БТС, КВАР, ЗЭМО, Прогресс, все остановки по Институтскому шоссе). | Администрация города Протвино; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 13 | Установка дорожного ограждения и реконструкция существующего: ул. Гагарина, ул. Ленина в районе дома 18А (магазин «Акрополь»), в районе ДК «Протон». | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 14 | Обеспечение БДД на железнодорожных переездах в соответствии с ГОСТ: - установка резинокордового покрытия на ж/д переездах; -оборудование переездов в соответствии с инструкцией по эксплуатации ж/д переездов МПС России. | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР», Руководители организаций (предприятий) в чьем ведении (аренде) находятся подъездные железнодорожные пути | 2014-2015 |
|  | Демонтирование ж/д переездов, расположенных на не используемых предприятиями подъездных путях | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 15 | Замена и ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН); | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |
|  | Устройство ИДН по адресам: - ул.Московская возле ДДУ№ 2, - проспект Академика Сахарова в районе церкви, -ул.Ленина д. 3,8,10 | Администрация города Протвино; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино; МУАТП «КВАР» Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 16 | амена бордюрного камня: ул. Мира, проспект Академика Сахарова, Школьная, ул.Гагарина, Фестивальный проезд. | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 17 | Строительство автовокзала с обустройством территории. | Администрация города Протвино; МУП «ОКС»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2015 |
| 18 | Уширение дорожного полотна на регулируемых перекрестках: - перекресток Институтского шоссе с Серпуховским шоссе, с ул. Дружбы, - перекресток Серпуховского шоссе с проспектом академика Сахарова с обустройством дополнительных полос для осуществления правого поворота минуя перекресток. | Администрация города Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 19 | Произвести замену дорожных знаков, не отвечающих требованию п. 4.1.3 ГОСТ Р 50597-93 (по согласованию с ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино) | Администрация города Протвино; МУП «ЖКХ»; МУАТП «КВАР» Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |
| 20 | Обустройство необходимого количества мест для парковки автомобилей лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) у объектов массового посещения граждан и у жилых домов. | Администрация города Протвино; МУП «ЖКХ»; МУАТП «КВАР» Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |
|  | Ликвидировать стоянку для легковых автомобилей (такси) ИП, занимающихся перевозкой пассажиров вблизи пересечения ул. Строителей и ул. Ленина (район автостанции) | ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино; МУАТП «КВАР» | 2013-2014 |
| 21 | Корректировка проекта организации дорожного движения и обустройства улиц дорожной сети городского округа Протвино | Одел городского хозяйства; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |
| 22 | Разработка проекта организации дорожного движения на внутриквартальных проездах городского округа Протвино | Одел городского хозяйства; ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2014-2015 |
| 23 | Капитальный ремонт дорожного полотна: - проспект Академика Сахарова; - проезд Архитектора Корина; - ул.Школьная; - ул.Гагарина; - Южный поезд; - Институтское шоссе; - Северный проезд. - Проезд Прокошкина | Одел городского хозяйства; МУАТП «КВАР»; Подрядная организация, выигравшая конкурс | 2013-2015 |

III Мероприятия по организации безопасности дорожного движения,

предусмотренные бюджетным финансированием на 2013 год

| № п/п | Годовой лимит, тыс.руб. | Наименование работ | Сумма, тыс.руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4200,0 | Дорожная разметка, разметка пешеходных переходов и стоянок для маломобильных групп населения (инвалидов) | 700,00 | 2 квартал |
| 2. |  | Покраска турникетов, стоек дорожных знаков, покраска и замена бордюрного камня у ИДН, у автобусных остановок | 500,00 | 2 квартал |
| 3. |  | Замена и установка дорожных знаков, приведение створов пешеходных переходов в соответствие с ГОСТ | 350,00 | 3 квартал |
| 4. |  | Ремонт и замена ИДН | 200,00 | 2 квартал |
| 5. |  | Повторная дорожная разметка, нанесение надписи «ШКОЛА» перед образовательными учреждениями. | 500,00 | 3 квартал |
| 6. |  | Ремонт колодцев | 400,00 | 2-3 квартал |
| 7. |  | Корректировка проекта по организации ДД на дорогах общего пользования города Протвино | 250,00 | 3-4 квартал |
| 8. |  | Организация дополнительных пешеходных переходов | 100,00 | 3 квартал |
| 9. |  | Ремонт швов и трещин дорожного покрытия струйно-инъекционным методом | 600,00 | 3 квартал |
| 10. |  | Аварийный ремонт дорог общего пользования (устранение ямочности) | 600,00 | 2 квартал |
|  |  | ИТОГО: | 4 200,00 |  |

IV  Мероприятия по организации безопасности дорожного движения,

предусмотренные бюджетным финансированием на 2014 год

| № п/п | Годовой лимит, тыс.руб. | Наименование работ | Сумма, тыс.руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22139,00 | Дорожная разметка, разметка пешеходных переходов и парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), покраска турникетов, стоек дорожных знаков, покраска бордюрного камня у ИДН, у автобусных остановок | 2100,00 | 2 квартал |
| 2. |  | Приобретение детского автогородка | 400,00 | 3 квартал |
| 3. |  | Корректировка проекта организации дорожного движения на дорогах общего пользования г.Протвино | 250,00 | 2 квартал |
| 4. |  | Разработка проекта организации дорожного движения на внутриквартальных проездах г.Протвино | 300,00 | 3 квартал |
| 5. |  | Приведение створов пешеходных переходов в соответствии с ГОСТ, замена и установка дорожных знаков | 600,00 | 2-3 квартал |
| 6. |  | Повторная дорожная разметка, нанесение надписи «ШКОЛА» перед образовательными учреждениями, обустройство парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), ремонт и замена ИДН | 650,00 | 2-3 квартал |
| 7. |  | Ремонт швов и трещин дорожного покрытия струйно-инъекционным методом | 700,00 | 2-3 квартал |
| 8. |  | Мероприятия, выполнение которых предусмотрено за счет средств Дорожного фонда: - Ремонт дорог общего пользования; - Содержание дорог общего пользования | 2605,00 12534,00 | 2-4 квартал 1-4 квартал |
| 9. |  | Ремонт дорог общего пользования в рамках участия в областных программах | 2000,00 | 2-4 квартал |
|  |  | ИТОГО: | 22139,00 |  |