АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2014г.                   № _891

### Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности на территории городского  округа Протвино на  2015-2019    годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Администрации города Протвино от 01.09.2014г. №765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Протвино», от 25.08.2014 №742 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Протвино, подлежащих реализации в 2015-2019 годах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Протвино на  2015-2019 годы» (Приложение).

2. Общему отделу направить настоящее постановление в отдел экономики, промышленности и инвестиций, финансовое управление, отдел городского хозяйства, в газету «Протвино сегодня» для опубликования, разместить на сайте Администрации города Протвино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Захаревича Д.В.

И.о Главы города,

заместитель главы Администрации –

начальник управления здравоохранения и

социальной политики						           	А.В.Козырин-Гаак

| Начальник отдела городскогохозяйства Е.И. Щербатюк | Заместитель главы Администрации Д.В. Захаревич |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы Администрации – начальник управления экономики, производственного развития, потребительского рынка и услуг Е.Б.Клименко |
|  | Заместитель главы Администрации – начальник финансового управления Г.И.Крысь |
|  | Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |

Приложение к постановлению Администрации города Протвино от 14.10.2014г. № _891

Муниципальная программа

“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского округа Протвино на 2015 – 2019 годы

Паспорт муниципальной программы

“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского округа Протвино на 2015 – 2019 годы”

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Протвино на 2015 – 2019 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности жилищно- коммунального хозяйства городского округа Протвино, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | - снижение объемов потребления всех энергетических ресурсов на территории городского округа Протвино; - организация учета энергоресурсов; - снижение потерь при передаче тепловой и электрической энергии; - применение энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов энергетики; - повышение надежности энергоснабжения. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Захаревич Дмитрий Валерьевич |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Протвино |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация города Протвино, отдел городского хозяйства |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 272244,7 | 78648 | 51520 | 45686,7 | 32858 | 33290 |
| Средства бюджета городского округа Протвино | 175974,7 | 43235 | 38302 | 36907,7 | 28518 | 28950 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 66270 | 35413 | 13218 | 8779 | 4340 | 4340 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение объемов энергетических ресурсов, потребляемых жилищным фондом и муниципальными учреждениями - на 15 % в период реализации программы. |

- Общая характеристика состояния энергосбережения и

энергетической эффективности на территории городского округа Протвино

В настоящее время без реализации мероприятий в сфере энергосбережения невозможно перспективное развитие организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов. Необходимость энергосбережения и  повышения энергетической эффективности вызвано не только ростом затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов, но и отсутствием полного учета объемов потребления всех топливно-энергетических затрат. Наличие этих факторов в ближайшее время может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования  в целом.

К жилищно-коммунальному и энергетическому хозяйству, расположенному на территории  городского округа Протвино относятся:

- 185 жилых домов, (из них -168 многоквартирные дома различных форм собственности),

- 1 котельная,

- 74,8 километров тепловых сетей,

- 17 водозаборных скважин,

- 7 насосных станций,

- 1 очистные сооружения,

- 88,26 километров водопроводных сетей,

- 129,28 километров канализационных сетей,

- 295,06 километров электрических сетей,

- 94 трансформаторных подстанций.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории города Протвино и их доля в суммарном объеме потребления выглядит следующим образом:

| Потребители | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия | Электрическая энергия | Вода |
| Население | 70 | 26,4 | 70 |
| Социальная сфера | 10 | 30 | 10 |
| Прочие | 20 | 43,6 | 20 |
| Всего % | 100 | 100 | 100 |

Немаловажным фактором, влияющим на рациональное использование энергетических ресурсов, является отсутствие полного учета потребляемых энергоресурсов.

По состоянию на 01 сентября 2014 года в городе Протвино доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставляются по показаниям приборов учета, составляет:

тепловой энергии - 71%,

горячей воды – 71%,

холодной воды –68,7%,

электрической энергии – 100%.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования, а также на объектах  жилищного фонда города, в котором проживают основные потребители энергетических ресурсов.

- Прогноз развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа Протвино

Актуальность разработки муниципальной программы городского округа Протвино «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Протвино на 2015−2019 годы» (далее – Программа) обусловлена необходимостью повышения энергетической эффективности на объектах жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры городского округа Протвино.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках реализации Программы планируется реализовать мероприятия по полному переходу на приборный учет при расчете с организациями жилищного и коммунального комплексов.

В ходе реализации мероприятий Программы планируется повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития города Протвино, повышение энергетической эффективности  на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино.

Реализация мероприятий Программы на объектах жилищного фонда и объектах коммунальной инфраструктуры будет осуществляться в рамках данной программы.

Результатами реализации мероприятий Программы должны стать:

-  снижение потребления объемов энергетических ресурсов;

-  снижение затрат потребителей на оплату энергетических ресурсов;

-  полный переход на приборный учет при расчетах всех потребителей;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение затрат на аварийные и текущие ремонты и техническое обслуживание;

-  снижение удельного  расхода энергоресурсов на единицу услуг.

- Описание целей и задач Программы

Основными целями муниципальной программы является уменьшение объема используемых энергетических  ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Основными задачами муниципальной программы является проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение объемов потребления энергоресурсов, расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных средств.

К основным задачам программы относится:

- Увеличение количества объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;

- Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для   дворового и уличного освещения на территории городского округа Протвино.

- Завершение мероприятий по оборудованию узлов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Протвино.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из местного бюджета городского Протвино финансовых средств, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

- Планируемые результаты реализации Программы

В конечном итоге, реализация настоящей Программы  позволит системно

решить накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

-полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах потребителей  с ресурсоснабжающими организациями.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов разных уровней.

Методы организации реализации Программы определяются заказчиком.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Протвино.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

Контрольное уточнение показателей ожидаемых результатов будет корректироваться в течение действия Программы.

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для

реализации мероприятий Программы

Расчет объемов финансовых ресурсов осуществлен с учетом возможностей бюджета города Протвино.

- Показатели эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

- Установка приборов учета энергетических ресурсов. Данный показатель определяется в процентах по итогам установки приборов учета энергетических ресурсов.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Данный показатель определяется в процентах по итогам замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

- Экономия электроэнергии.

- Экономия бюджетных средств за счет внедрения учета тепловой энергии, электрической энергии, воды приборами учета.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы

Отчеты по выполнению настоящей Программы предоставляются  в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Протвино, утвержденным  постановлением  Администрации  города Протвино от 01.09.2014 №765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Протвино».

## Приложение N 1

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда |  | Итого | 2015-2019 г. | 32408,0 | 48600,0 | 33855,0 | 9703,0 | 4850,0 | 20,0 | 20,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2583,0 | 4030,0 | 2782,0 | 825,0 | 411,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 29825,0 | 44570,0 | 31073,0 | 8878,0 | 4439,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Установка приборов учета энергоресурсов в жилых помещениях малоимущих граждан | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г | 0 | 170,0 | 80,0 | 80,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 170,0 | 80,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Установка общедомовых приборов учета энергоргоресурсов в МКД | Проведение конкурсных процедур | Итого | 2015-2019 г | 32408,0 | 48250,0 | 33775,0 | 9650,0 | 4825,0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2583,0 | 3860,0 | 2702,0 | 772,0 | 386,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 29825,0 | 44570,0 | 31073,0 | 8878,0 | 4439,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения |  | Итого | 2015-2019 г | 2989,0 | 78150,0 | 15200,0 | 17200,0 | 15350,0 | 15200,0 | 15200,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 2989,0 | 56450,0 | 10860,0 | 12860,0 | 11010,0 | 10860,0 | 10860,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 21700,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Мероприятия по замене кабельных линий уличного освещения (35 км.) | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г | 1018,0 | 35000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 1018,0 | 35000,0 | 6000,0 | 8000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Мероприятия по замене опор уличного освещения (450 опор) | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г | 1271,0 | 12150,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2150,0 | 2000,0 | 2000,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 1271,0 | 12150,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2150,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Замена светильников ДРЛ, ДнАТ на сетодиодные светильники городского уличного освещения | Энергосервисный контракт | Итого | 2015-2019 г | 700,0 | 31000,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 5000,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 700,0 | 9300,0 | 1860,0 | 1860,0 | 1860,0 | 1860,0 | 1860,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 21700,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Энергосбережение в муниципальных учреждениях Мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г | 40,0 | 50065,0 | 14065,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 40,0 | 50065,0 | 14065,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Задача 4. Энергосбережение объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 2015-2019 г | 0 | 23309,7 | 7480 | 7480 | 8349,7 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 23309,7 | 7480 | 7480 | 8349,7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт силовых трансформаторов 400 кВа – 6 шт.; 630кВа – 4 шт. | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г | 0 | 5288,0 | 1480,0 | 1480,0 | 2328,0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 5288,0 | 1480,0 | 1480,0 | 2328,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт оборудования распределительной подстанции ЦРП-40 (34 ячейки КСО) | Проведение открытого аукциона в электронной форме | Итого | 2015-2019 г | 0 | 18021,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6021,7 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 0 | 18021,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6021,7 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. 5.1. | Задача 5 Электроэнергия уличного освещения Мероприятие 1 Оплата электроэнергии за уличное освещение | Контракт с единственным поставщиком | Итого | 2015-2019 г | 7960,0 | 42120,0 | 8048,0 | 8137,0 | 8227,0 | 8638,0 | 9070,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 7960,0 | 42120,0 | 8048,0 | 8137,0 | 8227,0 | 8638,0 | 9070,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО, по программе |  | Итого |  | 35437,0 | 272244,7 | 7848,0 | 51520,0 | 45686,7 | 32858,0 | 33290,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города |  | 5572,0 | 175974,7 | 43235,0 | 38302,0 | 36907,7 | 28518,0 | 28950,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 29865,0 | 66270,0 | 35413,0 | 13218,0 | 8779,0 | 4340,0 | 4340,0 |  |  |

Приложение 2

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя, 2014 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда | 4030 | 44570 | Доля объема тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | % | 20,01 | 33,34 | 33,34 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля объема холодной воды в жилых домам, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | % | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля объема горячей воды в жилых домам, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | % | 20 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения | 56450 | 21700 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующем установленным нормативам) | вВт.ч/ кВ.м | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| 3. | Энергосбережениюев муниципальных учреждениях | 50065 | 0 | Удельный расход ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями (учреждениями образования) | кВт.ч/чел. | 990 | 980 | 972 | 960 | 965 | 950 |
| 4. | Энергосбережение объектов коммунальной инфраструктуры | 23309,7 | 0 | Количество отремонтированных трансформаторов | Шт. | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных ячеек на распределительной подстанции ЦРП-40 | Шт. | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 5. | Электроэнергия уличного освещения | 42120,0 | 0 | Увеличение освещаемой территории в черте городского округа | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| ИТОГО: | 175974,7 | 66270 |  |

Приложение 3

Количественные и качественные показатели и их планируемое значения, мероприятия по которым

не включены в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт•ч; | 119 761,9 | 121558,3 | 122773,9 | 122773,9 | 122773,9 | 122773,9 |
| 2. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт•ч. | 119 761,9 | 121558,3 | 122773,9 | 122773,9 | 122773,9 | 122773,9 |
| 3. | объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; | 161 001,0 | 205780,0 | 309339,0 | 309339,0 | 309339,0 | 309339,0 |
| 4. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал. | 306 740,0 | 309339,0 | 309339,0 | 309339,0 | 309339,0 | 309339,0 |
| 5. | объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; | 3 707,000 | 3 707,000 | 3 707,000 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 |
| 6. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 |
| 7. | объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; | 21,600 | 359,980 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 |
| 8. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м. | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 |
| 9. | объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт•ч; | 5 236 249,00 | 5305953 | 5305953 | 5305953 | 5305953 | 5305953 |
| 10. | объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт•ч; | 5 236 249,00 | 5236249 | 5236249 | 5236249 | 5236249 | 5236249 |
| 11. | площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м. | 105 769,50 | 110198,37 | 110198,37 | 110198,4 | 110198,4 | 110198,4 |
| 12. | объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; | 36 799 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 13. | объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал | 29 114 | 32000 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 |
| 14. | объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 | 145 500 |
| 15. | объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м. | 120 300 | 120 300 | 120 300 | 145 500 | 145 500 | 145 500 |
| 16. | объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; | 51 757 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 |
| 17. | объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м. | 50 270 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 |
| 18. | объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал; | 142 690,0 | 149 500,0 | 149 500,0 | 149 500,0 | 149 500,0 | 149 500,0 |
| 19. | объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, Гкал | 28 560,0 | 49 850,0 | 149 500,0 | 149 500,0 | 149 500,0 | 149 500,0 |
| 20. | площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м. | 904 000,000 | 904 000,00 | 904 000 | 904 000 | 904 000 | 904 000 |
| 21. | объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; | 1 743 800 | 1 743 800 | 1 743 800 | 1 743 800 | 1 743 800 | 1 743 800 |
| 22. | объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб.м | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 1 743 800 | 1 743 800 | 1 743 800 |
| 23. | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел. | 37 383 | 37 383 | 37 383 | 37 383 | 37 383 | 37383 |
| 24 | объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; | 856 380 | 860 700 | 860 700 | 860 700 | 860 700 | 860 700 |
| 25. | объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб.м | 171 280 | 286 900 | 860 700 | 860 700 | 860 700 | 860 700 |
| 26. | объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт•ч; | 25 924 700,00 | 25924700 | 25924700 | 25924700 | 25924700 | 25924700 |
| 27. | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, кВт*ч | 25 924 700,00 | 25924700 | 25924700 | 25924700 | 25924700 | 25924700 |
| 28. | объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.; | 57 635,000 | 63101,3 | 63101,3 | 63101,3 | 63101,3 | 63101,3 |
| 29. | объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал. | 374 640,0 | 403221,0 | 403221,0 | 403221,0 | 403221,0 | 403221,0 |
| 30. | объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал; | 67 454,0 | 66590,0 | 66590,0 | 66590,0 | 66590,0 | 66590,0 |
| 31. | общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал. | 306 740,00 | 309339 | 309339 | 309339 | 309339 | 309339 |
| 32. | объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; | 475 400 | 475 400 | 475 400 | 475 400 | 475 400 | 475 400 |
| 33. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м; | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 | 1 079,950 |
| 34. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 | 5 207,600 |
| 35. | объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт•ч; | 447,853 | 447,853 | 444,853 | 444,853 | 444,853 | 444,853 |
| 36. | объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; | 475 400,000 | 475 400,00 | 475400 | 475400 | 475400 | 475400 |
| 37. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м; | 1 079,950 | 1 079,950 | 1079,95 | 1079,95 | 1079,95 | 1079,95 |
| 38. | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. | 5 207 600,000 | 5 207 600,0 | 5207600 | 5207600 | 5207600 | 5207600 |
| 39. | объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт•ч; |  |  |  |  |  |  |
| 40. | общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м. | 5 438 260 | 5 438 260 | 5 438 260 | 5 438 260 | 5 438 260 | 5 438 260 |
| 41. | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт•ч; | 1 678 226,00 | 1594315 | 1514598 | 1438869 | 1366925 | 1298579 |
| 42. | общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м. | 5 880 000,00 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5880000 |
| 43. | Количестов муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование,ед | 27,00 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 44. | Общее количество муниципальных учреждений, ед | 27,00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |

Приложение 4

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Протвино на 2015-2019 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка приборов учета энергоресурсов в жилых помещениях малоимущих граждан | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 170,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 80,0 тыс. руб., 2016год – 80,0 тыс. руб., 2017 год – 25,0 тыс. руб., 2018 год – 20,0 тыс. руб., 2019 год – 20,0 тыс. руб. |  |
| 2. Установка общедомовых приборов учета энергоргоресурсов в МКД | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 48250,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2015 год – 33775,0 тыс. руб., 2016год – 9650,0 тыс. руб., 2017 год – 4825,0 тыс. руб., 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| 3. Мероприятия по замене кабельных линий уличного освещения (35 км.) | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 35000,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 6000,0 тыс. руб., 2016 год – 8000,0 тыс. руб., 2017 год – 7000,0 тыс. руб., 2018 год – 7000,0 тыс. руб., 2019 год – 7000,0 тыс. руб.. |  |
| 4. Мероприятия по замене опор уличного освещения (450 опор) | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 12150,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 3000,0 тыс. руб., 2016 год – 3000,0 тыс. руб., 2017 год – 2150,0 тыс. руб., 2018 год – 2000,0 тыс. руб., 2019 год – 200,0 тыс. руб.. |  |
| 5. Замена светильников ДРЛ, ДнАТ на сетодиодные светильники городского уличного освещения | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 31000,0тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год –6500,0 тыс.руб., 2016 год – 6500,0 тыс.руб., 2017 год – 6500,0 тыс.руб., 2018 год – 6500,0 тыс.руб., 2019 год –6500,0 тыс.руб.. |  |
| 6. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждениях | Бюджет городского округа Протвино | В соответствие со сметной документацией | 50065,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 14065,0 тыс. руб., 2016 год – 9000,0 тыс. руб., 2017 год – 9000,0 тыс. руб., 2018 год – 9000,0 тыс. руб., 2019 год – 9000,0 тыс. руб., |  |
| 7. Капитальный ремонт силовых трансформаторов 400 кВа – 6 шт.; 630кВа – 4 шт. | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 5288,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2015 год – 1480,0 тыс. руб., 2016 год – 1480,0 тыс. руб., 2017 год – 1228,0 тыс. руб., 2018 год – 0 2019 год – 0 |  |
| 8. Капитальный ремонт оборудования распределительной подстанции ЦРП-40 (34 ячейки КСО) | Бюджет городского округа Протвино | Согласно затратному методу на выполнение работ. | 18021,7 тыс. руб, в т.ч. по годам: 2015 год – 6000,0 тыс. руб., 2016 год – 6000,0 тыс. руб., 2017 год – 6021,0 тыс. руб., 2018 год – 0 2019 год - 0 |  |
| 9. Оплата электроэнергии за уличное освещение | Бюджет городского округа Протвино | Согласно прогнозу закупки у гарантирующего поставщика электроэнергии | 42120,0тыс. руб, в. т.ч. по годам: 2015 год – 8048,0 тыс. руб., 2016 год – 8137,0 тыс. руб., 2017 год – 8227,0 тыс. руб., 2018 год – 8638,0 тыс. руб., 2019 год – 9070,0 тыс. руб., |  |

## Приложение 5

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________

(наименование муниципальной  программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет города, другие источники)

| Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение 6

ФОРМА

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города | Другие источники | Бюджет города | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Приложение № 7

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет города, другие источники)

| N п/п | Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом города (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

## Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы

Приложение № 8

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов)

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный период |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель       ______________________ (ФИО)

Контактный телефон