СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

г. Протвино

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2013 № 463/71

О внесении изменений в решение Совета депутатов г. Протвино от 26.10.2009 №65/12 «Об  утверждении Инвестиционной Программы ОАО «ПРОТЭП»  развития систем водоснабжения и  водоотведения города Протвино на 2010 – 2014 годы и установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей  ОАО «ПРОТЭП» (с учетом изменений от 30.08.2010 №140/25, от 20.12.2010 №177/30, от 31.10.2011 №264/41, от 19.12.2011 №288/43, от 19.12.2012 №372/58)

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом городского округа Протвино, на основании письма ОАО «ПРОТЭП»  от 25.11.2013 №2532/08-4, Совет депутатов

## Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов г. Протвино  от 26.10.2009 № 65/12 «Об утверждении Инвестиционной Программы ОАО «ПРОТЭП» развития  систем водоснабжения и водоотведения города Протвино на 2010 – 2014 годы и установлении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению для потребителей ОАО «ПРОТЭП» (с учетом изменений от 30.08.2010 № 140/25;  от 20.12.2010 № 177/30, от 31.10.2011 № 264/41, от 19.12.2011 № 288/43 и от 19.12.2012 № 372/58):

1.1.  В разделе 6 «Система программных мероприятий»:

1.1.1. В подразделе «В области водоснабжения»:

1.1.1.1. Пункт 2 исключить.

1.1.2. В подразделе «В области водоотведения»:

1.1.2.1. Наименование мероприятия пункта 1 изложить в следующей редакции:

1)  Проектные работы по строительству зданий механических решеток с шириной  прозоров 5 мм, производительность 25 тыс.мЗ/сут.

1.1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2)  Санация хозфекального коллектора Ду 400 мм по Лесному бульвару к ж.д. 10, 14.

Выполнение данной работы позволит устранить возможную аварийную ситуацию (обрушение коллектора), которая может превратиться в техногенную, а именно: разлив стоков на территории города. Основанием для выполнения санации хозфекального коллектора является отчет специализированной организации ООО «ПолимерТехМонтаж», утвержденный 28.05.2012 года. В ходе инструментального обследования внутренней полости безнапорного железобетонного канализационного коллектора Ду 400 мм проводился визуальный осмотр с фиксацией характерных повреждений и видеосъемка с записью на диск DVD. Обследованием установлено, что коллектор, расположенный по   Лесному  бульвару  находится в аварийном состоянии и требует восстановления.

1.1.2.3. Пункт 3 исключить.

1.1.2. В таблице № 12 изменить данные об объемах реализации услуг (водоснабжение) на 2012-2014 годы, изложив ее  в следующей редакции:

| Показатели | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | ожид | план |
| Отпуск воды всем потребителям, в т.ч.: | тыс. м3 | 5649,739 | 4942,427 | 4848,872 | 4741,90 | 5030,00 |
| населению | тыс. м3 | 2424,566 | 2056,669 | 1917,364 | 1773,90 | 2108,20 |
| Бюджетным организациям | тыс. м3 | 209,222 | 196,837 | 151,73 | 160,00 | 200,00 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 1325,289 | 1132,909 | 1165,799 | 1258,00 | 1165,80 |
| собственному производству | тыс. м3 | 1690,662 | 1556,012 | 1613,979 | 1550,00 | 1556,00 |

1.1.3. В таблице № 13 изменить данные об объемах реализации услуг (водоотведение) на 2012-2014 годы, изложив ее в следующей редакции:

| Показатели | Ед.изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | ожид | план |
| Принято сточных вод, в т.ч.: | тыс. м3 | 6027,812 | 5343,963 | 5130,491 | 4981,00 | 5258,60 |
| от населения | тыс. м3 | 4420,688 | 3805,271 | 3550,717 | 3307,00 | 3630,73 |
| от бюджетных организаций | тыс. м3 | 311,917 | 291,873 | 255,869 | 276,00 | 308,00 |
| от прочих потребителей | тыс. м3 | 1093,001 | 1063,400 | 1186,497 | 1242,00 | 1136,47 |
| от собственного производства | тыс. м3 | 202,206 | 183,419 | 137,408 | 156,00 | 183,40 |

  - В разделе 8 «Объемы и источники финансирования инвестиционной программы»:

1.2.1. Таблицы №14 и №15 изложить в следующей редакции:

Таблица № 14

| Источники капитальных вложений (водоснабжение) | Объем финансирования по водоснабжению (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционная надбавка | 1 330,0 | 1 138,0 | 1 086,9 | 1 072,5 | 1 166,8 | 5 794,2 |
| Итого: | 1 330,0 | 1 138,0 | 1 086,9 | 1 072,5 | 1 166,8 | 5 794,2 |

Таблица №15

| Источники капитальных вложений (водоотведение) | Объем финансирования по водоотведению (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционная надбавка | 2 330,0 | 2 064,0 | 1 997,2 | 1 930,0 | 2 030,1 | 10 351,3 |
| Итого: | 2 330,0 | 2 064,0 | 1 997,2 | 1 930,0 | 2 030,1 | 10 351,3 |

1.3.  В разделе 9 «Расчет инвестиционной надбавки на услуги организации»:

1.3.1. В подразделе «Водоснабжение»:

1.3.1.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу по водоснабжению составляют 5 794,2 тыс. руб. (без НДС), в том числе:».

1.3.1.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:

- Стоимость мероприятий по модернизации    электроснабжения    насосной станции    2-го    подъема    КВЗ    с    целью повышения надежности водоснабжения города и    промышленных предприятий (ТП-20    с трансформаторами 2x560 кВА) подтверждена Локальной сметой № 1195А. Сметная стоимость работ  –                          6 837,075 тыс. руб., включая НДС 1 042,94 тыс. руб. Стоимость  работ  без  НДС –  5 794,13 тыс. руб.     Смета составлена в ценах по состоянию на  сентябрь  2013 года;

1.3.1.3. абзац 3 исключить;

1.3.1.4. абзацы 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:

«Объем реализации услуг по водоснабжению на период реализации инвестиционной программы составит 17 246,285 тыс. м3, в т.ч.:  в 2010 г. – 3 959,077 тыс. м3,  в 2011 г. – 3 386,415 тыс. м3,  в 2012 г. – 3 234,893 тыс. м3; в 2013 г. – 3 191,9 тыс. м3,  в    2014 г. –  3 474,0 тыс. м3.

Инвестиционная надбавка к тарифу на период реализации инвестиционной программы без учета НДС составит  5 794,2 / 17 246,285 = 0,34 руб./м3,  в том числе по годам:

| Инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение составит: |
| --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1330 / 3959,077 = 0,34 руб. / м3 | 1138 / 3386,415 = 0,34 руб. / м3 | 1086,9/3234,893 = 0,34 руб. / м3 | 1072,5 / 3191,9 = 0,34 руб. / м3 | 1166,8/ 3474,0 = 0,34 руб. / м3 |

С учетом налога на прибыль в размере 20% от выручки инвестиционная надбавка  по водоснабжению составит:

| Инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение составит: |
| --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |

| 0,42 руб. / м3 (0,34+20%=0,42) | 0,42 руб. / м3 (0,34+20%=0,42) | 0,42 руб. / м3 (0,34+20%=0,42) | 0,42 руб. / м3 (0,34+20%=0,42) | 0,42 руб. / м3 (0,34+20%= 0,42) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.2. В подразделе «Водоотведение»:

1.3.2.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы, реализуемые за счет инвестиционной надбавки к тарифу по водоотведению составляют 10 351,3 тыс. руб. (без НДС), в том числе:».

1.3.2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:

- стоимость проектных работ по строительству зданий механических решеток с шириной  прозоров 5 мм, производительность 25 тыс. мЗ/сут. согласно сметы № 1193. составляет 330 тыс. руб. без НДС;

1.3.2.3. абзац 3 изложить в следующей редакции:

- стоимость работ по санации хозфекального  коллектора  Ду  400  мм   по  Лесному  бульвару к ж.д. 10,14»  подтверждена Локальной  сметой №1991. Сметная стоимость работ  –  3 626,512 тыс. руб., включая НДС – 553,197 тыс. руб. Стоимость  работ без НДС  -  3 073,315  тыс. руб. Смета составлена в ценах по состоянию на  сентябрь  2013 года.

1.3.2.4. абзац  4 исключить;

1.3.2.5. абзацы 10, 11, 12 изложить в следующей редакции:

«Объем реализации услуг по водоотведению  на период реализации инвестиционной программы составит 25 879,433 тыс. м3, в т.ч. в 2010 г. – 5 825,606 тыс. м3;  в 2011 г. – 5 160,544 тыс. м3,  в 2012 г. – 4 993,083 тыс. м3,  в 2013 г. –  4 825,0  тыс. м3; в 2014 г. – 5 075,2  тыс. м3.

Инвестиционная надбавка к тарифу на период реализации инвестиционной программы без учета НДС составит  10 351,3 / 25 879,433 = 0,40 руб./м3,  в том числе по годам:

| Инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение составит: |
| --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 2330 / 5825,606 = 0,40 руб. / м3 | 2064 / 5160,544 = 0,40 руб. / м3 | 1997,2 / 4993,083 = 0,40 руб. / м3 | 1930,0 / 4825,0 = 0,40 руб. / м3 | 2030,1 / 5075,2 = 0,40 руб. / м3 |

С учетом налога на прибыль в размере 20% от выручки инвестиционная надбавка  по водоотведению составит:

| Инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение составит: |
| --- |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 0,50 руб. / м3 (0,40+20%=0,50) | 0,50 руб. / м3 (0,40+20%=0,50) | 0,50 руб. / м3 (0,40+20%=0,50) | 0,50 руб. / м3 (0,40+20%=0,50) | 0,50 руб. / м3 (0,40+20%=0,50) |

  - . Приложения 1,2,3,4 к Инвестиционной программе ОАО «ПРОТЭП» развития систем водоснабжения и водоотведения города Протвино на 2010 – 2014 годы изложить в новой  редакции (приложения №№ 1-4).

# Приложение 1

к Инвестиционной Программе ОАО «ПРОТЭП»

развития систем водоснабжения и водоотведения

города Протвино на 2010  -  2014 годы

Организационно - финансовый план развития системы водоснабжению города Протвино на 2010-2014 г.г.

(за счет надбавки к тарифу)

| № п/п | Наименование объекта строительства (реконструкции) | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, всего (млн. руб.) | Стоимость мероприятий по годам (млн. руб.) | Назначение и социальная значимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация электроснабжения насосной станции 2-го подъема КВЗ с целью повышения надежности водоснабжения города и промышленных предприятий (ТП-20 с трансформаторами 2x560 кВА) | надбавка к тарифу по водоснабжению | 5,794 *) | 1,33 | 1,138 | 1,087 | 1,072 | 1,167 | Повышение надежности водоснабжения города и промышленных предприятий |
|  | ВСЕГО: |  | 5,794 | 1,33 | 1,138 | 1,087 | 1,072 | 1,167 |  |

*)  стоимость мероприятий подтверждена Локальной сметой №1195 А.

Сметная стоимость работ  – 6 837,075 тыс. руб. включая НДС  1 042,94 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС – 5 794,13 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на  сентябрь 2013 года.

# Приложение 2

к Инвестиционной Программе ОАО «ПРОТЭП»

развития систем водоснабжения и водоотведения

города Протвино на 2010  -  2014 годы

Организационно - финансовый план развития системы водоотведения

города Протвино на 2010-2014 г.г.

(за счет надбавки к тарифу)

| № п/п | Наименование объекта строительства (реконструкции) | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, всего (млн.руб.) | Стоимость мероприятий по годам (млн. руб.) | Назначение и социальная значимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектные работы по строительству зданий механических решеток с шириной прозоров 5 мм, производительность 25 тыс.мЗ/сут. | Надбавка к тарифу на водоотведение | 0,33 *) | 0,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение очистки стоков. Продление срока службы оборудования |
| 2. | Санация хозфекального коллектора Ду 400 мм по Лесному бульвару к ж.д. 10,14 | Надбавка к тарифу на водоотведение | 3,073**) | 0,0 | 0,604 | 0,0 | 0,439 | 2,03 | Экологическая безопасность. Снижение риска аварийности |
| 3. | Санация х/ф коллектора Ду 600 мм длиной 111,3 м | Надбавка к тарифу на водоотведение | 0,85 ***) | 0,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экологическая безопасность. Снижение риска аварийности. |
| 4. | Приобретение решетки-дробилки РД-600А для КНС зд.827 | Надбавка к тарифу на водоотведение | 0,637****) | 0,637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение очистки стоков. Снижение затрат на очистку. |
| 5. | Санация х/ф коллектора Ду 400 мм от ГОУ НПО ПЛ-57 в сторону Лесного бульвара | Надбавка к тарифу на водоотведение | 0,513*****) | 0,513 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экологическая безопасность. Снижение риска аварийности. |
| 6. | Санация х/ф коллектора Ду 400 мм длиной 127 м от остановки «Лесной бульвар» до Лесного бульвара, д.20 | Надбавка к тарифу на водоотведение | 1,46******) | 0,0 | 1,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Экологическая безопасность. Снижение риска аварийности. |
| 7. | Бестраншейный ремонт участка ж/б канализационной сети Ду 1200 мм от крытого рынка до Центрального пр.,д.1 | Надбавка к тарифу на водоотведение | 3,488*******) | 0,0 | 0,0 | 1,997 | 1,491 | 0,0 | Экологическая безопасность. Снижение риска аварийности. |
|  | ВСЕГО: |  | 10,351 | 2,33 | 2,064 | 1,997 | 1,93 | 2, 03 |  |

*) стоимость мероприятий подтверждена сметой № 1193 на строительство здания решетки.

Стоимость работ  – 330,0 тыс. руб. без НДС.

**) стоимость мероприятий подтверждена Локальной сметой № 1991.

Сметная стоимость работ  –   3 626,512 тыс. руб. включая НДС  553,197 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС –   3 073,315  тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на  сентябрь  2013 года.

***) стоимость мероприятий подтверждена Локальной сметой №1394.

Сметная стоимость работ  –  1 003,0  тыс. руб. включая НДС  153,0 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС –   850  тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на март 2010 года.

****) стоимость  приобретения  решетки-дробилки  РД-600А  для  канализационной  насосной  станции  зд.827  подтверждена  счетом-фактурой  №1180 от 01  ноября 2010 г.

Стоимость  составляет   752, 244 тыс. руб., включая  НДС  114,74908 тыс. руб.

Стоимость  без  НДС   -   637, 49492  тыс. руб.

*****)  стоимость мероприятий подтверждена Локальным  сметным  расчетом  № 02/11.

Сметная стоимость работ  –   604, 850 тыс. руб., включая НДС – 92, 265 тыс. руб.  Стоимость работ без НДС - 512, 585 тыс. руб.

******) стоимость мероприятий подтверждена Локальной сметой № 115-11.

Сметная стоимость работ  –  1 722,8  тыс. руб. включая НДС  262,8 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС –   1460,0  тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на март 2010 года.

*******) стоимость мероприятий подтверждена Локальным сметным расчетом № 133/12 и ДС № 3 от 27.06.2012 к договору от 01.12.2011 № 188/11-01.

Сметная стоимость работ  –  4 116,236  тыс. руб. включая НДС  627,9 тыс. руб.

Стоимость работ без НДС –   3 488,336  тыс. руб.

# Приложение 3

к Инвестиционной Программе ОАО «ПРОТЭП»

развития систем водоснабжения и водоотведения

города Протвино на 2010  -  2014 годы

| Срок возмещения расходов по инвестиционной программе по водоснабжению с учетом реализации производственных программ |  |
| --- | --- |
|  | Ед. изм | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Средства на финансирование проекта (без НДС): | тыс. руб. | 7 242, 7 | 1 662,5 | 1 422,5 | 1358,6 | 1340,6 | 1458,5 |
| - собственные средства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - тариф на подключение | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - надбавка к тарифу | тыс. руб. | 7 242,7 | 1 662,5 | 1 422,5 | 1 358,6 | 1 340,6 | 1 458,5 |
| 2. Объем реализации услуг | тыс. м3 | 17246,285 | 3 959,077 | 3 386,415 | 3 234,893 | 3 191,9 | 3 474,0 |
| 3. Средний тариф с учетом надбавки (без НДС) | руб./м3 |  | 9,64 | 11,99 | 12,40 | 13,33 | 14,12 |
| - в том числе надбавка (без НДС) | руб./м3 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4. Общая сумма расходов | тыс. руб. | 210482,20 | 38 165,50 | 40 603,12 | 40 112,67 | 42548,03 | 49052,88 |
| - то же нарастающим итогом | тыс. руб. |  | 38 165,50 | 78 768,62 | 118881,29 | 161429,32 | 210 482,20 |
| 5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы | тыс. руб. | 7 242,7 | 1 662,5 | 1 422,5 | 1 358,6 | 1 340,6 | 1 458,5 |
| - то же нарастающим итогом | тыс. руб. |  | 1 662,5 | 3 085,00 | 4 443,6 | 5 784,2 | 7 242,7 |
| 6. Срок возмещения расходов |  | Срок возмещения расходов по проекту с 2010 по 2014 годы |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По строке 3 указаны тарифы: 2010 год – средний тариф предприятия с учетом надбавки; 2011 год – тариф предприятия, складывающийся из тарифа, утвержденного Министерством экономики Московской области и надбавки к тарифу; 2012 год – средний тариф предприятия, складывающийся из утвержденных Министерством экономики Московской области тарифов с 01.01.2012 г. – 11,57 руб./м3; с 01.07.2012 г. – 12,11 руб./м3 и с 01.09.2012 г. – 12,51 руб./м3, и надбавки к среднему тарифу; 2013 год – средний тариф предприятия, складывающийся из утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифов: с 01.01.2013 –12,51 руб./м3 и с 01.07.2013 – 13,30 руб./м3 и надбавки к тарифу; 2014 год – средний тариф предприятия, складывающийся из представленных в Комитет по ценам и тарифам Московской области тарифов с 01.01.2014 – 13,30 руб./м3 и с 01.07.2014 – 14,09 руб./м3 и надбавки к тарифам. 2. По строке 4 "Общая сумма расходов" показана общая сумма выручки, полученная от реализации услуг сторонним потребителям, с учетом инвестиционной надбавки". |  |
| Приложение 4 к Инвестиционной Программе ОАО «ПРОТЭП» развития систем водоснабжения и водоотведения города Протвино на 2010 - 2014 годы Срок возмещения расходов по инвестиционной программе по водоотведению с учетом реализации производственных программ |
|  | Ед. изм. | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Средства на финансирование проекта (без НДС): | тыс.руб. | 12 939,1 | 2 912,5 | 2 580,0 | 2 496,5 | 2 412,5 | 2537,6 |
| - собственные средства | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - тариф на подключение | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - надбавка к тарифу | тыс.руб. | 12 939,1 | 2 912,5 | 2 580,0 | 2496,5 | 2 412,5 | 2 537,6 |
| 2. Объем реализации услуг | тыс.м3 | 25879,433 | 5 825,606 | 5 160,544 | 4 993,083 | 4 825,0 | 5 075,2 |
| 3. Средний тариф с учетом надбавки (без НДС) | руб./м3 |  | 11,43 | 13,48 | 13,99 | 15,12 | 15,48 |
| - в том числе надбавка (без НДС) | руб./м3 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4. Общая сумма расходов | тыс.руб. | 357543,40 | 66 586,68 | 69 564,13 | 69 874,49 | 72 954,00 | 78 564,10 |
| - то же нарастающим итогом | тыс.руб. |  | 66 586,68 | 136150,81 | 206 025,30 | 278 979,30 | 357543,40 |
| 5. В т.ч. расходы на выполнение инвестиционной программы | тыс.руб. | 12 939,1 | 2 912,5 | 2 580,0 | 2 496,5 | 2 412,5 | 2 537,6 |
| - то же нарастающим итогом | тыс.руб. |  | 2 912,5 | 5 492,5 | 7 989,0 | 10 401,5 | 12 939,1 |
| 6. Срок возмещения расходов |  |  | Срок возмещения расходов по проекту с 2010 года по 2014 год |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. По строке 3 указаны тарифы: 2010 год – средний тариф предприятия с учетом надбавки; 2011 год – тариф предприятия, складывающийся из тарифа, утвержденного Министерством экономики Московской области, и надбавки к тарифу; 2012 год – средний тариф, исходя из утвержденных Министерством экономики Московской области тарифов с 01.01.2012 г. – 12,98 руб./м3; с 01.07.2012 г. – 13,75 руб./м3 и с 01.09.2012 г. – 14,17 руб./м3, и надбавки к среднему тарифу; 2013 год – средний тариф предприятия, складывающийся из утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифов: с 01.01.2013 –14,17 руб./м3 и с 01.07.2013 – 15,06 руб./м3 и надбавки к тарифу; 2014 год – средний тариф предприятия, складывающийся из представленных в Комитет по ценам и тарифам Московской области тарифов с 01.01.2014 – 15,06 руб./м3 и с 01.07.2014 – 15,89 руб./м3 и надбавки к тарифам. 2. По строке 4 "Общая сумма расходов" показана общая сумма выручки, полученная от реализации услуг сторонним потребителям, с учетом инвестиционной надбавки". |

- Внести изменения в приложение № 2 к решению Совета депутатов г. Протвино от 26.10.2009 г. № 65/12 с учетом изменений от 30.08.2010 г. № 140/25, от 20.12.2010 г.           № 177/30, от 31.10.2011 № 264/41 и от 19.12.2012 № 372/58, изложив его в следующей редакции:

Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей ОАО «ПРОТЭП»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Стоимость по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.1. | Модернизация электроснабжения насосной станции 2-го подъема КВЗ с целью повышения надежности водоснабжения города и промышленных предприятий (ТП-20 с трансформаторами 2 х 560 кВА) | Тыс. руб. | 5 794,2 | 1 330,0 | 1 138,0 | 1 086,9 | 1 072,5 | 1 166,8 |
| 1. | ИТОГО | Тыс. руб. | 5 794,2 | 1 330,0 | 1 138,0 | 1 086,9 | 1 072,5 | 1 166,8 |
| 2. | Стоимость инвестиционной программы с учетом налога на прибыль | Тыс. руб. | 7 242,7 | 1 662,5 | 1 422,5 | 1 358,6 | 1 340,6 | 1 458,5 |
| 3. | Полезный отпуск услуг водоснабжения сторонним потребителям | Тыс. м3 | 17246,285 | 3 959,077 | 3 386,415 | 3 234,893 | 3 191,9 | 3 474,0 |
| 4. | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения | Руб./м3 |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Надбавки к тарифам на услуги водоотведения для потребителей ОАО «ПРОТЭП»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Стоимость по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.1. | Проектные работы по строительству зданий механических решеток с шириной прозоров 5 мм на производительность 25 тыс. м3/сут. | Тыс. руб. | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Санация хозфекального коллектора Ду 400 мм по Лесному бульвару к ж.д. 10,14 | Тыс. руб. | 3073,3 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 439,2 | 2030,1 |
| 1.3. | Санация х/ф коллектора Ду 600 мм длиной 111,3 м | Тыс. руб. | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретение решетки-дробилки РД-600А для КНС зд.827 | Тыс. руб. | 637,0 | 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Санация х/ф коллектора Ду 400 мм ГОУ НПО ПЛ-57 в сторону Лесного бульвара | Тыс. руб. | 513,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Санация х/ф коллектора Ду 400 мм длиной 127 м от остановки «Лесной бульвар» до Лесного бульвара, д.20 | Тыс. руб. | 1 460,0 | 0,0 | 1 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Бестраншейный ремонт участка ж/б канализационной сети Ду 1200 мм от крытого рынка до Центрального пр., д.1 | Тыс. руб. | 3 488,0 | 0,0 | 0,0 | 1 997,2 | 1 490,8 | 0,0 |
| 1. | ИТОГО | Тыс. руб. | 10 351,3 | 2 330,0 | 2 064,0 | 1 997,2 | 1 930,0 | 2 030,1 |
| 2. | Стоимость инвестиционной программы с учетом налога на прибыль | Тыс. руб. | 12 939,1 | 2 912,5 | 2 580,0 | 2 496,5 | 2 412,5 | 2 537,6 |
| 3. | Полезный отпуск услуг водоотведения сторонним потребителям | Тыс. м3 | 25879,433 | 5 825,606 | 5 160,544 | 4 993,083 | 4 825,0 | 5 075,2 |
| 4. | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения | Руб./ м3 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

3. Администрации города направить настоящее решение для опубликования в газету «Протвино сегодня».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Протвино А.В.Баженова.

| Председатель Совета депутатов города Протвино В.Б. Рыбальченко | Глава города Протвино А.В. Баженов |
| --- | --- |