СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

г. Протвино

РЕШЕНИЕ

От 14.10.2015 № 95/20

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 27.05.2013 № 400/63 «О Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы» с изменениями от 18.09.2013 №421/66, от 04.08.2014 №537/84, от  17.10.2014 №7/2, 16.02.2015 №26/9, 06.05.2015 №45/12, 29.06.2015 №70/14

В соответствии с  Федеральным законом от 07.04.1999 №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2007 №917 «Об утверждении правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации», Уставом городского округа Протвино Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Внести изменения в «Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы», далее Программа:

1.1. В Приложении № 2 к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы «Перечень мероприятий
Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ Протвино Московской области"  как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы»  раздел: 4. Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города как наукограда пункты 4.1, 4.2, изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | ВСЕГО по источникам финансирования | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4. Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города как наукограда |
| 4.1. | Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений | 92467,70 | ФБ | 19135,70 | 17045,00 | 18560,10 | 18591,20 | 19135,70 |
|  |  | 0,00 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | И | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 92467,70 | ВСЕГО | 19135,70 | 17045,00 | 18560,10 | 18591,20 | 19135,70 |
|  | в т.ч. Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений | - | ФБ | 17417,70 | 17045,00 | * | * | * |
|  | в т.ч. Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | - | ФБ | 1718,00 | 0,00 | * | * | * |
| 4.2. | Осуществление строительного контроля за работами по капитальному ремонту муниципальных учреждений | 0,00 | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1873,61 | МБ | 0,00 | 669,07 | 397,19 | 397,85 | 409,50 |
|  |  | 0,00 | И | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1873,61 | ВСЕГО | 0,00 | 669,07 | 397,19 | 397,85 | 409,50 |
|  | в т.ч. Осуществление строительного контроля за работами по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных учреждений | - | МБ | - | 669,07 | * | * | * |
|  | в т.ч. Осуществление строительного контроля за работами по капитальному ремонту муниципальных дошкольных образовательных учреждений | - | МБ | - | 0 | * | * | * |

1.2. Приложение № 8 к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы изложить в новой редакции:

| « Перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2014 году |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предельные объемы финансирования | Наименование работ | Распределение финансирования по наименованию работ | Срок выполнения работ |
| Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе: |
| 1. | Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | 17417,70 | 1.1. Капитальный ремонт наружной части здания старшего корпуса: замена окон, дверей, утепление и облицовка фасада, ремонт отмостки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей" по адресу: ул.Школьная, д.12 | 9646,20 | 4 кв. 2014 г.- 2015 г. |
|  |  |  | 1.2. Замена окон и дверей ПВХ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Лицей №2" по адресу: ул.Гагарина, д.7 | 6369,30 | 4 кв. 2014 г.- 2015 г. |
|  |  |  | 1.3. Капитальный ремонт актового зала в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Лицей №2" по адресу: ул.Гагарина, д.7 | 1402,20 | 4 кв. 2014 г.- 2015 г. |
| 2. | Приобретение оборудования для объектов социальной инфраструктуры | 1718,00 | 2.1. Приобретение технологического оборудования для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1718,00 | 4 кв. 2015 г. |
|  | Итого по Перечню мероприятий: | 19135,70 |  | 19135,70 |  |

».

1.3. Приложение № 9 к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы изложить в новой редакции:

«

| Перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2015 году |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Предельные объемы финансирования | Наименование работ | Распределение финансирования по наименованию работ | Срок выполнения работ |
| Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе: |
| 1. | Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | 16631,00 | 1.1. Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей" по адресу: ул.Школьная, д.12 | 7281,00 | 4 кв. 2015 г. |
|  |  |  | 1.2. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» по адресу: Северный проезд, д.9 | 9350,00 | 4 кв. 2015 г. |
| 2. | Приобретение оборудования и мебели для объектов социальной инфраструктуры | 414,00 | 2.1. Приобретение оборудования и мебели для столовой Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» по адресу: ул.Школьная, д.12 | 414,00 | 4 кв. 2015 г. |
|  | Итого по Перечню мероприятий: | 17045,00 |  | 17045,00 |  |

».

2. Администрации города направить настоящее решение для опубликования в газету «Протвино сегодня».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя Администрации Мущака Г.П.

Глава города Протвино                			                               В.Л. Борисов